REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO

“MARIO BRICEÑO IRAGORRY”

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA.

NÚCLEO UNIVERSITARIO "DR. PABLO VILORIA" - LA BEATRIZ.

APLICACIÓN WEB ACADÉMICA PARA EL                  LICEO ANDRÉS BELLO

Autor:

Tribiño Mendéz Celena Lisseth

V° 31188138

Docente Asesor: Bentacourt Wesley

Representante Institucional: Duran Jhonder

Representante Comunitario: Eiber Palomares

Valera, Noviembre 2025

INDICE

INDICE

PARTE I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. Descripción del Contexto Organizacional

1.1.1. Razón Social

1.1.2. Naturaleza de la Organización

1.1.3. Producto y/o Servicio (Misión, Visión, Valores, Funciones, Estructura Organizativa);

1.1.4. Localización Geográfica (con mapa de Google Maps)

1.1.5. Reseña Histórica

1.1.6. Instituciones u Organizaciones Vinculadas al Proyecto

1.2. Diagnóstico Situacional y Definición del Problema

1.2.1. Descripción del Diagnóstico Situacional

1.2.2. Técnicas para la Recolección de Datos

1.2.3. Problemas Generales de la Comunidad

1.2.4. Jerarquización e Identificación de las Necesidades

1.2.5. Problemas Específicos en el Área de Informática

1.2.6. Selección del Problema o Necesidad Principal

1.2.7. Alternativas de Solución

1.2.8. Selección de la Solución Propuesta

1.3. Justificación e Impacto Social

1.3.1. Justificación Teórica

1.3.2. Justificación Técnica

1.3.3. Justificación Metodológica

1.3.4. Justificación Práctica

1.3.5. Justificación Legal

1.3.6. Razones Participante – Comunidad

1.3.7. Vinculación con el Plan de Desarrollo, PNF y Transversalidad

1.4. Beneficiarios del Proyecto

1.5. Propósitos del Proyecto

1.5.1. Propósito General

1.5.2. Propósitos Específicos

1.5.3. Árbol de Objetivos

1.6. Plan de Acción y Cronograma

PARTE II. MARCO REFERENCIAL

2.1. Antecedentes del Proyecto

2.2. Bases Teóricas o Conceptuales

2.3. Desarrollo de la Propuesta (Producto Final)

2.4. Estudio de Factibilidad

2.4.1. Factibilidad Técnica

2.4.2. Factibilidad Económica

2.4.3. Factibilidad Operativa

PARTE III. MARCO METODOLÓGICO

3.1. Tipo de Investigación

3.2. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 3.3. Procesamiento y Análisis de Datos

PARTE IV. PRODUCTO FINAL

4.1. Desarrollo de la Propuesta según el Enfoque Metodológico

4.2. Acciones del Proyecto (Visitas, Talleres, Implementación)

4.3. Evaluación y Seguimiento del Proyecto

4.4. Costos y Plan de Financiamiento (opcional)

PARTE V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

5.2. Recomendaciones

RESUMEN

La investigación, alineada con el PNF en Informática (UPT-Trujillo), tuvo como objetivo la implementación de una aplicación web modular para optimizar la gestión académica de calificaciones en el Liceo Andrés Bello. Mediante un diagnóstico situacional in situ (triangulación de datos, observación y análisis documental), se identificó la problemática central: latencia operativa e inconsistencia en la data debido a procesos manuales y obsolescencia tecnológica.La metodología IAP (Investigación-Acción Participativa) guio la co-construcción iterativa del sistema, involucrando al stakeholder clave. El desarrollo técnico incluyó la conceptualización de la arquitectura Cliente-Servidor, la programación orientada a objetos de módulos transaccionales (registro/consulta), la integración de algoritmos de cálculo automatizado, y la implementación de protocolos de seguridad (autenticación basada en roles y cifrado SSL/TLS). Los resultados demuestran empíricamente que el sistema reduce los tiempos de procesamiento (hasta en un $X\%$), minimiza el margen de error en el data entry y fortalece la trazabilidad y transparencia de la información institucional. Se concluye que esta solución tecnológica constituye un modelo de referencia (benchmark) para la modernización de la infraestructura digital educativa en entornos rurales, impulsando la eficiencia y calidad de la gestión escolar.

Palabras Claves: Aplicación Web, Gestión Académica, Optimizacion de Procesos, IAP, Trazabilidad de Datos.

# INTRODUCCIÓN

En el mundo contemporáneo, caracterizado por la acelerada transformación tecnológica y la creciente digitalización de los procesos sociales, la educación se enfrenta al reto de adaptarse a nuevas dinámicas que demandan eficiencia, transparencia y accesibilidad. La globalización y el avance de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han generado un impacto profundo en la manera en que las instituciones educativas gestionan sus procesos, desde la planificación pedagógica hasta la administración académica.

En este escenario, la digitalización se convierte en un factor clave para garantizar la calidad educativa, optimizar recursos y responder a las exigencias de una sociedad que se encuentra cada vez más interconectada; la incorporación de herramientas tecnológicas en la gestión escolar representa un cambio cultural que redefine las relaciones entre docentes, estudiantes, familias y comunidades. La importancia de este proceso radica en que la educación, como pilar fundamental del desarrollo humano, requiere de sistemas ágiles y confiables que permitan responder a los desafíos de la era digital.

En Venezuela, la necesidad de modernizar los procesos educativos se ha hecho evidente en las últimas décadas, especialmente en instituciones públicas que enfrentan limitaciones tecnológicas y administrativas. La gestión manual de calificaciones, aún presente en muchos liceos y escuelas, genera retrasos, errores y falta de transparencia en la entrega de resultados académicos. Esta situación afecta directamente la calidad del servicio educativo y la confianza de estudiantes y representantes en el sistema escolar.

En el estado Trujillo, y particularmente  estas dificultades se intensifican debido a la escasez de equipos actualizados, la falta de conectividad estable y la limitada capacitación digital del personal docente y administrativo. En este contexto, la implementación de soluciones tecnológicas adaptadas a las realidades locales se convierte en una necesidad urgente para garantizar la eficiencia institucional y fortalecer la equidad educativa. La investigación que aquí se presenta responde a esta necesidad, proponiendo una aplicación web que optimice el registro de notas y promueva la transparencia en la gestión académica.

El Liceo Andrés Bello, ubicado en la parroquia Sabana Grande del municipio Bolívar, estado Trujillo, constituye el escenario específico de esta investigación. Esta institución, con una trayectoria histórica significativa en la formación de jóvenes de la región, enfrenta actualmente el desafío de modernizar sus procesos administrativos y académicos. La gestión de calificaciones, realizada de manera manual, ha evidenciado múltiples debilidades: lentitud en el procesamiento de datos, errores frecuentes en el cálculo de notas, retrasos en la entrega de boletines y dificultades para mantener la transparencia en la información.

Estas limitaciones generan insatisfacción en estudiantes, docentes y representantes, afectando la credibilidad institucional y la eficiencia del servicio educativo. Ante esta problemática, surge la necesidad de diseñar e implementar una aplicación web que permita automatizar el registro de notas, mejorar la organización de la información y garantizar un acceso oportuno y seguro a los datos académicos. La importancia de esta investigación radica en que ofrece una solución concreta y contextualizada, construida desde la participación activa de la comunidad educativa.

La investigación  busca resolver un problema técnico-administrativo y generar un impacto positivo en la cultura institucional y en la apropiación digital de los actores educativos. La aplicación web propuesta permitirá reducir significativamente los tiempos de gestión, minimizar errores en el registro de calificaciones y fortalecer la transparencia en la comunicación de resultados. Además, contribuirá al desarrollo de competencias digitales en docentes y administrativos, promoviendo una cultura de innovación y mejora continua, la importancia de este proyecto se refleja en su capacidad para transformar la experiencia educativa en un contexto rural, demostrando que la tecnología puede ser una herramienta de equidad y justicia social. Asimismo, la investigación aporta un modelo replicable que puede ser adaptado en otras instituciones con características similares, ampliando su impacto más allá del ámbito local. En este sentido, la relevancia del estudio trasciende lo técnico y se convierte en un aporte significativo para la modernización del sistema educativo venezolano.

Para alcanzar los objetivos planteados, la investigación se desarrolló bajo el enfoque de Investigación Acción Participativa (IAP), que permitió integrar a la comunidad educativa en todas las fases del proyecto. La metodología se estructuró en cuatro partes fundamentales: diagnóstico participativo, donde se identificaron las necesidades y problemáticas de la institución; diseño de la solución tecnológica, que incluyó la arquitectura del sistema, la definición de la base de datos y la interfaz de usuario; programación e implementación, donde se construyeron los módulos funcionales de la aplicación y se incorporaron medidas de seguridad.

Finalmente, evaluación y seguimiento, que consistió en pruebas de rendimiento, ajustes según retroalimentación de usuarios y actividades de capacitación para garantizar la adopción del sistema. Esta estructura metodológica asegura la coherencia entre el problema identificado, las acciones ejecutadas y los resultados obtenidos, consolidando la investigación como un proceso riguroso, participativo y orientado a la transformación institucional.

# PARTE I.

# DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.1.	Descripción del Contexto

Toda investigación debe partir de un diagnóstico, el cual se puede caracterizar como una fase o momento imprescindible de un proyecto que puede influir en las diferentes etapas del mismo, sea como punto de partida o posteriormente, como punto de referencia. Según Sampieri (2019) lo considera “como un proceso fundamental para conocer las características y condiciones en las que se encuentra un grupo, un lugar o algún aspecto relacionado con la realización o logro, por lo que brinda conocimientos específicos y valiosos para la toma de decisiones”.

Por lo tanto, se puede decir, que el diagnóstico supone un sentido de utilidad, pues permite conocer tanto las necesidades   o problemas presenta la organización administrativa permitiendo estudiar las fortalezas y debilidades en los diferentes ámbitos de la empresa, lleva consigo un procedimiento ordenado, sistemático, para conocer y establecer de manera clara una circunstancia, a partir de observaciones y datos concretos.

En este estudio, se examina la institución educativa como un elemento clave en la identificación y solución de problemáticas sociales, dado que cada comunidad posee una identidad propia, con valores, cultura y dinámicas sociales particulares, este trabajo enfatiza la importancia de incluir a sus miembros en un proceso de investigación acción participativa (IAP). A través de esta metodología, se pretende reconocer las necesidades y dificultades que enfrenta la institución educativa, para  fortalecer el sentido de pertenencia y promover la participación activa de sus integrantes en la toma de decisiones.

## 1.1.2 Nombre de la Comunidad u Organización

La presente investigación se enfoca en el ámbito educativo, entendiendo la educación como un pilar fundamental para el desarrollo individual y colectivo, en este contexto, el análisis busca profundizar en los factores que influyen en la gestión institucional y el impacto que las dinámicas escolares tienen en la comunidad u organización  Liceo Andrés Bello

## 1.1.2.- Naturaleza de la Organización

Ser una institución educativa, excelente, que contribuya a la formación de un nuevo republicano mediante la participación activa de todos los actores involucrados en el proceso de aprendizaje, con el fin de elevar la calidad de vida de nuestros estudiantes. Asi mismo, formar de manera integral estudiantes de alta calidad académica, ciudadanos críticos, creativos, participativos, reflexivo, investigadores, que promuevan los valores, de justicia, equidad, solidaridad, compañerismo y responsabilidad, capaces de resolver problemas; con docentes de alta motivación al logro y padre que involucre en la educación a sus hijos

## 1.1.3.- Localización Geográfica

El Liceo Andrés Bello está ubicado en el estado Trujillo, municipio Bolívar en la parroquia Sabana Grande sector El Paramito

## 1.1.4. Presentación de la Cartografía social.

Según López Arrillaga (2018), la cartografía social se define como una herramienta educativa que permite explorar y representar percepciones sobre el territorio que habitan, esta técnica ayuda a identificar y reflexionar sobre las significaciones sociales, culturales y educativas de un espacio específico.

Uno de los principales beneficios de la cartografía social es que ayuda a los estudiantes y docentes a reconocer los factores que influyen en la educación dentro de su comunidad a través de mapas colaborativos, se pueden analizar aspectos como la distribución de recursos educativos, las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y las problemáticas locales que afectan el rendimiento académico. De igual forma fomenta la participación activa de la comunidad educativa en la toma de decisiones al representar gráficamente los desafíos y oportunidades del entorno escolar, se facilita la planificación de estrategias para mejorar la calidad educativa y fortalecer el vínculo entre la escuela y la comunidad.

### Figura  N°1: Cartografía social

Fuente: PEIC Institucional

## 1.1.4. Reseña Histórica

El liceo Andrés Bello denominada oficialmente por el Ministerio del Poder popular para la Educación, Ciclo Básico Sabana Grande, código D2120D2103 de dependencia nacional, tiene su origen en el año 1978, cuando se inicia como una extensión del Liceo “Cruz Carrillo” de Sabana de Mendoza, ubicado en el Municipio Sucre, bajo la Coordinación de la Profesora Nancy Caldera, funcionando para ese entonces en el grupo Escolar Marcelino Zambrano de Sabana Grande. Posteriormente en el año escolar 1981-1982 la institución se independizó del Liceo “Cruz Carrillo” ejerciendo el cargo de Director el Profesor Rafael A. Aldana. Es importante mencionar a las personas que de una u otra manera contribuyeron para lograr dicha autonomía: Los profesores Rafael A. Aldana, Fernando Pérez Barrios (Jefe de Zona Educativa, para ese entonces), Homero Godoy (Jefe de Educación Media) y los ciudadano (as): Laura Peña, Ledys Luque, Franco Olivare(+), Josefina de Aldana.

De igual modo para ese mismo año, se comenzó a gestionar la construcción de la sede propia en un terreno municipal ubicado en el Sector El Paramito, Calle Negro Primero de la parroquia Sabana Grande estado Trujillo; el cual limita por el Norte con los Solares Rurales del Sector El Paramito II; Sur, Callejuela y Sucesión Maldonado; Este, Calle Principal Paramito II y terreno  municipal  y Oeste,  Calle  Negro Primero.  Las  Coordenadas  Geográficas  son: Latitud: 9°  23’ 5”, Longitud: 70°  47’ 0”y la  Altitud  es de aproximadamente 144 mts/snm. Actualmente el liceo luce de la manera siguiente:

Posteriormente, la institución se estructuró como liceo autónomo y con sede propia, siendo inaugurada el 8 de febrero de 1987, por el Ministro de Relaciones Interiores, el Dr. José A. Ciliberto, el Gobernador Profesor Eleazar González y el Jefe de Zona Educativa, Profesor Francisco Godoy Bolívar; apoyando para lograr la construcción de la edificación los ciudadanos(as): profesores Rafael Á. Aldana, Gloria Méndez(†), Josefa Aguilar (Directora Sectorial del Ministerio de Educación en Caracas); Manuel Matos, Ulpiano Mendoza (†), entre otros.

Cabe destacar que en el año 2003, fue jubilado el profesor Rafael A. Aldana, asumiendo la Dirección la Profesora Ana Briceño M. quien debido a compromisos profesionales se ausenta, encargándose temporalmente en el año 2004 de la Dirección del Plantel, la Profesora  Noris Rodriguez, y de la Subdirección, la Profesora Nárviz Pérez; a partir del año 2005 asume como Directora (E) la Profesora Aminta Gavidia.

Al incrementarse la población estudiantil, hubo la necesidad de ir ampliando la planta física y fue en los años del segundo gobierno del Doctor Rafael Caldera cuando se construyó el comedor estudiantil. En el año 2002, la gobernación edificó una R2 en el área próxima al estacionamiento. Es importante señalar que en el Año Escolar 2004-2005, se realizó un proyecto de construcción de un “aula múltiple” cerca de la entrada principal del Plantel, coordinado por la Profesora Nárviz Pérez,  la colaboración de los estudiantes de 5to Año de ese año escolar y el aporte de algunos docentes, del Arquitecto Pedro E. Montilla, como Alcalde del Municipio Bolívar y varios representantes, tales como los señores: Lugencio Rubio y Valdomero González. En el Año Escolar 2005-2006 la Alcaldía del Municipio Bolívar construyó una R3 con techo machihembrado cerca del comedor escolar del Plantel.

En otro orden de ideas, es necesario destacar que en el año 2004, se estableció el Centro de Informática y Telemática “Simón B olívar” (CBIT) en el área correspondiente a la sala de Profesores de la institución, debido a que carecían de un espacio donde funcionar. También en las instalaciones del Plantel se imparten clases de los diferentes Programas de Formación de la Misión Sucre, tales como: el de Educadores; Gestión Social del Desarrollo Local a nivel técnico y de Licenciatura; Informática; Estudios Jurídicos y el de Actividad Física y de Salud que recién comienza.

Es importante mencionar, que en julio de 2008 por un  Decreto Presidencial denominado Plan Estratégico “Simón Bolívar” quedó asignado FEDE como organismo ejecutor responsable de  rehabilitar y ampliar  la Planta Física de la institución, ganando la licitación la Constructora ELIBAR C.A.

En sus inicios el Liceo  Andrés Bello,  comenzó con una planta física  de dos pisos, en la planta alta se localizan siete (7) salones un (2) laboratorio, dos salas sanitarias una para varones y otra para hembras y una oficina designada para una  seccional. La planta intermedia está conformada por las Oficina de Dirección y subdirección y la Biblioteca. Seguidamente la planta del primer piso la integran seis (6) salones, dos salas sanitarias una para varones y otra para hembras y dos  oficina una corresponde a la seccional, la cantina escolar.. En la planta baja se encuentra el Departamento de Evaluación, al igual que la Cancha deportiva, el comedor.

## 1.1.6. Instituciones u Organizaciones Vinculadas al Proyecto

La Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry” Núcleo Valera, que ha permitido al grupo la capacitación teórica de conocimientos para desarrollar la presente investigación.

- Colectivo institucional del Liceo Andrés Bello, enfoque y objeto de estudio para la planificación, ejecución y evaluación de las actividades planificadas.

- Consejo comunal, UBCH, miembros activos de comunidad educativa, articulando para evaluar las acciones a desarrollar.

## 1.2.- Problemas, Necesidades o Intereses del Contexto

## 1.2.1. Descripción del Diagnóstico Situacional.

Un diagnóstico situacional permite al investigador a recolectar, conocer información real dentro del contexto para analizar de manera sistemática y detallada. Suarez (2014) expresa que es una herramienta de dirección y planificación sencilla, de gran utilidad que tiene como fin el conocer la situación actual de su negocio, organización o empresa y los problemas que impiden su crecimiento, supervivencia, desarrollo y expansión”. En concordancia con el autor se puede decir que el diagnóstico permite detectar y analizar las necesidades que afecta una organización de manera que se puedan enfocar o canalizar los esfuerzos futuros en buscar las medidas más efectivas para solucionar.

En el marco de la investigación acción participativa (IAP), las visitas comunitarias se presentan como una herramienta fundamental para establecer un diálogo directo y constructivo con los miembros de la comunidad. Estas visitas permiten la recolección de información valiosa sobre las necesidades y problemáticas locales, así como  la creación de un espacio de confianza y colaboración entre los investigadores y los participantes.

## 1.2.2. Descripción de las visitas

Atendiendo previamente las características a considerar para la elaboración del diagnóstico, la investigadora considero necesario utilizar técnicas e instrumento para recolectar con exactitud la información, que se describen a continuación:

Visita Comunitaria Nº1: Visita a la comunidad para solicitar permiso para realizar el PSIT, entrega de carta de solicitud, recepción de carta de aprobación

Con la finalidad de obtener un acercamiento a la realidad de la organización se realizó una visita a la institución educativa  el día 30 de enero del año 2025, siendo atendida cordialmente por el Licenciado Eiber Palomares director encargado del plantel, en esta oportunidad se efectuó un conversatorio  para notificarle la posibilidad de implementar en dicha institución un proyecto socio tecnológico como requisito indispensable para cumplir lineamientos universitarios,  y entregarle la carta que avala para desarrollar el  proceso de investigación en dicha organización, a tal efecto la respuesta fue positiva brindando la mayor atención, disposición y receptividad.

De allí se parte a utilizar la técnica de la observación directa que según Sabino (2014) la define como “el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de datos que se necesita para resolver un problema de investigación”. De igual manera la observación directa es un método de recolección de datos sobre un individuo, fenómeno o situación particular, donde el investigador se encuentra en el lugar donde se desarrolla el hecho sin intervenir ni alterar el ambiente.

### Figura Nº1: Primera Visita

Fuente: Tribiño, C. (2025)

Visita Comunitaria Nº2: Visitas a los departamentos y seccionales de la institución educativa

Es importante destacar que se llevaron a cabo entre los días 17,19 de febrero, en el cual se observaron cada uno de los diferentes departamentos para obtener información exacta a partir de las opiniones de los docentes a cargo de cada área, con la finalidad de recopilar los datos para completar el instrumento emanado por la carrera en estudio. Durante estos días se realiza un conversatorio con la prof Angela quien para conocer e identificar la versión y actualización del software de los equipos existente dentro del departamento de control y evaluación.

### Figura Nº2: Segunda  Visita

Fuente: Tribiño, C. (2025)

Visita Comunitaria Nº3: Visita al área de Informática Centro Bolivariano de Informática y Tecnología (CBIT)

La presente se realizó el día 20 de febrero del año en curso, la investigadora conjuntamente con el prof Eiber Palomares director encargado del plantel visitaron el área de informática del plantel, observando el completo deterioro en la infraestructura y equipos tecnológicos en su mayoría dañados  y en malas condiciones, es importante mencionar que dicho centro de tecnología no se encuentra activo desde hace años, y por falta de mantenimiento de los equipos, se dañaron.

### Figura Nª3: Tercera  Visita

Fuente: Tribiño, C. (2025)

Después de varias visitas realizadas se observa que la infraestructura general se encuentra en buen estado, aunque presenta ciertos signos de deterioro en el mobiliario y la conexión eléctrica. Por otra parte, las áreas verdes son amplias, limpias y se aprovechan en parte para la creación de cultivos, lo que sugiere una gestión eficiente de los espacios exteriores. En términos de organización del personal, la institución cuenta con departamentos clave como dirección, coordinación de formación e investigación, control de estudio y seccionales, sin embargo, una debilidad significativa radica en la antigüedad y falta de actualización de los equipos tecnológicos utilizados, lo cual impacta directamente en la capacidad investigativa y operativa de estos departamentos.

En resumidas cuentas, aunque la infraestructura de la institución es sólida y las áreas verdes se gestionan eficientemente, existen debilidades significativas en términos de mobiliario deteriorado, conexión eléctrica y tecnología obsoleta (sistema operativo Windows 10 Pro versión22HH2) , es crucial que se implementen mejoras tecnológicas y capacitaciones en aplicaciones  web y documentación digital para mejorar el rendimiento administrativo del plantel.

## Identificación de Necesidades

De acuerdo a Suarez (2014) expresa que “es un proceso riguroso y valioso que contribuye a generar conocimiento relevante y a mejorar la calidad de vida de las personas”. Es por ello que al centrarse en las experiencias subjetivas y en el contexto social, permite diseñar intervenciones más efectivas y pertinentes.

Considerando lo antes expuesto, la investigadora aplica diferentes técnicas para recoger y registrar información veraz lo que les permitió analizar y seleccionar la información, se aplica la herramienta de la matriz FODA según Dyson, L. (2004), este consiste en la construcción de una matriz a partir de la identificación de un listado de factores internos (fortalezas y debilidades) externos (oportunidades y amenazas) que influyen en el desempeño de la organización.

En acuerdo con el autor antes mencionado, esta herramienta permitirá obtener de manera clara y especificas las debilidades y amenazas que posee la organización para así conocer las fortalezas y oportunidades de la misma. A continuación, se presenta la matriz FODA del Liceo Andrés Bello.

### Tabla N°1: Matriz FODA del liceo Andrés Bello

| FORTALEZAS | OPORTUNIDADES |
| --- | --- |
| 1.-Personal Capacitado en diferentes áreas del conocimiento. 2.-Departamentos organizados por cada función. | 1.-Disposición de Trabajo 2.-La institución cuenta conexión de internet. 3. Personal docente con telefonía androide |
| DEBILIDADES | AMENAZAS |
| 1.-En Abandono total el espacio del CBIT (Dañado todo el equipo) 2-Aparatos Tecnológicos desactualizados. 3.-Proceso lento en la Gestión y Carga de notas ya que no se cuenta con los recursos tecnológicos suficientes para la cantidad de estudiantes | 1.-El cableado interno posee fallas por antigüedad y deterioro lo que hace que la electricidad no llegue o falle. 2.-Los equipos existentes son antiguos. |

Fuente: Tribiño, C. (2025)

Luego de realizar las visitas comunitarias y de presentar la matriz FODA de la comunidad se puede afirmar que la comunidad presenta las siguientes necesidades:

1.-En Abandono total el espacio del CBIT (Dañado todo el equipo)

2-Aparatos Tecnológicos desactualizados.

3.-Proceso lento en la Gestión y Carga de notas ya que no se cuenta con los recursos tecnológicos suficientes para la cantidad de estudiantes

## Jerarquización de las Necesidades

La jerarquización según Suárez (2014), implica establecer un orden lógico y coherente entre los distintos elementos que conforman un estudio, desde la formulación del problema hasta la presentación de los resultados. Esta estructura jerárquica permite garantizar la claridad, la profundidad y la rigurosidad del proceso investigativo. Es decir, permite que se organice las problemáticas para seleccionar la de mayor relevancia.

Para llevar a cabo dicha jerarquización se aplicaron las diferentes técnicas e instrumentos antes descriptos (Observaciones, entrevistas, encuesta, matriz DOFA) se estudiaron las diferentes debilidades de acuerdo al perfil profesional del investigador que están presentes en la institución educativa para posteriormente seleccionar la más idónea a beneficio del objeto de estudio.

Visita Comunitaria Nº4: analizar en función de criterios como la urgencia, el impacto potencial y la viabilidad de abordarlas (Matriz de Priorización)

Para la fecha del día  26 de marzo  se realizó una visita al plantel educativo con el fin de reunir al personal responsable del departamento de control y estudios para  presentar las opciones, con un total de 09 docentes, quienes aportaran ideas y vías de solución en el nudo critico a seleccionar.

La matriz de priorización en la Investigación Acción Participativa (IAP) es una herramienta utilizada para organizar y jerarquizar problemas, necesidades o soluciones dentro de un proceso participativo; su objetivo es ayudar a las comunidades a tomar decisiones informadas sobre qué aspectos abordar primero, basándose en criterios como impacto, urgencia y viabilidad.

Según Zapata y Vidal (2018) expone que la matriz de priorización se fundamenta en principios de participación activa y toma de decisiones colectivas, se destaca que esta herramienta permite a los grupos comunitarios evaluar sus prioridades de manera estructurada, facilitando la identificación de problemas clave y la asignación de recursos de manera eficiente.

Tabla Nº2: Matriz de Priorización

| Necesidad | Impacto | Urgencia | Esfuerzo | Costo | Factibilidad | Puntuaciòn Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En Abandono total el espacio del CBIT (Dañado todo el equipo) | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 18/5= 3.6 |
| Aparatos Tecnológicos desactualizados. | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 17/5= 3.4 |
| Proceso lento en la Gestión y Carga de notas | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 21/5= 4.2 |

Fuente: Tribiño, C. (2025)

Es relevante seleccionar la necesidad a atender referida al proceso lento en la gestión de carga de notas, ya que existen cantidad de estudiante es alta, considerando que la institución educativa enfrenta una notable deficiencia tecnológica que repercute directamente en la eficiencia de los procesos administrativos, particularmente en la carga de calificaciones.

Actualmente, el número limitado de computadores y su estado de obsolescencia representan un obstáculo significativo para los docentes, estas herramientas, en muchos casos, carecen de actualizaciones de software y hardware, lo que reduce su capacidad operativa y limita la realización de tareas esenciales en tiempos razonables. Esta situación, agravada por la alta matrícula estudiantil, convierte la gestión de las calificaciones en un proceso lento y engorroso, generando retrasos en la entrega de resultados académicos. Según Castells (2000), la tecnología constituye un factor clave para el desarrollo de sistemas educativos eficientes en la era digital, lo que resalta la urgencia de modernizar las herramientas disponibles.

Si bien es cierto, el impacto de esta debilidad tecnológica afecta la productividad y la calidad del servicio ofrecido a estudiantes y padres., la falta de acceso a dispositivos funcionales obliga a los docentes a depender de métodos manuales o sistemas poco intuitivos que consumen tiempo valioso. De acuerdo con Cabero (2017), la integración de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los entornos educativos mejora la organización y facilita el acceso a la información. Sin embargo, la ausencia de estas herramientas en condiciones óptimas perpetúa prácticas ineficaces y limita las oportunidades de innovación, lo que refuerza la necesidad de adoptar soluciones tecnológicas adecuadas

Se procede a continuación a elaborar el árbol de problemas que  en la Investigación Acción Participativa (IAP) es una herramienta metodológica utilizada para analizar y visualizar las causas y efectos de una problemática específica dentro de una comunidad. Según Pedraza-Jiménez (2020), el árbol de problemas es un instrumento clave en la recolección de información dentro de la IAP, ya que permite a los participantes identificar los factores que influyen en una situación problemática y facilita la toma de decisiones para su resolución.

## 1.2.6.- Problema Central

Gestión lenta y poco eficiente en el registro de calificaciones de los estudiantes.

## Causas del Problema

Causas Directas:

- Retrasos en la entrega de boletines académicos.

- Baja satisfacción de estudiantes y profesores.

- Pérdida de información importante.

- Falta de transparencia en la gestión de notas.

- Mayor carga administrativa para los docentes del departamento de control de estudios y evaluación.

Causas Indirectas:

- Alta de inversión en tecnologías educativas.

- Resistencia al cambio por parte del personal docente y administrativo.

- Escasa capacitación en herramientas digitales.

- Desconocimiento de metodologías ágiles de gestión académica.

## Efectos del Problema

Efectos Directos:

- Demoras en el procesamiento y entrega de notas a estudiantes.

- Incremento en la carga administrativa de docentes.

- Errores frecuentes en el cálculo y registro de calificaciones.

- Falta de transparencia en la gestión académica.

- Descontento entre estudiantes y profesores.

Efectos Indirectos:

- Desmotivación de estudiantes debido a inconsistencias en sus resultados académicos.

- Impacto en la reputación y credibilidad del Liceo Andrés Bello.

- Baja eficiencia institucional en la gestión educativa.

- Menor adaptación a la digitalización y avances tecnológicos.

Seguidamente se presenta de manera gráfica el árbol de problemas

## Árbol del Problema

Según Rodríguez (2023), es una técnica que permite representar gráficamente una situación problemática, identificando sus causas y efectos para facilitar el análisis estructurado y la formulación de soluciones pertinentes. Esta herramienta es especialmente útil en la planificación de proyectos e investigaciones, ya que permite descomponer el problema central en factores causales y consecuencias visibles, lo cual ayuda a comprender su complejidad y a priorizar acciones.

En el caso de esta investigación sobre el registro de notas en el Liceo Andrés Bello, el uso del árbol del problema permite detectar con claridad las fallas del sistema actual, como el registro manual, la duplicidad de datos o la falta de acceso oportuno, y vincularlas con sus causas institucionales y tecnológicas. Esta visualización estratégica facilita la formulación de objetivos coherentes fortaleciendo el enfoque participativo y transformador del estudio, al construir soluciones desde el análisis crítico del contexto escolar.

Figura Nº1: Árbol de Problema

Fuente: Tribiño, C. (2025)

La gestión de las calificaciones en la institución se encuentra afectada por una serie de factores interrelacionados que limitan la eficiencia del proceso y generan retrasos significativos, en esta problemática se encuentra el uso de equipos obsoletos y en cantidad insuficiente, una situación que limita la capacidad de los docentes para realizar sus labores administrativas en tiempo y forma. Estos equipos no cuentan con las actualizaciones necesarias para soportar aplicaciones modernas ni para operar a una velocidad que satisfaga las demandas actuales, además el número reducido de computadores no es suficiente para cubrir la alta matrícula estudiantil, lo que agrava aún más la lentitud del proceso.

Aunado a esto, la dependencia de procesos manuales representa otro factor crítico en esta problemática, ante la falta de recursos tecnológicos adecuados, los docentes se ven obligados a utilizar métodos tradicionales que no son apropiados para manejar volúmenes altos de datos en plazos ajustados, incrementando la probabilidad de errores humanos y demanda una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo que podría ser utilizada en otras actividades pedagógicas.

El impacto de estas debilidades es significativo y afecta a toda la comunidad educativa, los retrasos en la entrega de calificaciones crean inconvenientes administrativos, y pueden perjudicar a los estudiantes y sus familias al retrasar el acceso a información crucial sobre su desempeño académico. La experiencia de los docentes también se ve afectada, ya que deben lidiar con niveles elevados de estrés y una carga laboral adicional. Estas consecuencias, aunque en su mayoría indirectas, subrayan la necesidad urgente de encontrar soluciones tecnológicas que permitan abordar el problema de raíz y garantizar una gestión académica más eficiente y moderna.

Es así, como la problemática expuesta pone de manifiesto la desconexión entre las capacidades tecnológicas de la institución y las demandas de una era digital en constante evolución. Este análisis permite concluir que la raíz del problema reside en la carencia de equipos y en la falta de una visión integral que priorice la digitalización como herramienta clave para optimizar procesos educativos.

## Propuesta de Solución

## 1.3.1. Alternativas de Solución

De acuerdo a Hernández y otros (2014) la alternativa de solución “es una propuesta o acción diseñada para resolver el problema o pregunta de investigación planteado”. Es decir, es la respuesta concreta que se ofrece a partir de los hallazgos obtenidos en el estudio, cconviene destacar que, como alternativas de solución planteada por la comunidad de manera gráfica:

Alternativas de Solución

Alternativas de Solución

Figura Nº2: Alternativa de la Solución

Fuente: Tribiño C. (2025)

## Problema Central

- Gestión lenta y poco eficiente en el registro de calificaciones

## Alternativas de Soluciòn

- Diseño de una aplicación web para la gestión de carga de notas en el  Liceo Andrés Bello

- Capacitaciones para el personal docente y administrativo para el uso de nuevas tecnologías

- Actualizar Equipos y servidores de la institución

## Criterios

- Inversión inicial y costos de mantenimiento

- Facilidad de implementación y uso diario

- Nivel de seguridad y control contra fraudes

- Eficiencia en el registro y cálculo de horas trabajadas.

- Adaptación a las normativas venezolanas

Peso

- Costo: 8

- Facilidad de Uso: 9

- Seguridad: 10

- Eficiencia: 9

- Cumplimiento Legal: 7

Seguidamente se procede a evaluar las alternativas a través de la matriz de decisión, la cual es una herramienta utilizada para comparar diferentes opciones con base en múltiples criterios, facilitando la toma de decisiones de manera objetiva, según Stephen R. Covey en su libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, esta matriz ayuda a clasificar tareas según su urgencia e importancia, facilitando la toma de decisiones.

| CRITERIO | PESO | OPCIÒN A Diseño de una aplicación web para la gestión de carga de calificaciones den Liceo Andrés Bello | OPCIÒN B Capacitaciones para el personal docente y administrativo para el uso de nuevas tecnologías | OPCIÒN C Actualizar Equipos y servidores de la institución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Factibilidad de uso | 9 | 9 | 7 | 3 |
| Seguridad | 10 | 10 | 6 | 4 |
| Eficiencia | 9 | 9 | 7 | 5 |
| Cumplimiento Legal | 7 | 7 | 5 | 6 |
|  |  | 7.8 | 6.6 | 5.2 |

Tabla Nº3: Matriz de Decisión

Fuente: Investigadora  (2025)

Según la matriz de decisión el mayor índice de relevancia con 7.8 se ubica en la opción A en relación a Diseño de una aplicación web para la gestión de carga de notas de los estudiantes del Liceo Andrés Bello, Esta opción ofrece un equilibrio entre costo, facilidad de uso, seguridad, eficiencia y cumplimiento legal, adaptándose a las necesidades de la institución. Seguidamente se presenta de manera gráfica el siguiente Árbol General donde se define el problema a resolver, las causas, alternativas de solución.

Figura Nº2: Árbol general

Fuente: Investigadora C. (2025)

## 1.4.- Objetivos de la Investigación

## 1.14.1. Objetivo Principal:

A partir del problema central, se puede formular el objetivo principal:

Diseñar una aplicación web para el registro de calificaciones académicas en el Liceo Andrés Bello.

## 1.4.2. Objetivos intermedios:

Los objetivos intermedios son pasos necesarios para alcanzar el objetivo principal.

1.- Analizar los requerimientos y necesidades para el registro de calificaciones académicas en el Liceo Andrés Bello.

- Actividad Nº1: Entrevistas con docentes y administrativos para conocer dificultades en el Liceo Andrés Bello.

- Actividad Nº2: Visita a los departamentos y seccionales de la institución educativa.

- Actividad Nº3: Encuentro con docentes y administrativos para priorizar necesidades.

2.- Diseñar la arquitectura y funcionalidades de la aplicación web para el registro de calificaciones académicas en el Liceo Andrés Bello.

- Actividad Nº1: Creación de prototipos y maquetas de la interfaz web.

- Actividad Nº2: Diseño de la base de datos para gestionar notas y perfiles de usuarios.

- Actividad Nº3: Elección de lenguajes y frameworks adecuados para el desarrollo.

3.- Implementar y programar la aplicación web para el registro de calificaciones académicas en el Liceo Andrés Bello.

- Actividad Nº1: Programación del sistema de ingreso y consulta de calificaciones.

- Actividad Nº2: Implementación de algoritmos para cálculos de notas.

- Actividad Nº3: Incorporación de medidas de seguridad como autenticación y cifrado de datos.

4.- Probar, ajustar y optimizar la plataforma

- Actividad Nº1: Pruebas de usuario con docentes y administrativos.

- Actividad Nº2: Evaluación de rendimiento para asegurar una respuesta rápida del sistema.

- Actividad Nº3: Ajuste de funcionalidades según retroalimentación de los usuarios.

5.- Capacitar a los usuarios y garantizar su adopción

- Actividad Nº1: Talleres y sesiones de formación sobre el uso de la aplicación.

- Actividad Nº2: Creación de guías digitales y videotutoriales.

- Actividad Nº3: Implementación de un sistema de soporte y asistencia técnica.

Cada objetivo intermedio puede desglosarse en objetivos específicos que detallan las acciones concretas a realizar:

Para el objetivo intermedio 1, se plantea los siguientes objetivos específicos:

- Identificar los problemas actuales en el registro de calificaciones.

- Recopilar información sobre los requisitos funcionales y técnicos de la plataforma.

- Definir los usuarios clave y sus necesidades dentro del sistema.

Para el objetivo intermedio 2, se plantea los siguientes objetivos específicos:

- Establecer el diseño de la interfaz y la experiencia de usuario (UX/UI).

- Definir la estructura de la base de datos para el almacenamiento de calificaciones.

- Seleccionar las tecnologías adecuadas para el desarrollo de la aplicación.

Para el objetivo intermedio 3, se plantea los siguientes objetivos específicos:

- Programación del sistema de ingreso y consulta de calificaciones.

- Implementación de algoritmos para cálculos de notas.

- Incorporación de medidas de seguridad como autenticación y cifrado de datos.

Para el objetivo intermedio 4, se plantea los siguientes objetivos específicos:

- Realizar pruebas de funcionalidad y rendimiento.

- Identificar y corregir errores en el sistema.

- Optimizar la interfaz y experiencia del usuario.

Para el objetivo intermedio 5, se plantea los siguientes objetivos específicos:

- Capacitar a docentes y administrativos en el uso de la plataforma.

- Desarrollar material informativo y tutoriales.

- Asegurar soporte técnico para usuarios.

Finalmente se presenta de manera gráfica los propósitos u objetivos del proyecto socio integrador tecnológico.

## 1.4.3. Árbol de Objetivos

Según CONEVAL (2021), el árbol de objetivos es una herramienta metodológica que permite representar gráficamente la situación deseada de un proyecto, transformando el problema central, sus causas y efectos en formulaciones positivas que orientan la acción. Esta estructura jerárquica facilita la identificación del objetivo general, los objetivos específicos y las metas operativas, estableciendo relaciones lógicas entre ellos para guiar la planificación estratégica. En el contexto de la presente investigación, el árbol de objetivos resulta fundamental para visualizar cómo una solución tecnológica puede responde directamente a las necesidades institucionales detectadas.

Asi mismo, esta herramienta permite vincular cada objetivo con fases concretas del diseño metodológico, fortaleciendo la coherencia entre el diagnóstico participativo, el desarrollo del sistema y la validación con los actores educativos. Así, el árbol de objetivos orienta la formulación de metas alcanzables y refuerza el enfoque transformador de la investigación, al proyectar una solución construida desde la participación y el análisis crítico del contexto escolar.

### Tabla Nº 4: Propósitos u objetivos del proyecto

| OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS INTERMEDIOS | OBJETIVOS ESPECIFICOS |
| --- | --- | --- |
| Diseñar una aplicación web para el registro de calificaciones académicas en el Liceo Andrés Bello. | Analizar los requerimientos y necesidades para el registro de calificaciones académicas en el Liceo Andrés Bello. | Identificar los problemas actuales en el registro de calificaciones. |
|  |  | Recopilar información sobre los requisitos funcionales y técnicos de la plataforma. |
|  |  | Definir los usuarios clave y sus necesidades dentro del sistema. |
|  | Diseñar la arquitectura y funcionalidades de la aplicación web para el registro de calificaciones académicas en el Liceo Andrés Bello. | Establecer el diseño de la interfaz y la experiencia de usuario (UX/UI). |
|  |  | Definir la estructura de la base de datos para el almacenamiento de calificaciones. |
|  |  | Seleccionar las tecnologías adecuadas para el desarrollo de la aplicación. |
|  | 3.- Programar la aplicación web para el registro de calificaciones académicas en el Liceo Andrés Bello. | Programar de ingreso y consulta de calificaciones. |
|  |  | Implementar de algoritmos para cálculos de notas. |
|  |  | Incorporar medidas de seguridad como autenticación y cifrado de datos. |
|  | 4.- Probar, ajustar y optimizar la plataforma | Realizar pruebas de funcionalidad y rendimiento.. |
|  |  | Identificar y corregir errores en el sistema. |
|  |  | Optimizar la interfaz y experiencia del usuario |
|  | 5.- Capacitar a los usuarios y garantizar su adopción | Orientar a docentes y administrativos en el uso de la plataforma. |
|  |  | Desarrollar material informativo y tutoriales. |
|  |  | Asegurar soporte técnico para usuarios |

Fuente: Investigadora (2025)

1.3.4. Plan de Acción

Los planes de acción como señala Suárez (2024) : “Son documentos debidamente estructurados que forman parte del planteamiento estratégico de una investigación de carácter cualitativo, ya que por medio de ellos, es que se busca “ materializar” los objetivos estratégicos previamente establecidos, dotándose de un elemento cuantitativo y verificable a lo largo del proyecto.” Cabe señalar, un plan de acción compromete el trabajo de una gran parte de los participantes e investigadores, estableciendo plazos y responsable y un sistema de seguimiento y monitores de todas las acciones diseñadas.

Es notorio entonces, la formulación de un plan debe priorizar  las iniciativas más relevantes para cumplir con los objetivos y métodos de gestión requiere estructurar adecuadamente su esquema de desarrollo y el enlace con los objetivos de la investigación, dichos planes se colocan en una especie definida de tiempo y responsabilidad de las tareas específicas para contribuir a alcanzar objetivos superiores. Con referencia a lo antes descripto, permitirá al investigador organizar diferentes actividades de manera cronológica con énfasis a lograr el propósito planteado, en la siguiente Cuadro se proyectan las acciones que se   ejecutara por el investigador.

## Justificación e Impacto Social de la Alternativa de Solución

Seleccionada la temática abordar y tener claro los objetivos planteados dentro de la investigación se procede a justificar la misma, considerando que “es el apartado en el cual se exponen todas aquellas razones que nos han motivado a llevar adelante la investigación planteada” (Hurtado, 2010). Es decir, cuando se realiza un trabajo de investigación, debe haber un objetivo claro y una explicación detallada de por qué es conveniente realizarla y qué beneficios se esperan de la misma.

Teórico

La investigación se fundamenta en teorías y principios de desarrollo de software, diseño de interfaces de usuario y gestión de datos, adicionalmente, se apoya en estudios sobre tecnologías educativas y su impacto en la mejora de los procesos administrativos y académicos. El diseño de una aplicación web contribuye al campo del conocimiento al proponer una solución innovadora y adaptable para la gestión de datos estudiantiles en instituciones educativas.

Técnico

Esta investigación se justifica por la necesidad de optimizar el manejo de datos en el contexto educativo venezolano, la implementación de una aplicación web para aprovechar tecnologías modernas de desarrollo, bases de datos y protocolos de seguridad, lo que garantiza un sistema eficiente, accesible y escalable.

Legal

Se enmarca en las disposiciones legales relacionadas con la protección de datos y el derecho a la educación, establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley Orgánica de Educación. Considerando que diseñar una aplicación que cumpla con estas normativas asegura la confidencialidad y el uso ético de la información académica, promoviendo un sistema educativo que respete los derechos de todos los involucrados.

Ley de Protección de Datos Personales

- Artículo 1: Establece la protección de la privacidad y confidencialidad de las comunicaciones entre personas. Este artículo es fundamental para garantizar que los datos académicos de los estudiantes sean tratados de manera segura y respetuosa.

- Artículo 2: Penaliza la grabación o divulgación no autorizada de comunicaciones. En el contexto de tu investigación, esto refuerza la importancia de implementar medidas de seguridad en la aplicación web para evitar accesos no autorizados.

- Artículo 6: Permite la intervención de comunicaciones solo bajo circunstancias específicas y con autorización judicial. Esto subraya la necesidad de cumplir con los estándares legales al manejar datos sensibles.

Ley Orgánica de Educación

- Artículo 1: Define la educación como un derecho humano y un deber social fundamental. Esto respalda la creación de herramientas tecnológicas, como tu aplicación, para mejorar la gestión educativa.

- Artículo 3: Promueve valores como la igualdad, la inclusión y la justicia social en la educación. Tu investigación contribuye a estos principios al facilitar el acceso equitativo a la información académica.

- Artículo 5: Establece al Estado como garante de la educación y responsable de implementar políticas educativas. Esto implica que tu aplicación debe alinearse con las políticas públicas y estándares establecidos.

Participante – comunidad

La investigación busca aportar al desarrollo de la institución educativa, al mejorar la gestión de información académica, esto beneficia tanto a docentes como a estudiantes y sus representantes, ya que proporciona mayor transparencia y accesibilidad a las calificaciones, de igual forma fomenta la igualdad de oportunidades al garantizar que las instituciones educativas cuenten con herramientas tecnológicas efectivas, independientemente de su ubicación o recursos.

Líneas de Investigación del Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI):

Tomando en cuenta que cada una de las características de la investigación que se deben seguir para dar cumplimiento al Programa Nacional de Formación Informática (PNFI), se vincula la línea 1: Participación Social en la Gestión de las Organizaciones, por ser esta una participación directa con organismos públicos y la comunidad, y por permitir propiciar  mecanismos y alternativas de participación social para la optimización de los procesos organizacionales en pro de la calidad del servicio.

## 4.- Beneficiarios Directos e Indirectos

Se beneficia en forma directa al personal directivo y administrativo del Liceo Andrés Bello, y los beneficiarios indirectos serán: la población docente y estudiantil de la institución, con la ejecución del proyecto socio tecnológico, se  logrará mejorar la eficacia gerencial, tomando en cuenta que el proceso administrativo será más eficiente y oportuno.

# PARTE II

# MARCO REFERENCIAL

## 2.1. Antecedentes

Pérez Estrada (2017) realizo una investigación titulada Sistema de Registro de Calificaciones para mejorar el proceso de control y seguimiento de la evaluación académica. La presente tesis tuvo como objetivo desarrollar un Sistema de Registro de Calificaciones para mejorar el proceso de control y seguimiento de la evaluación académica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca. Esta investigación está basada en las necesidades académicas de la Universidad Nacional de Cajamarca; que, al no contar con la totalidad de módulos de gestión académica, presenta en muchos casos, falencias al obtener información necesaria para la toma de decisiones en el ámbito académico. La arquitectura no satisfacía todas las necesidades de las áreas académicas usuarias; de donde, las ejecuciones de algunos procesos se realizaban en forma manual; por ende, sus tiempos eran calificados de inadecuados.

Para tratar esta problemática, se planteó el desarrollo de un Sistema de Registro de Calificaciones como soporte al proceso de control y seguimiento de la evaluación académica, el cual contempló recabar información (calificaciones) de criterios de evaluación. Dicho sistema estuvo integrado a los módulos de matrícula y carga horaria UNC, además de incluir otros requerimientos planteados por los diferentes involucrados en el proceso desde el aspecto funcional, así como el aspecto técnico (no funcional). El desarrollo de la solución fue ejecutado bajo la metodología ágil de desarrollo Kanban, donde se determinó los requerimientos, caracterizando los procesos control y seguimiento de la evaluación académica; además se realizó el análisis y diseño de la solución.

Finalmente, para la implementación del software se hizo uso de la arquitectura Modelo Vista Controlador, mediante IDE de desarrollo Visual Studio Community (MVC4) y el uso de tecnologías orientadas a Web (HTML5, Bootstrap, entre otros). Con los resultados obtenidos se logró demostrar que le desarrollo de un Sistema de Registro de Calificaciones mejora el proceso de Control y Seguimiento de la Evaluación Académica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca, optimizando los tiempos de procesamiento y el nivel de satisfacción del usuario.

Por su parte, Gutierrez, J. (2018) elabora un trabajo titulado Diseño De Un Sistema De  Calificaciones  Web Para El  Colegio Alto Semisa De Puente Nacional Santander. El presente proyecto fue elaborado con el fin de satisfacer las necesidades detectadas en el manejo y tratamiento de la información  académica que periodicamente se realiza en la institución colegio Alto Semisa de Puente Nacional Santander, con el fin de agilizar los procesos, tratamiento e integridad de los datos, que permitan mantener un base de datos actualizada que beneficie a todos los actores participantes de su comunidad académica.

Este trabajo provee una visión general del proceso de desarrollo propuesto, se diseñó y se construyó un sistema de calificaciones orientado a la web y una base de datos que almacena la información gestionada por el sistema, para esto el proyecto paso por las fases de Exploración y análisis, diseño y por último la implementación del sistema,  el resultado fue satisfactorio se cumplieron los objetivos propuestos.

Por último, Delgado, Rangel y Rivas (2024) realizaron una instigación titulada Diseño De Página Web En El Infocentro “Emilio Milano” Del Municipio Valera Estado Trujillo. El objetivo de este proyecto es desarrollar una Página Web para mostrar información sobre temas de interés a los usuarios además de eso, analizar las necesidades y requerimientos del usuario para la Pagina Web, diseñar una arquitectura y estructura de base de datos adecuada para la Pagina Web y realizar pruebas exhaustivas para garantizar la calidad y el correcto funcionamiento de la misma. El problema principal que abordaron  fue establecer un control sobre los usuarios que hacen vida activa en el mismo, a través de módulos que puedan mejorar el registro de información, ya que es fundamental mantener unas estadísticas en el uso del Infocentro, obteniendo así un rotundo éxito en la implementación de esta Página Web.

Los antecedentes descritos anteriormente poseen estrecha relación con la investigación planteada, ya que se enfocan en el diseño y creación de páginas y aplicaciones web de organizaciones educativas para el manejo y control de datos académicos y calificaciones generando control y registro de notas de manera rápida y eficaz, mejorando así la gestión administrativa del control y departamento de evaluación.

## 2.2. Bases Teóricas

## 2.2.1.- Sistema de Información

## 2.2.1.1. Definición

Según Andreu, Ricart y Valor (1996, citado en Lapiedra, Devece y Guiral, 2011) un sistema de información se define como:  El conjunto formal de procesos que, operando sobre una colección de datos estructurada de acuerdo con las necesidades de una empresa, recopila, elabora y distribuye la información necesaria para la operación de dicha empresa y para las actividades de dirección y control correspondientes, apoyando, al menos en parte, los procesos de toma de decisiones necesarios para desempeñar las funciones de negocio de la empresa de acuerdo con su estrategia.

Por su parte,  Laudon y Laudon (2012) lo definen como un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar los procesos de toma de decisiones y de control en una organización. Se puede decir que  se describen un sistema de información como un conjunto de personas, datos, procesos y tecnología de la información que interactúan para recoger, procesar, almacenar y proveer la información necesaria para el correcto funcionamiento de la organización.

## 2.2.1.2.- Clasificación de sistema de información

Según K y J Laudon establecen la siguiente clasificación de sistemas de información:

a) Sistema de Procesamiento de Operaciones (SPO): sistemas informáticos encargados de la administración de aquellas operaciones diarias de rutina necesarias en la gestión empresarial (aplicaciones de nóminas, seguimiento de pedidos, auditoría, registro y datos de empleados). Estos sistemas generan información que será utilizada por el resto de sistemas de información de la compañía siendo empleados por el personal de los niveles inferiores de la organización (Nivel Operativo)

b) Sistemas de Trabajo del Conocimiento (STC): aquellos sistemas de información encargados de apoyar a los agentes que manejan información en la creación e integración de nuevos conocimientos para la empresa (estaciones de trabajo para la administración); forman parte del nivel de conocimiento

c) Sistemas de automatización en la oficina (SAO): sistemas informáticos empleados para incrementar la productividad de los empleados que manejan la información en los niveles inferiores de la organización (procesador de textos, agendas electrónicas, hojas de calculo, correo electrónico,...); se encuentran encuadrados en el nivel de conocimiento al igual que los Sistemas de Trabajo del Conocimiento d) Sistemas de información para la administración (SIA): sistemas de información a nivel administrativo empleados en el proceso de planificación, control y toma de decisiones proporcionando informes sobre las actividades ordinarias (control de inventarios, presupuestación anual, análisis de las decisiones de inversión y financiación). Son empleados por la gerencia y directivos de los niveles intermedios de la organización.

e) Sistemas para el soporte de decisiones (SSD): sistemas informáticos interactivos que ayudan e los distintos usuarios en el proceso de toma de decisiones, a la hora de utilizar diferentes datos y modelos para la resolución de problemas no estructurados (análisis de costes, análisis de precios y beneficios, análisis de ventas por zona geográfica). Son empleados por la gerencia intermedia de la organización

f´) Sistemas de Soporte Gerencial (SSG): sistemas de información a nivel estratégico de la organización diseñados para tomar decisiones estratégicas mediante el empleo de gráficos y comunicaciones avanzadas. Son utilizados por la alta dirección de la organización con el fin de elaborar la estrategia general de la empresa (planificación de ventas para 4 años, plan de operaciones, planificación de la mano de obra).

## 2.2.2.- Aplicación Web

## 2.2.2.1.- Definición

Generalmente se caracterizan por el desarrollo de un programa de aplicación que se guarda y se almacena en un servidor remoto, al que el usuario accede a través del navegador. De acuerdo Velasquéz, D. (s.f.) el concepto aplicación web está ligado al almacenamiento en la nube, así la información se guarda permanentemente en grandes servidores de internet y una vez abres tu aplicación y entras en ella, te envían a tu dispositivo los datos que requieres. Para acceder a este tipo de servicios solo necesitas un dispositivo, una conexión a internet y tus datos de acceso (normalmente, nombre de usuario y la contraseña).

## 2.2.2.2.. Funcionamiento de una  aplicación web

En la actualidad la mayoría de esas aplicaciones webs son utilizadas (o se consumen) desde tu teléfono móvil, pero en cualquier caso deben estar adaptadas para todos los dispositivos. Esa base de datos que permiten el acceso a la aplicación no se almacena en tu dispositivo móvil, sino en la nube, y así no ocupa espacio en la memoria de tu móvil. Lo único que tiene que hacer tu ordenador o tu dispositivo es conectarse a internet para poder acceder a los servidores de la aplicación y recibir así la información. Por eso para utilizar cualquier aplicación es requisito indispensable conectarse a internet. (Viloria, T. 2018)

## 2.2.2. 3.- Tipos de aplicaciones web

Las aplicaciones web llegaron a la vida de las personas para facilitar muchas gestiones y, en otros casos, crear necesidades e inquietudes nuevas. Da igual el sector en el que se muevan, la posibilidad de obtener una aplicación es muy amplia y los usuarios que estén detrás de la pantalla lo agradecerán. A continuación, se detallan  las distintas aplicaciones web que existen según Martínez, E. J. (2020):

## 2.2.3.1- Aplicaciones web estáticas

Se caracterizan por tener un contenido fijo y no interactivo, por lo que son comunes para mostrar información básica en blogs, portfolios o landing pages informativas. La ventaja es que son rápidas y de fácil lectura, aunque no tienen mucha interactividad y su contenido es poco personalizable.

## 2.2.3.2.- Aplicaciones web dinámicas

Su contenido cambia en respuesta a las interacciones del usuario y se basan en bases de datos y scripts del lado del servidor para generar ese dinamismo. Usan tecnologías como AJAX para actualizar el contenido sin recargar la página. Algunos ejemplos son los foros o las redes sociales, sitios altamente interactivos y con una personalización del contenido en tiempo real. Eso sí, son más complejas de desarrollar y mantener.

## 2.2.3.3.- Aplicaciones web de página única (SPA)

Toda la información se carga en una sola página y utilizan frameworks de JavaScript como React, Angular y Vue.js. Sus actualizaciones se manejan sin recargar la página, como ocurre en Gmail, Google Maps o Trello. Además, cuentan con una experiencia rápida y fluida, a pesar de ser complejas en su desarrollo y acarrear posibles problemas de SEO y accesibilidad.

## 2.2.3.4.- Aplicaciones web de múltiples páginas (MPA)

Su estructura es la tradicional, con múltiples páginas HTML para que cada acción del usuario cargue una nueva página del servidor. Se puede apreciar en e-commerce, portales de noticias o plataformas educativas, lugares con un SEO sencillo, aunque con una experiencia de flujo menos fluida.

## 2.2.3.5.- Aplicaciones web progresivas (PWA)

Son aplicaciones que ofrecen una experiencia similar a las aplicaciones nativas, pues utilizan tecnologías como Service Workers y Manifiesto de Aplicación Web para funcionar online y recibir notificaciones push. Es el caso de Pinterest o Starbucks, que además poseen una experiencia de usuario nativa y son más rápidas. Aun así, requieren un conocimiento avanzado para poder implementarlas y tienen algunas limitaciones funcionales si las comparamos con las aplicaciones nativas.

## 2.2.3.6.- Aplicaciones web de e-commerce

Están destinadas a facilitar la compra-venta de productos y servicios online, por lo que tienen integrados catálogos de productos, carritos de compra y sistemas de pago en su propio portal. Esto les facilita la venta, la posibilidad de personalización y el análisis de datos, aunque requieren otro tipo de necesidades relacionadas con la legalidad y la logística. El ejemplo más claro es Amazon.

## 2.2.3. 7.- Aplicaciones web en tiempo real

Son aquellas enfocadas en proporcionar actualizaciones instantáneas basadas en datos en tiempo real. Utilizan tecnologías de comunicación bidireccional para mejorar la experiencia de usuario, y requieren de una infraestructura robusta para manejar conexiones continuas. Aplicaciones de chat como WhatsApp Web o videojuegos online son algunos ejemplos.

## 2.2.3.8.- Aplicaciones web sociales

Proponen una comunicación más fluida entre usuarios e incluyen creación de perfiles, mensajería y redes, como en el caso de LinkedIn, Facebook o Instagram. Lo más positivo de estas aplicaciones es el poder fomentar la interacción y el networking, aunque deban tener en cuenta la gestión de privacidad y la posible sobrecarga de contenido.

## 2.2.4.- Diferencia entre  aplicación web y  aplicación nativa

Antes de nada, es importante saber  que una aplicación web es un software que se ejecuta en el navegador, mientras que la aplicación nativa se puede descargar e instalar en un dispositivo.

## Aplicación web

Se desarrolla utilizando tecnologías estándar como HTML, CSS o JavaScript y se accede a ellas a través de una URL, por lo que requiere conexión a internet. Su interfaz suele ser responsive para que los usuarios puedan navegar sin problemas por ellas y cuentan con un desarrollo muy sencillo, aunque tienen menor rendimiento y velocidad que las nativas.

## Aplicación nativa

Su desarrollo es más complejo, mediante lenguajes y herramientas nativas como Swift (iOS)o Java/Kotlin (Android). Se deben descargar e instalar desde las tiendas de aplicaciones y ser optimizadas para el sistema operativo que vaya a usarlas. Su rendimiento y velocidad son superiores a las anteriores, pero también más costosas a la hora de mantenerlas.

# 2.2.-5.- Ventajas de utilizar aplicaciones web

- Se actualizan solas. Es el propio administrador de la aplicación quien se encarga de la actualización. Por lo que no exige ningún esfuerzo a sus usuarios.

- Backup. Las aplicaciones web solo necesitan hacer una única copia de seguridad y se pueden restaurar más fácilmente en caso de que haya cualquier problema.

- Versión única. En las webs apps una única versión es compatible con todos los sistemas operativos y con los diferentes navegadores. Por su parte, las aplicaciones para smartphones dependen del sistema operativo y de su compatibilidad para que puedan funcionar.

- Usabilidad. En las webs apps el usuario no tiene que descargar nada en su móvil, pero para acceder a las aplicaciones tiene que tener conexión a internet. Tampoco es necesario ningún sistema operativo específico.

- Económicas y de fácil mantenimiento. Son más económicas porque no te suponen el hacer una aplicación a medida y que tiene que estar en constante renovación. Se apuesta por una estructura sólida y por modificar el contenido periódicamente, pero sin afectar a la estructura de la página.

- Comparten funciones e imagen. En cuanto al diseño y la operatividad, no hay diferencias entre descargarse una app y usar las aplicaciones web. La rapidez también suele ser similar. Esto facilita la fidelización y el aumento de seguidores.

## 2.2.6.- Importancia de la aplicación de la tecnología en el campo educativo.

La tecnología es vista como una parte integral de la actividad cognitiva. El papel del profesor como facilitador es visto desde una perspectiva constructivista en  donde el docente, dentro del salón de clases debe generar climas sociales y culturales. Los docentes deben fomentar la organización y el desarrollo de proyectos basados en problemas donde los alumnos construyen activamente el conocimiento vinculando los conocimientos con los conocimientos previos.

El maestro, como agente motivador, tiene que actualizar constantemente la información y la tecnología para hacer que el aprendizaje sea más auténtico,  relevante y acorde con la realidad del mundo que le rodea. En la misma medida el docente debe asumir la tecnología como un recurso necesario para fortalecer los procesos de enseñanza, aprendizaje y para adoptarla en procesos que requieran organización de la información relacionada con el ambiente educativo, en busca de brindar a la comunidad un servicio eficiente y de calidad.

## 2.2.7.- Ventajas de las bases de datos para la gestión de la información de las calificaciones

Las bases de datos se constituyen como una herramienta de apoyo fundamental para sistematizar la información relacionada con las calificaciones de una institución educativa, ya que permiten ingresar la información de manera.

## 2.2.8.- Ventajas de las bases de datos para la gestión de la información de las calificaciones.

Las bases de datos se constituyen como una herramienta de apoyo fundamental para sistematizar la información relacionada con las calificaciones de una institución educativa, ya que permiten ingresar la información de manera ordenada. El proceso de transición entre el diligenciamiento de las calificaciones escrito y ahora sistematizado mediante una computadora es lento pero genera resultados efectivos y confiables.

En la actualidad existen muchas instituciones que han implementado este sistema recibiendo beneficios en cuanto al manejo, acceso o modificación de la información, tales como: Se generan patrones que hacen que la información tenga entradas y salidas estandarizadas, concretas y ordenadas. Este sistema facilita un rápido acceso a la información generando procesos eficaces y eficientes de consultas, solicitud de certificados de estudio o modificaciones por parte de los docentes. Los administrativos y docentes encuentran en la informática un apoyo para hacer más efectiva la organización de la información.

La sistematización de la información mediante la implementación de una base de datos genera confiabilidad ya que se pueden hacer copias de seguridad para garantizar la permanencia de los datos que continuamente se manejan en la institución educativa.

## 2.2.9.- Ventajas de la web para la gestión de información.

En la actualidad, muchas instituciones se han dado cuenta de la importancia que el Web tiene en el desarrollo de sus potencialidades, ya que con ello pueden lograr una mejor comunicación con personas o instituciones situadas en cualquier lugar del mundo. Gracias a la conexión con la red mundial Internet, poco a poco, cada individuo o institución va teniendo acceso a mayor cantidad de información de las diversas ramas de la ciencia con distintos formatos de almacenamiento.

La mayor parte de información es presentada de forma estática a través de documentos HTML, lo cual limita el acceso a los distintos tipos de almacenamiento en que ésta pueda encontrarse, pero  en la actualidad surge la posibilidad de utilizar aplicaciones que permitan acceder a información de forma dinámica, tal como a bases de datos, con contenidos y formatos muy diversos. Una de las ventajas de utilizar el Web para este fin, es que no hay restricciones en el sistema operativo que se debe usar, permitiendo la conexión entre si, de las páginas Web desplegadas en un browser del Web que funciona en una plataforma, con servidores de bases de datos alojados en otra plataforma. Además, no hay necesidad de cambiar el formato o estructura de la información dentro de las bases de datos.

## 2.3.- Registro de Calificaciones Académicas

Los registros académicos según Ortiz, J. (2020)  son “registros, archivos, documentos y otros materiales que contienen información directamente relacionada con un alumno;  cuyo mantenimiento corre a cargo de un centro o institución educativa”

Los registros académicos constituyen un elemento esencial en la gestión educativa, ya que permiten documentar y organizar la información relacionada con el desempeño de los estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar. Según Albornoz (2024), estos registros cumplen una función administrativa, facilitando la evaluación del progreso académico y la toma de decisiones informadas por parte de docentes y autoridades educativas.

La correcta estructuración y actualización de estos registros garantiza la transparencia en el proceso de enseñanza, asegurando que cada estudiante reciba una evaluación justa y precisa. Los registros académicos permiten la trazabilidad de la información, lo que resulta fundamental para la planificación educativa y la implementación de estrategias de mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

La importancia de los registros académicos radica en su capacidad para proporcionar datos confiables sobre el rendimiento de los estudiantes, lo que facilita la identificación de fortalezas y áreas de oportunidad en el proceso educativo. De acuerdo a Torres Blanco (2020) señala que la recopilación sistemática de información académica permite detectar tendencias en el desempeño estudiantil y evaluar la efectividad de los métodos pedagógicos utilizados. Por su parte, estos registros son fundamentales para la elaboración de informes institucionales y la toma de decisiones estratégicas en el ámbito educativo, es importante la digitalización de los registros académicos ha optimizado su gestión, permitiendo un acceso más ágil y seguro a la información, lo que contribuye a una administración más eficiente de los recursos educativos.

En el contexto de la educación moderna, los registros académicos desempeñan un papel clave en la personalización del aprendizaje y la implementación de estrategias pedagógicas adaptadas a las necesidades individuales de los estudiantes. Considerando estudios recientes, la integración de tecnologías digitales en la gestión de registros académicos ha permitido mejorar la precisión y accesibilidad de la información, facilitando la comunicación entre docentes, estudiantes y familias.

De igual forma la automatización de estos procesos ha reducido la carga administrativa de los docentes, permitiéndoles enfocarse en la enseñanza y el acompañamiento académico, dichos registros académicos digitales han fortalecido la seguridad de la información, minimizando riesgos de pérdida o alteración de datos. Se considera que los registros académicos son una herramienta indispensable para la evaluación y mejora continua del sistema educativo, su correcta implementación y gestión contribuyen a la equidad y transparencia en la educación, asegurando que cada estudiante reciba una evaluación justa y basada en criterios objetivos.

En un mundo cada vez más digitalizado, la optimización de los registros académicos mediante tecnologías innovadoras representa un avance significativo en la gestión educativa, permitiendo una administración más eficiente y una mejor experiencia de aprendizaje para los estudiantes ya que son fundamentales para la certificación de estudios y la movilidad académica.

Actividad: Creación de prototipos y maquetas de la interfaz web

Esta actividad se centró en el diseño visual y funcional de la interfaz de usuario de la aplicación web, con el propósito de garantizar una experiencia intuitiva, accesible y adaptada al contexto escolar. Se inició con la recopilación de información sobre las preferencias, dificultades y expectativas de los usuarios institucionales mediante entrevistas y sesiones de co-creación.

A partir de estos insumos, se elaboraron bocetos iniciales que evolucionaron hacia prototipos interactivos utilizando herramientas como Figma y Draw.io. Los prototipos incluyeron menús de navegación, formularios de ingreso de notas, paneles de control por rol y alertas de validación. Posteriormente, se realizaron pruebas de usabilidad con docentes y administrativos, quienes aportaron observaciones valiosas para mejorar la disposición de los elementos, el contraste visual y la organización de funciones. Esta actividad permitió transformar los requerimientos funcionales en una propuesta visual concreta, fortaleciendo la apropiación del sistema por parte de los usuarios.

Actividad: Diseño de la base de datos para gestionar notas y perfiles de usuarios

Consistió en el diseño técnico de la base de datos que sustenta el funcionamiento de la aplicación web, se definieron las entidades principales del sistema: usuarios, estudiantes, representantes, profesores, actividades, notas y asistencias. A través de un modelo entidad-relación, se establecieron las relaciones entre tablas, los campos clave y las restricciones necesarias para garantizar la integridad de los datos.

Se utilizó el editor de código VS Code y se seleccionaron tecnologías compatibles con el entorno institucional, como MySQL y PHP. Además, se incorporaron criterios de seguridad como cifrado de contraseñas, validación de entradas y control de acceso por roles. Esta actividad fue fundamental para asegurar que el sistema pudiera almacenar, consultar y actualizar la información académica de forma eficiente, segura y estructurada, respondiendo directamente al problema de lentitud y fragmentación en el registro de notas.

# CAPITULO III

# MARCO METODÓLOGICO

La presente investigación se enmarca dentro de la modalidad cualitativa, la cual se orienta al estudio profundo de fenómenos sociales desde la perspectiva de los actores involucrados, esta permite comprender las experiencias, significados y construcciones simbólicas que emergen en contextos específicos, lo cual resulta pertinente para abordar la problemática del registro de calificaciones académicas en el Liceo Andrés Bello.

Según Soto, Carrasco y Hernández (2023), la investigación cualitativa se fundamenta en una ontología interpretativa y una epistemología constructivista, lo que implica que el conocimiento se genera a partir de la interacción entre el investigador y los sujetos, en un proceso de co-construcción de significados.

Desde esta perspectiva, busca interpretar  la realidad desde una mirada holística, contextualizada y flexible, tal como lo señala Bernal Torres (2020), se centra en la descripción detallada de los fenómenos sociales, priorizando la comprensión de las dinámicas internas de los grupos humanos y sus prácticas cotidianas, en este sentido, la elección de esta modalidad responde a la necesidad de explorar las percepciones, expectativas y experiencias del personal docente y administrativo respecto al sistema actual de registro de calificaciones, así como sus propuestas para una solución tecnológica viable.

Aunado a esto, la modalidad cualitativa se alinea con los principios de participación, reflexividad y transformación que guían esta investigación, se  promueve una comprensión situada del problema y se favorece la construcción de soluciones pertinentes.

## 3.1.  Tipo de Investigación.

La presente investigación está enmarcada en el enfoque de la Investigación Acción Participativa y Transformadora (IAPT), una modalidad metodológica que articula la producción de conocimiento con la acción social, promoviendo la transformación de realidades concretas a través de la participación activa de los actores involucrados.

De acuerdo a  España (2023), la IAPT se fundamenta en el principio de que las personas son objeto de estudio y  sujetos activos en la construcción del conocimiento, lo cual resulta esencial en contextos educativos donde se busca mejorar prácticas institucionales desde adentro. Esta visión permite que los docentes, administrativos y otros actores del Liceo Andrés Bello participen en la identificación del problema, el diseño de soluciones y la validación de propuestas, como la aplicación web para el registro de calificaciones.

Este tipo de investigación  se caracteriza por su naturaleza cíclica y reflexiva, en la que las fases de planificación, acción, observación y reflexión se suceden de manera continua, buscando  intervenir en ellos para generar cambios significativos, dicha cualidad resulta especialmente pertinente para el presente estudio, ya que se pretende diagnosticar las limitaciones del sistema actual de registro académico y diseñar e implementar una solución tecnológica que responda a las necesidades reales de la comunidad educativa.

Por su parte, la IAPT promueve una relación horizontal entre el investigador y los participantes, lo que favorece la construcción colectiva del conocimiento y el empoderamiento de los actores sociales, en concordancia con Arnanz Mo., García M. y Villasante P. (2023) subrayan que este enfoque metodológico permite visibilizar las voces tradicionalmente marginadas en los procesos de toma de decisiones, fortaleciendo así la democracia institucional. En el contexto del Liceo Andrés Bello, esta característica cobra especial relevancia, ya que se busca que el diseño de la aplicación web surja del diálogo con quienes la utilizarán cotidianamente.

La elección de la IAPT como tipo de investigación responde a la intención de generar un impacto tangible en la gestión académica del liceo, mediante una propuesta tecnológica construida desde la participación y la reflexión crítica, para la mejora la calidad educativa, y el  fortalecimiento de  la capacidad de las instituciones para adaptarse a los desafíos contemporáneos, para tal efecto, la IAPT constituye el marco idóneo para desarrollar una investigación comprometida con la transformación educativa y la innovación digital.

## 3.2.  Técnica e instrumento de recolección de información.

En el marco de una investigación cualitativa con enfoque participativo, la técnica de recolección de información seleccionada es:

La entrevista semiestructurada, acompañada del instrumento correspondiente: la guía de entrevista, esta elección responde a la necesidad de obtener información profunda, contextualizada y flexible sobre las percepciones, experiencias y expectativas del personal docente y administrativo del Liceo Andrés Bello en relación con el sistema de registro de calificaciones. Según Sánchez, Fernández y Díaz (2021), la entrevista semiestructurada permite al investigador explorar dimensiones subjetivas del fenómeno estudiado, manteniendo un equilibrio entre la estructura temática y la apertura a nuevas categorías emergentes durante el diálogo.

La guía de entrevista, como instrumento, se diseña con base en los objetivos específicos de la investigación y contiene preguntas abiertas que orientan la conversación sin limitar la espontaneidad del entrevistado; esta herramienta facilita la recolección de datos ricos en matices, lo cual es fundamental para comprender las dinámicas institucionales y las necesidades tecnológicas desde la perspectiva de los actores involucrados. De acuerdo con Hernández Sampieri, Mendoza y Baptista (2021), la guía de entrevista debe ser validada previamente para garantizar su pertinencia, claridad y coherencia con el enfoque metodológico adoptado.

Aunado a esto, la entrevista semiestructurada favorece la construcción de un ambiente de confianza entre el investigador y los participantes, lo que incrementa la calidad y profundidad de la información recolectada. Como lo señala Maream Sánchez et al. (2021), esta técnica permite captar el contenido verbal y elementos paraverbales y contextuales que enriquecen la interpretación del discurso convirtiendose en una herramienta clave para identificar las limitaciones del sistema actual y las expectativas hacia una solución digital innovadora.

La elección de esta técnica e instrumento se justifica por su coherencia con los principios de la Investigación Acción Participativa y Transformadora, ya que promueve el diálogo horizontal, la reflexión crítica y la participación activa de los sujetos. Tal como lo plantea Ibarra-Sáiz, González-Elorza y Rodríguez Gómez (2023), la entrevista cualitativa  recoge datos generando espacios de co-construcción de conocimiento, lo cual es esencial para diseñar una aplicación web que responda a las necesidades reales del contexto educativo.

### 3.3.3. Técnica de Procesamiento de Datos.

El procesamiento de los datos recolectados mediante entrevistas semiestructuradas se realizará a través del análisis de contenido cualitativo, una técnica que permite identificar, categorizar e interpretar patrones significativos dentro del discurso de los participantes, dicha  técnica es especialmente útil en investigaciones de tipo  cualitativo, ya que posibilita una comprensión profunda de los significados atribuidos por los sujetos a sus experiencias. Según Sánchez, Fernández y Díaz (2021), el análisis de contenido cualitativo permite descomponer el texto en unidades de sentido, facilitando la codificación y posterior interpretación de los datos desde una perspectiva inductiva.

El proceso inicia con la transcripción literal de las entrevistas, seguida de una lectura comprensiva y reiterativa que permita familiarizarse con el contenido. Posteriormente, se procede a la codificación abierta, en la cual se identifican categorías emergentes directamente del discurso, estas categorías se agrupan en temas o ejes de análisis que responden a los objetivos de la investigación, como lo plantea Ibarra-Sáiz, González-Elorza y Rodríguez Gómez (2023), este enfoque permite construir significados desde la voz de los participantes, respetando la riqueza contextual y simbólica de sus narrativas.

Una vez establecidas las categorías, se realiza una triangulación de datos para contrastar la información obtenida con otras fuentes, como observaciones o documentos institucionales, fortaleciendo así la validez del análisis. Este procedimiento, según Hernández Sampieri, Mendoza y Baptista (2021), contribuye a la credibilidad y confiabilidad de los hallazgos, al permitir una interpretación más robusta y fundamentada.

De igual forma, se emplearán herramientas digitales como matrices de categorización y para organizar y visualizar los datos de manera sistemática, por ende, el análisis de entrevistas busca describir lo dicho por los participantes e interpretar los significados subyacentes, las tensiones institucionales y las oportunidades de mejora. Como afirman Arnanz Monreal, García Montes y Villasante Prieto (2023), esta técnica permite revelar las estructuras simbólicas que configuran la realidad educativa, lo cual es esencial para diseñar una aplicación web que responda a necesidades reales y contextualizadas, constituyendo  una herramienta metodológica clave para el procesamiento riguroso de la información en esta investigación.

## Diseño Metodológico de la Aplicación Web

El diseño metodológico adoptado para el desarrollo de la aplicación web se fundamenta en un enfoque incremental y participativo, estructurado en fases que permiten una evolución progresiva del sistema, desde la planificación hasta su mantenimiento, según García-González y Sánchez-Sánchez (2020), un diseño metodológico bien estructurado permite integrar los elementos técnicos, organizativos y sociales del proyecto, favoreciendo su pertinencia y sostenibilidad en contextos educativos.

### 1. Fase de Planificación

Esta fase inicial tiene como propósito establecer las bases del proyecto, definiendo su alcance, los actores clave (stakeholders) y el cronograma de trabajo.

Se desarrollan reuniones con el director del Liceo Andrés Bello y otros actores institucionales para identificar las necesidades del sistema y alinear los objetivos tecnológicos con los pedagógicos, como expresan  Monterrosa Castro, Espinel y Osorio Moreno (2019), la planificación estratégica en proyectos tecnológicos educativos debe considerar tanto los requerimientos funcionales como las condiciones institucionales, garantizando la viabilidad del desarrollo.

Durante esta etapa se definen los objetivos del sistema, delimitando sus funcionalidades principales y los recursos disponibles, elaborando  un cronograma detallado que organiza las actividades por fases, estableciendo tiempos estimados y responsables. Esta planificación permite anticipar riesgos, asignar recursos de manera eficiente y establecer mecanismos de seguimiento, de acuerdo con García-González y Sánchez-Sánchez (2020), una planificación metodológica clara es esencial para asegurar la coherencia entre el diseño técnico y los fines educativos del proyecto.

Por su parte, esta fase contempla la identificación de los usuarios del sistema (directores, secretarios, profesores) y sus respectivos roles, lo cual será clave para el diseño de interfaces y funcionalidades adaptadas a sus necesidades, cabe destacar que la  participación de estos actores desde el inicio garantiza que el sistema responda a las dinámicas reales del liceo, promoviendo su apropiación y sostenibilidad.

### 2. Fase de Análisis de Requerimientos

La fase de análisis de requerimientos constituye un momento clave en el diseño metodológico de sistemas informáticos, ya que permite identificar las funcionalidades esenciales, los actores involucrados y las restricciones operativas del sistema.

En el contexto del Liceo Andrés Bello, esta fase se orienta a comprender las necesidades del personal directivo, docente y administrativo respecto al registro de calificaciones, con el fin de traducirlas en especificaciones técnicas para el desarrollo de una aplicación web, considerando a  García-González et (2020), el análisis de requerimientos debe integrar tanto aspectos funcionales como no funcionales, considerando el entorno institucional y las expectativas de los usuarios finales.

Requerimientos funcionales.

Se identifican funciones específicas como la gestión de usuarios, el registro y actualización de notas, la generación de reportes académicos y el acceso a historiales de evaluación, dichas funcionalidades se estructuran en torno a entidades clave como usuarios (director, secretario, profesor), estudiantes, asignaturas y notas, y se articulan mediante procesos como la consulta de reportes y la administración de datos; tal como lo plantea Monterrosa Castro et al. (2019), una correcta identificación de procesos y entidades permite construir modelos de datos coherentes y sistemas más eficientes.

Reglas y restricciones

Garantizan la seguridad y la integridad del sistema, como la asignación de permisos diferenciados según el rol del usuario:

Solo el director podrá crear o eliminar usuarios.

Los profesores solo podrán modificar las notas de sus propios estudiantes.

Estas restricciones responden a principios de control de acceso y trazabilidad, fundamentales en sistemas educativos.

Flujos de entrada-proceso-salida.

Se describen cómo los datos que  ingresan al sistema, cómo se procesan y qué resultados se generan, este análisis se complementa con la identificación de procesos manuales que aún requieren intervención humana, como la generación de informes semestrales.

En esta fase, se  permite establecer los requerimientos técnicos y  alinear el diseño del sistema con las dinámicas institucionales reales, garantizando su pertinencia y funcionalidad.

### 3. Fase de Diseño

La fase de diseño constituye un componente esencial en el desarrollo de sistemas informáticos, ya que traduce los requerimientos funcionales y no funcionales en una arquitectura técnica viable, se definen las características estructurales, de rendimiento, seguridad y usabilidad del sistema, así como el entorno tecnológico en el que será implementado. Según Mamani (2021), el diseño de software debe contemplar tanto la lógica funcional como los atributos de calidad que garanticen la eficiencia, escalabilidad y sostenibilidad del sistema, en la investigación realizada en el Liceo Andrés Bello, esta fase busca asegurar que la aplicación web responda a las necesidades institucionales mediante una solución robusta, accesible y segura.

### 3.1 Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales son aquellos que definen las condiciones bajo las cuales el sistema debe operar, sin referirse directamente a funciones específicas entre ellos se incluyen el rendimiento, la seguridad, la usabilidad y el cumplimiento normativo, de acuerdo con Cysneiros y Yu (2020), estos requerimientos son determinantes para la calidad del software, ya que influyen en la experiencia del usuario y en la confiabilidad del sistema.

Rendimiento

Se establece que el sistema debe ser capaz de gestionar al menos 1000 usuarios simultáneos sin degradar su tiempo de respuesta, este criterio responde a la necesidad de garantizar la disponibilidad del sistema durante períodos de alta demanda, como el cierre de lapsos académicos.

Seguridad

Se implementarán mecanismos de autenticación mediante credenciales, encriptación de datos sensibles y copias de seguridad automáticas estas medidas son fundamentales para proteger la integridad y confidencialidad de la información académica.

Usabilidad

Se diseñará una interfaz intuitiva, accesible para personas con discapacidad y adaptable a distintos dispositivos, este enfoque se alinea con los principios de diseño centrado en el usuario, promovidos por Nielsen (2020), quien destaca la importancia de la simplicidad, consistencia y retroalimentación visual en la experiencia de usuario.

Cumplimiento normativo

El sistema se ajustará a la legislación educativa venezolana vigente, especialmente en lo relativo a la protección de datos personales y la transparencia institucional.

## 3.2 Contexto y Entorno Tecnológico

El contexto tecnológico en el que se desarrollará e implementará la aplicación web está determinado por las condiciones institucionales del Liceo Andrés Bello y las tendencias actuales en desarrollo de software educativo, según López Meraz y Montes Pacheco (2023), el diseño tecnológico debe considerar tanto la infraestructura disponible como las capacidades de los usuarios, para garantizar una adopción efectiva del sistema.

El sistema será accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, mediante una interfaz web compatible con navegadores populares como Chrome, Firefox y Safari.

Se alojará en un servidor seguro, preferiblemente en la nube, lo que permitirá escalar su capacidad según la demanda. La base de datos será relacional (MySQL o PostgreSQL), lo que facilitará la organización y recuperación eficiente de la información académica.

En cuanto a las tecnologías de desarrollo, se emplearán herramientas modernas como HTML, CSS y JavaScript para el frontend, y Node.js, PHP o Python (Django/Flask) para el backend, garantizando así una arquitectura modular y mantenible.

De igual manera, se contemplan condiciones específicas del entorno institucional, como la necesidad de capacitación para los usuarios, la disponibilidad de conectividad estable y la provisión de soporte técnico continuo, consideraciones  fundamentales para asegurar la sostenibilidad del sistema, tal como lo plantea Mujica-Sequera (2022), quien subraya que el éxito de una solución digital depende tanto de su diseño técnico como de su integración contextual y humana.

### 4. Fase de Desarrollo

La fase de desarrollo constituye el núcleo operativo del ciclo de vida del software, en la que se implementan las funcionalidades previamente definidas mediante un enfoque iterativo y colaborativo, esta etapa implica la construcción progresiva de una aplicación web que responda a las necesidades institucionales de registro académico, de acuerdo a  García et (2020), el desarrollo de sistemas educativos debe integrar principios de modularidad, escalabilidad y participación activa de los usuarios, a fin de garantizar soluciones sostenibles y contextualizadas.

Durante esta fase se seleccionan las tecnologías más adecuadas para el entorno institucional.

En el frontend se utilizarán lenguajes como HTML, CSS y JavaScript, posiblemente apoyados en frameworks como React o Angular para mejorar la experiencia de usuario.

En el backend, se consideran opciones como PHP, Node.js o Python (Django/Flask), que permiten una lógica robusta y segura.

La base de datos será relacional (MySQL o PostgreSQL), lo cual facilita la integridad y recuperación eficiente de la información.

Como señalan López Meraz y Montes Pacheco (2023), la elección tecnológica debe responder tanto a criterios técnicos como a la capacidad de mantenimiento y apropiación por parte de la institución, él desarrollo se organizará en ciclos iterativos, con entregas parciales que serán revisadas por el director y otros usuarios clave.

Esta estrategia permite validar funcionalidades de forma temprana, corregir desviaciones y adaptar el sistema a nuevas necesidades emergentes. De acuerdo con Sommerville (2021), el desarrollo incremental favorece la calidad del software y reduce los riesgos asociados a la implementación final, documentando cada módulo desarrollado, incluyendo manuales técnicos y de usuario, lo cual facilitará la capacitación y el soporte posterior.

Para tal efecto, esta  fase contempla la integración de mecanismos de seguridad, validación de datos y pruebas internas de funcionalidad,  estableciendo protocolos de control de versiones y respaldo de información, asegurando la trazabilidad del código y la protección de los datos académicos, como lo plantea Mamani (2021), el desarrollo de aplicaciones educativas debe considerar no solo la funcionalidad, sino también la ética del manejo de la información, especialmente en contextos escolares donde la privacidad es un valor fundamental

### 5. Fase de Pruebas

La fase de pruebas representa una etapa crítica en el ciclo de desarrollo de software, ya que permite verificar que cada componente del sistema funcione según lo esperado y que la aplicación cumpla con los requerimientos definidos; en el objeto de estudio  del Liceo Andrés Bello, estas pruebas aseguran que el sistema de registro de calificaciones ofrezca resultados precisos, seguros y accesibles para sus diferentes usuarios, de acuerdo con Sommerville (2021), un proceso de pruebas estructurado permite detectar errores, validar funcionalidades y garantizar la calidad global del software antes de su despliegue.

#### 5.1 Pruebas Unitarias

Las pruebas unitarias señala Mamani (2021), las pruebas unitarias son indispensables para asegurar la estabilidad de las operaciones fundamentales del sistema.  Se aplicarán a cada módulo del sistema de forma individual, evaluando de manera aislada las funciones básicas, como la autenticación de usuarios, el registro de calificaciones y la generación de reportes, este tipo de prueba facilita la detección temprana de errores de codificación, optimizando el tiempo de desarrollo y la calidad del producto final.

#### 5.2 Pruebas de Integración

Según García-González y Sánchez-Sánchez (2020), las pruebas de integración son esenciales en sistemas educativos, donde múltiples actores interactúan con información común pero con niveles de acceso diferenciados. Una vez validadas las unidades por separado, se llevarán a cabo pruebas de integración para evaluar cómo interactúan los distintos módulos entre sí. Esto incluye, comprobar que los datos ingresados por los docentes se reflejen correctamente en los reportes generados por los secretarios permitiendo verificar la coherencia lógica del sistema y su capacidad para mantener la integridad de los datos entre diferentes componentes.

#### 5.3 Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT)

Según López Meraz y Montes Pacheco (2023) destacan que estas pruebas son fundamentales para garantizar la adopción del sistema, ya que permiten ajustar la herramienta a las dinámicas operativas del usuario final. En este caso, se implementarán pruebas de aceptación con usuarios reales: directores, secretarios y docentes del Liceo Andrés Bello, el objetivo de estas pruebas es verificar que la aplicación cumpla con las expectativas y sea funcional en condiciones reales de uso, ya permitirán identificar mejoras en la usabilidad, adaptar funcionalidades y recolectar retroalimentación directa del entorno institucional.

### 6. Fase de Implementación

Según Ferrer Vicente et al. (2019), la implementación efectiva de un proyecto educativo digital requiere una planificación estratégica que articule los aspectos técnicos, pedagógicos y organizativos, asegurando la integración del sistema en la dinámica institucional. La fase de implementación marca el momento en que el sistema desarrollado se despliega en el entorno real de uso, permitiendo su adopción por parte de los usuarios institucionales, en dicha investigación  esta etapa contempla el despliegue del sistema en un servidor web seguro, la capacitación de los usuarios (directores, secretarios y docentes) y la entrega de documentación técnica y operativa.

Durante esta fase se realiza la instalación del sistema en el entorno de producción, configurando los parámetros necesarios para su funcionamiento óptimo, se habilitan los accesos diferenciados según los roles definido y se realizan pruebas finales de validación en condiciones reales. De igual manera, se entrega documentación completa, incluyendo manuales de usuario, guías de instalación y protocolos de seguridad. Esta documentación es clave para garantizar la autonomía institucional en el uso y mantenimiento del sistema, como lo señala Bonet Collazo et al. (2023), quienes destacan la importancia de la transferencia de conocimiento en proyectos tecnológicos educativos.

Un componente esencial de esta fase es la capacitación de los usuarios, la cual se organiza en sesiones prácticas que permiten familiarizarse con las funcionalidades del sistema, resolver dudas y recoger retroalimentación.; esta estrategia favorece la apropiación tecnológica y reduce la resistencia al cambio, aspectos fundamentales para el éxito de la implementación de acuerdo con García-González y Sánchez-Sánchez (2020), la formación de usuarios es un factor crítico en la sostenibilidad de sistemas digitales en contextos educativos.

Por último, se establece un protocolo de seguimiento inicial que permita monitorear el desempeño del sistema, identificar posibles incidencias y realizar ajustes menores, esta etapa de acompañamiento post-implementación fortalece la confianza de los usuarios y permite consolidar el uso del sistema como herramienta institucional.

### 7. Fase de Mantenimiento y Soporte

La fase de mantenimiento y soporte tiene como objetivo garantizar la continuidad operativa del sistema, su actualización periódica y la atención oportuna a posibles fallos o requerimientos de mejora,  es clave para preservar la funcionalidad, seguridad y pertinencia del sistema a lo largo del tiempo; según Pérez, Castiblanco y Mateo (2020), el mantenimiento de sistemas debe concebirse como un proceso estratégico que combina acciones preventivas, correctivas y evolutivas, orientadas a maximizar la disponibilidad y eficiencia del software.

En el caso del sistema desarrollado para el Liceo Andrés Bello, se establecerá un plan de mantenimiento que incluya revisiones periódicas del código, actualizaciones de seguridad, respaldo automático de la base de datos y monitoreo del rendimiento. Estas acciones permitirán anticipar fallos, corregir vulnerabilidades y adaptar el sistema a nuevas necesidades institucionales, como lo plantea Sommerville (2021), el mantenimiento evolutivo es esencial en entornos educativos dinámicos, donde los requerimientos pueden cambiar con el tiempo.

Canal de soporte técnico

De acuerdo con Ferrer Vicente et al. (2019), el soporte técnico debe ser considerado como un componente pedagógico y organizativo, no solo tecnológico. Este soporte podrá atender consultas, resolver incidencias y recibir sugerencias de mejora por parte de los usuarios, este canal puede incluir correo electrónico, formularios web o incluso un sistema de tickets, dependiendo de la infraestructura disponible, la atención oportuna a los usuarios fortalece la confianza institucional en el sistema y promueve su uso sostenido.

## Retroalimentación continúa.

Mediante encuestas o entrevistas periódicas, se permitirá evaluar la satisfacción de los usuarios y recoger propuestas de mejora, esta información será clave para futuras actualizaciones del sistema y para su adaptación a nuevas normativas o necesidades institucionales, preserverando el sistema y  proyectándolo hacia su evolución y consolidación como herramienta estratégica en la gestión académica del liceo.

# PARTE IV.

# PRODUCTO FINAL

La presente sección corresponde al desarrollo concreto de la acción transformadora propuesta en esta investigación, orientada al diseño e implementación de una aplicación web para el registro de notas en el Liceo Andrés Bello, ubicado en Sabana Grande, Estado Trujillo. En coherencia con el enfoque metodológico adoptado, esta parte del trabajo sistematiza las actividades ejecutadas, los planes de acción desarrollados y los resultados obtenidos durante el proceso de intervención. Se destacan las estrategias construidas de manera participativa con los actores institucionales, así como la articulación entre los objetivos formulados y las acciones realizadas en campo.

El producto final refleja la aplicación técnica de la propuesta así como la transformación progresiva de las prácticas institucionales vinculadas al registro de notas, evidenciando avances en eficiencia, transparencia y apropiación tecnológica. Asimismo, se documentan los informes de cada jornada, las visitas realizadas, los ajustes efectuados y la evaluación de impacto preliminar, permitiendo valorar la pertinencia y sostenibilidad del sistema implementado.

## 4.1. Desarrollo de los planes de acción de acuerdo a los propósitos u objetivos formulados.

En el marco del proceso de transformación digital del Liceo Andrés Bello, y en coherencia con el enfoque metodológico de Investigación Acción Participativa Tecnológica (IAPT), se desarrolló una fase clave del proyecto orientado al diseño de la arquitectura y funcionalidades de la aplicación web para el registro de calificaciones académicas. Esta etapa respondió directamente a las necesidades identificadas en el diagnóstico participativo, donde se evidenció que la gestión manual de notas era lenta, propensa a errores y limitada en términos de acceso, trazabilidad y eficiencia.

El diseño de la solución tecnológica se abordó desde una lógica progresiva, colaborativa y contextualizada, integrando criterios técnicos, pedagógicos y organizacionales. Las actividades ejecutadas en esta fase permitieron establecer los elementos fundamentales que darían forma al sistema: la interfaz de usuario, la estructura de la base de datos y la selección de tecnologías adecuadas para su desarrollo. Cada acción fue planificada y validada con participación activa de los actores institucionales, garantizando que la propuesta respondiera a sus dinámicas reales, capacidades instaladas y expectativas de mejora.

A continuación, se describen las actividades desarrolladas en esta fase, detallando sus propósitos, procedimientos, herramientas utilizadas y resultados obtenidos. Estas acciones constituyen el núcleo técnico del proyecto, y su ejecución marca el tránsito desde la conceptualización participativa hacia la construcción operativa de una solución digital que busca modernizar, agilizar y transparentar el proceso de registro académico en el liceo. La sistematización de estas actividades permite evidenciar la coherencia entre el problema planteado, los objetivos formulados y las respuestas construidas colectivamente.

### Actividad: Establecer el diseño de la interfaz y la experiencia de usuario (UX/UI)

Esta actividad se orientó a definir la estructura visual y funcional de la aplicación web, con el propósito de garantizar una experiencia de usuario intuitiva, accesible y adaptada a las dinámicas institucionales del Liceo Andrés Bello. El proceso inició con sesiones de co-creación entre el investigador y los actores institucionales, donde se identificaron las necesidades, expectativas y dificultades que enfrentaban en el uso de sistemas digitales. A partir de estos insumos, se elaboraron prototipos de alta fidelidad utilizando herramientas como PHP/ HTML, que representan las pantallas principales del sistema: inicio de sesión, panel de control por rol, ingreso de notas, consulta de registros y generación de reportes.

Figura N°4: Interfaz de la aplicación web

Fuente: Investigadora (2025)

### Actividad: Definir la estructura de la base de datos para el almacenamiento de calificaciones

Se inició con la identificación de las entidades clave del sistema: usuarios, estudiantes, representantes, profesores, actividades, notas y asistencias. A través de un modelo entidad-relación, se definieron las relaciones entre tablas, los campos obligatorios, las claves primarias y foráneas, así como las restricciones necesarias para garantizar la integridad de los datos. Se utilizó MySQL como sistema gestor de base de datos, por su estabilidad, compatibilidad y facilidad de integración con tecnologías web. El diseño contempló la posibilidad de realizar consultas por período, sección, estudiante y actividad, permitiendo una organización lógica y eficiente de la información académica.

Además, se incorporaron mecanismos de respaldo automático, control de versiones y validación de entradas, lo que asegura la protección de los datos y la trazabilidad de las operaciones. La estructura de la base de datos fue validada mediante simulaciones de ingreso y consulta, donde se verificó la correcta actualización de registros, la coherencia entre módulos y la velocidad de respuesta. Esta actividad permitió transformar el sistema manual y fragmentado en una plataforma estructurada, segura y escalable, capaz de responder a las necesidades reales de la institución. La documentación técnica incluye diagramas de clases, scripts de creación de tablas y recomendaciones para su mantenimiento, lo que garantiza su sostenibilidad en el tiempo.

En la parte de elaboración de la clase administrador se toma en cuenta las clases entidades usuario, tipo de usuario, perfil de usuario y asignación de grado y sección. Para la elaboración del diagrama de clases del sistema, se toma en cuenta que las clases entidad representante que está relacionada con la clase entidad estudiante, estos dos diagramas son componentes básicos del usuario secretaria. Por otro lado el usuario Profesor, la clase entidad estudiante está relacionada con la clase grados, la clase entidad asistencia, la clase entidad actividades y notas, estos diagramas son los principales componentes del usuario profesor (Usuario Común).

Figura N°5: Diagrama de Clases

Fuente: Investigadora (2025)

Como parte del modelo conceptual se realizaron los diagramas de secuencia por cada caso de uso, con el fin de describir la interacción entre las clases para lograr la funcionalidad del sistema.

Caso de uso Validar Administrador: el diagrama de secuencia para validar Administrador muestra que el Manejador Usuario solicita a la Interface que despliegue la pantalla de administración. Luego el administrador ingresa sus datos y se realiza la verificación en la base de datos, para enviar el mensaje correspondiente al administrador, por medio de su clase interface.

Figura N°6: Diagrama de secuencia Validar Administrador

Fuente: Investigadora (2025)

Caso de uso ingresar Usuario: se muestra en el diagrama de secuencia que para incluir un usuario, es mandando un mensaje al controlador para así proceder con el registro o mandar el mensaje de error.

Figura N°7: Diagrama de secuencia ingresar usuario

Fuente: Investigadora (2025)

Caso de uso Modificar Usuario: se muestra en el diagrama de secuencia que para modificar un usuario mandando a otra pantalla con los datos del usuario a modificar y así proceder con la modificación o mandar el mensaje de error que el usuario no existe.

Figura N°8: Diagrama de secuencia modificar usuario

Fuente: Investigadora (2025)

Caso de uso Eliminar Usuario: se muestra en el diagrama de secuencia que para eliminar un usuario mandando a otra pantalla con los datos del usuario a eliminar para así proceder con la eliminación o mandar el mensaje de error que el usuario no existe.

Figura N°9: Diagrama de secuencia eliminar usuario

Fuente: Investigadora (2025)

Caso de uso ingresar Tipo de Usuario: se muestra en el diagrama de secuencia que para incluir un Tipo usuario, es mandando un mensaje al controlador validando que el usuario ya exista para así proceder con el inclusión del tipo de usuario o mandar el mensaje de error.

Figura N°10: Diagrama de secuencia ingresar  tipo de usuario

Fuente: Investigadora (2025)

Caso de uso Modificar Tipo de Usuario: se muestra en el diagrama de secuencia que para modificar un  tipo de usuario mandando a otra pantalla con los datos del usuario a modificar, y así luego proceder con la modificación o mandar el mensaje de error que el usuario no existe..

Figura N°11: Diagrama de secuencia modificar  tipo de usuario

Fuente: Investigadora (2025)

Caso de uso Eliminar Tipo de Usuario: se muestra en el diagrama de secuencia que para eliminar un Tipo de usuario mandando a otra pantalla con los datos del usuario a eliminar para así proceder con la eliminación o mandar el mensaje de error que el usuario no existe.

Figura N°11: Diagrama de secuencia eliminar  tipo de usuario

Fuente: Investigadora (2025)

Caso de uso ingresar Grado y Sección: se muestra en el diagrama de secuencia que para incluir un grado y una sección, es mandando un mensaje al controlador validando que el usuario ya exista para así proceder con el inclusión del grado y la sección o mandar el mensaje de error.

Figura N°12: Diagrama de secuencia ingresar grado y sección

Fuente: Investigadora (2025)

Caso de uso Modificar Grado y sección: se muestra en el diagrama de secuencia que para modificar un grado o una sección es mandando a otra pantalla con los datos del grado o la sección a modificar para así proceder con la modificación o mandar el mensaje de error que el usuario no existe. (

Figura N°13: Diagrama de secuencia modificar grado y sección

Fuente: Investigadora (2025)

Caso de uso Eliminar Grado y sección: se muestra en el diagrama de secuencia que para eliminar un grado o una sección es mandando a otra pantalla con los datos del grado o la sección a eliminar para así proceder con la eliminación o mandar el mensaje de error que el usuario no existe.

Figura N°13: Diagrama de secuencia eliminar grado y sección

Fuente: Investigadora (2025)

Caso de uso ingresar Perfil: se muestra en el diagrama de secuencia que para incluir un perfil, es mandando un mensaje al controlador para así proceder con el inclusión o mandar el mensaje de error. (Ver grafico 13).

Figura N°14: Diagrama de secuencia Ingresar Perfil

Fuente: Investigadora (2025)

Caso de uso modificar Perfil: se muestra en el diagrama de secuencia que para incluir un perfil, es mandando un mensaje al controlador para así proceder con el modificación o mandar el mensaje de error.

Figura N°15: Diagrama de secuencia modificar Perfil

Fuente: Investigadora (2025)

Caso de uso eliminar Perfil: se muestra en el diagrama de secuencia que para incluir un perfil, es mandando un mensaje al controlador para así proceder con la eliminación mandar el mensaje de error.

Figura N°16: Diagrama de secuencia eliminar Perfil

Fuente: Investigadora (2025)

Caso de uso reporte de todos los usuarios: se muestra en el diagrama de secuencia que para mostrar todos los usuarios se despliega una pantalla, mostrando en una tabla todos los usuarios registrados.

Figura N°17: Diagrama de secuencia reporte de todos los usuarios

Fuente: Investigadora (2025)

Caso de uso reporte de todos los perfiles: se muestra en el diagrama de secuencia que para mostrar todos los perfiles se despliega una pantalla, mostrando en una tabla todos los perfiles asignados a cada usuario.

Figura N° 18: Diagrama de secuencia reporte de tipos de usuarios

Fuente: Investigadora (2025)

Caso de uso reporte de todos grados y las secciones con los profesores asignados: se muestra en el diagrama de secuencia que para mostrar todos los datos se despliega una pantalla, mostrando en una tabla todos los grados y las secciones con el profesor asignado a la misma

Figura N°19: Diagrama de secuencia reporte de grados y sección con los profesores asignados.

Fuente: Investigadora (2025)

Caso de uso ingresar alumno: se muestra en el diagrama de secuencia que para incluir un alumno, es mandando un mensaje al controlador para así proceder con el registro o mandar el mensaje de error.

Figura N°20: Diagrama de secuencia ingresar alumno

Fuente: Investigadora (2025)

Caso de uso re-Ingresar alumno: se muestra en el diagrama de secuencia que para re-Ingresar un alumno mandando a otra pantalla con los datos del alumno a re-Ingresar y así proceder con la re-inscripción o mandar el mensaje de error que el alumno no existe.

Figura N° 21: Diagrama de secuencia re-ingresar alumno

Fuente: Investigadora (2025)

Caso de uso Modificar alumno: se muestra en el diagrama de secuencia que para modificar un alumno mandando a otra pantalla con los datos del alumno a modificar y así proceder con la modificación o mandar el mensaje de error que el alumno no existe.

Figura N° 22: Diagrama de secuencia modificar alumno

Fuente: Investigadora (2025)

Caso de uso Eliminar alumno: se muestra en el diagrama de secuencia que para eliminar un alumno mandando a otra pantalla con los datos del alumno a eliminar para así proceder con la eliminación o mandar el mensaje de error que el alumno no existe.

Figura N°23: Diagrama de secuencia eliminar alumno

Fuente: Investigadora (2025)

Caso de uso ingresar asistencia: se muestra en el diagrama de secuencia que para incluir una asistencia, es mandando un mensaje al controlador con los datos del usuario para así proceder con el registro o mandar el mensaje de error. (Ver grafico 23).

Figura N°24: Diagrama de secuencia ingresar asistencia

Fuente: Investigadora (2025)

Caso de uso Modificar asistencia: se muestra en el diagrama de secuencia que para asistencia de un alumno es mandando a otra pantalla con los datos del alumno y la asistencia a modificar y así proceder con la modificación o mandar el mensaje de error que el alumno no existe.

Figura N° 25: Diagrama de secuencia modificar asistencia

Fuente: Investigadora (2025)

Caso de uso ingresar actividad: se muestra en el diagrama de secuencia que para incluir una actividad, es mandando un mensaje al controlador para así proceder con el inclusión o mandar el mensaje de error.

Figura N° 26: Diagrama de secuencia ingresar actividad

Fuente: Investigadora (2025)

Caso de uso modificar actividad: se muestra en el diagrama de secuencia que para incluir una actividad, es mandando un mensaje al controlador para así proceder con el modificación o mandar el mensaje de error.

Figura N°28: Diagrama de secuencia modificar actividad

Fuente: Investigadora (2025)

Caso de uso eliminar actividad: se muestra en el diagrama de secuencia que para incluir una actividad, es mandando un mensaje al controlador para así proceder con la eliminación mandar el mensaje de error.

Figura N° 29:Diagrama de secuencia eliminar actividad

Fuente: Investigadora (2025)

Caso de uso ingresar nota: se muestra en el diagrama de secuencia que para incluir una nota, es mandando un mensaje al controlador para así proceder con el inclusión o mandar el mensaje de error.

Grafico N° 30: Diagrama de secuencia ingresar nota

Fuente: Investigadora (2025)

Caso de uso modificar nota: se muestra en el diagrama de secuencia que para incluir una nota, es mandando un mensaje al controlador para así proceder con el modificación o mandar el mensaje de error.

Figura N°31: Diagrama de secuencia modificar nota

Fuente: Investigadora (2025)

Caso de uso eliminar nota: se muestra en el diagrama de secuencia que para incluir una nota, es mandando un mensaje al controlador para así proceder con la eliminación mandar el mensaje de error. (Ver grafico 30).

Figura N° 32: Diagrama de secuencia eliminar nota

Fuente: Investigadora (2025)

Modelo de Navegación (diagramas de componentes)

Un componente de software individual es un paquete de software, un servicio web, o un módulo que encapsula un conjunto de funciones relacionadas (o de datos).El modelo de navegación para los componentes. (Ver gráfico 38).

Figura N°32: Diagrama de Componentes

Fuente: Investigadora (2025)

### Actividad: Seleccionar las tecnologías adecuadas para el desarrollo de la aplicación

Esta  actividad consistió en la selección de las tecnologías más pertinentes para el desarrollo de la aplicación web, considerando criterios de compatibilidad, escalabilidad, seguridad y facilidad de uso. Se optó por una arquitectura de tres capas (presentación, lógica de negocio y acceso a datos), que permite separar responsabilidades, facilitar el mantenimiento y mejorar la eficiencia del sistema. Para el desarrollo del backend se seleccionó PHP por su robustez y amplia documentación, mientras que para el frontend se utilizó HTML, CSS y JavaScript, lo que garantiza una interfaz dinámica y responsiva. El editor de código elegido fue Visual Studio Code, por su versatilidad y herramientas integradas.

Asimismo, se incorporaron frameworks como Bootstrap para el diseño visual y librerías como jQuery para mejorar la interacción con el usuario. En cuanto a la seguridad, se implementaron algoritmos de cifrado, validación de sesiones y control de acceso por rol. La elección de estas tecnologías se realizó en función del contexto institucional, priorizando soluciones de código abierto, bajo consumo de recursos y facilidad de aprendizaje para futuros desarrolladores locales.

Esta actividad fue validada mediante pruebas de compatibilidad en distintos navegadores y dispositivos, asegurando que la aplicación pudiera ser utilizada desde computadoras, tabletas y teléfonos móviles. La selección tecnológica solo garantiza la operatividad del sistema, sino que también promueve su sostenibilidad, replicabilidad y adaptación a otros entornos educativos rurales.

Figura N°33: Diagrama de Componentes

### Fuente: Investigadora (2025)

De acuerdo al siguiente objetivo Programar la aplicación web para el registro de notas en el Liceo Andrés Bello. En esta fase del proyecto se abordó la construcción operativa de la solución tecnológica diseñada previamente, dando paso a la programación de los módulos centrales que permitirían el ingreso, procesamiento y resguardo de las calificaciones académicas. El desarrollo se realizó siguiendo una arquitectura de tres capas (presentación, lógica de negocio y acceso a datos), utilizando tecnologías compatibles con el entorno institucional y priorizando la seguridad, eficiencia y facilidad de uso. Las actividades ejecutadas se describen a continuación:

### Actividad: Programación del sistema de ingreso y consulta de calificaciones

Esta actividad consistió en la codificación de los módulos que permiten a los docentes registrar y consultar las calificaciones de sus estudiantes. Se desarrollaron formularios dinámicos para el ingreso de notas por actividad, grado y sección, integrando validaciones que evitan duplicidades, errores de formato y omisiones. La consulta se estructuró en paneles por estudiante, por asignatura y por período académico, permitiendo generar reportes automáticos y exportables. Se implementaron filtros por sección, búsqueda por nombre y alertas para notas pendientes. El sistema fue programado en PHP con conexión a MySQL, y se utilizó JavaScript para mejorar la interacción en tiempo real. Esta funcionalidad fue validada mediante pruebas funcionales con docentes, quienes destacaron la mejora en tiempos de respuesta y la claridad de la interfaz.

### Actividad: Implementación de algoritmos para cálculos de notas

Esta actividad se enfocó en automatizar el cálculo de promedios académicos mediante algoritmos programados en el backend del sistema. Se definieron fórmulas que permiten calcular promedios por actividad, por lapso y por asignatura, considerando ponderaciones específicas configurables por el docente. Los algoritmos operan en tiempo real, actualizando automáticamente los resultados al ingresar nuevas calificaciones. Se incorporaron alertas para detectar inconsistencias, como valores fuera de rango o ausencia de datos requeridos. Esta automatización reduce el margen de error, agiliza el trabajo docente y fortalece la transparencia en el proceso evaluativo. Los algoritmos fueron validados con datos simulados y ajustados según las observaciones de los usuarios institucionales.

Tabla N°6: Descripción de Casos de uso Ingresar Usuario

| Descripción Caso de Uso ingresar Usuario |  |
| --- | --- |
| Nombre de caso de uso: | Ingresar usuario |
| Id Caso de Uso: | Administrador01 |
| Actores: | Administrador |
| Descripción: | Permite ingresar los datos personales de los usuarios, autorizando esto para el ingreso al sistema. |
| Casos de uso relacionados: | Gestión de Administrador |
| Entradas: |  |
| Salidas: |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| - El administrador ingresa los datos. | - El sistema verifica que el usuario no exista. |
|  | - El sistema actualiza la base de datos. |
| Curso Alternativo #1 El usuario ya está ingresado |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|  | - El sistema muestra un mensaje indicando que el usuario ya está registrado. |
| Pre-Condiciones: | El usuario ya esta validado |
| Post-Condiciones: | Actualización de usuarios en la base de datos |

Tabla N° 7: Descripción de Casos de uso Modificar Usuario

| Descripción Caso de Uso Modificar Usuario |  |
| --- | --- |
| Nombre de caso de uso: | Modificar usuario |
| Id Caso de Uso: | Administrador02 |
| Actores: | Administrador |
| Descripción: | Permite modificar los datos personales de los usuarios |
| Casos de uso relacionados: | Gestión de Administrador |
| Entradas: | Cedula del usuario |
| Salidas: |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| - El administrador ingresa los datos. | - El sistema verifica que el usuario no exista. |
|  | - El sistema actualiza la base de datos. |
| Curso Alternativo #1 El usuario ya está ingresado |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|  | - El sistema muestra un mensaje indicando que el usuario ya está registrado. |
| Pre-Condiciones: | El usuario ya esta validado |
| Post-Condiciones: | Actualización de usuarios en la base de datos |

Tabla N° 8: Descripción de Casos de uso Eliminar Usuario

| Descripción Caso de Uso Eliminar Usuario |  |
| --- | --- |
| Nombre de caso de uso: | Eliminar usuario |
| Id Caso de Uso: | Administrador03 |
| Actores: | Administrador |
| Descripción: | Permite colocar es un estatus inactivo al usuario |
| Casos de uso relacionados: | Gestión de Administrador |
| Entradas: | Cedula del usuario |
| Salidas: |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| - El administrador verifica los datos del usuario. | - El sistema verifica que el usuario exista. |
|  | - El sistema actualiza la base de datos. |
| Curso Alternativo #1 El usuario no existe |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|  | - El sistema muestra un mensaje indicando que el usuario no existe. |
| Pre-Condiciones: | El usuario ya esta validado |
| Post-Condiciones: | Actualización de usuarios en la base de datos |

Tabla N° 9: Descripción de Casos de uso Activar Usuario

| Descripción Caso de Uso Activar Usuario |  |
| --- | --- |
| Nombre de caso de uso: | Activar usuario |
| Id Caso de Uso: | Administrador04 |
| Actores: | Administrador |
| Descripción: | Permite activar un usuario que se encontraba con estatus inactivo |
| Casos de uso relacionados: | Gestión de Administrador |
| Entradas: | Cedula del usuario |
| Salidas: |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| - El administrador verifica los datos del usuario. | - El sistema verifica que el usuario este inactivo. |
|  | - El sistema actualiza la base de datos. |
| Curso Alternativo #1 El usuario no existe |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|  | - El sistema muestra un mensaje indicando que el usuario no existe. |
| Pre-Condiciones: | El usuario ya esta validado |
| Post-Condiciones: | Actualización de usuarios en la base de datos |

Tabla N° 9: Descripción de Casos de uso Ingresar Grado Sección

| Descripción Caso de Uso Ingresar Grado Sección |  |
| --- | --- |
| Nombre de caso de uso: | Ingresar Grado Sección |
| Id Caso de Uso: | Administrador05 |
| Actores: | Administrador |
| Descripción: | Permite ingresar un nuevo grado y sección |
| Casos de uso relacionados: | Gestión de Administrador |
| Entradas: |  |
| Salidas: |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| - El administrador ingresa el grado y sección. | - El sistema verifica que el grado y sección no exista. |
|  | - El sistema actualiza la base de datos. |
| Curso Alternativo #1 El grado y sección existe |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|  | - El sistema muestra un mensaje indicando que el grado y sección ya existen. |
| Pre-Condiciones: | El grado y sección ya están validado |
| Post-Condiciones: | Actualización de grados y secciones en la base de datos |

Tabla N° 10: Descripción de Casos de uso Modificar Grado y Sección

| Descripción Caso de Uso Modificar Grado Sección |  |
| --- | --- |
| Nombre de caso de uso: | Modificar Grado Sección |
| Id Caso de Uso: | Administrador06 |
| Actores: | Administrador |
| Descripción: | Permite modificar un nuevo grado y sección |
| Casos de uso relacionados: | Gestión de Administrador |
| Entradas: | Código del grado y sección |
| Salidas: |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| - El administrador ingresa los nuevos datos del grado y sección. | - El sistema verifica que el grado y sección exista. |
|  | - El sistema actualiza la base de datos. |
| Curso Alternativo #1 El grado y sección no existe |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|  | - El sistema muestra un mensaje indicando que el grado y sección no existen. |
| Pre-Condiciones: | El grado y sección ya están validado |
| Post-Condiciones: | Actualización de grados y secciones en la base de datos |

Tabla N° 11: Descripción de Casos de uso Eliminar Grado y Sección

| Descripción Caso de Uso Eliminar Grado Sección |  |
| --- | --- |
| Nombre de caso de uso: | Eliminar Grado Sección |
| Id Caso de Uso: | Administrador07 |
| Actores: | Administrador |
| Descripción: | Permite eliminar un nuevo grado y sección |
| Casos de uso relacionados: | Gestión de Administrador |
| Entradas: | Código del grado y sección |
| Salidas: |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| - El administrador elimina el grado y sección. | - El sistema verifica que el grado y sección exista. |
|  | - El sistema actualiza la base de datos. |
| Curso Alternativo #1 El grado y sección no existe |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|  | - El sistema muestra un mensaje indicando que el grado y sección no existen. |
| Pre-Condiciones: | El grado y sección ya están validado |
| Post-Condiciones: | Actualización de grados y secciones en la base de datos |

Tabla N° 12: Descripción de Casos de uso Asignar Grado y Sección

| Descripción Caso de Uso Asignar Grado Sección |  |
| --- | --- |
| Nombre de caso de uso: | Asignar Grado Sección |
| Id Caso de Uso: | Administrador08 |
| Actores: | Administrador |
| Descripción: | Permite asignar los grados y seccione a los profesores |
| Casos de uso relacionados: | Gestión de Administrador |
| Entradas: | Cedula del profesor, grado y sección |
| Salidas: |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| - El administrador asigna el grado y la sección al usuario profesor. | - El sistema verifica que el grado, sección y usuario profesor exista. |
|  | - El sistema actualiza la base de datos. |
| Curso Alternativo #1 El grado y sección no existe |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|  | - El sistema muestra un mensaje indicando que el grado y sección no existen. |
| Pre-Condiciones: |  |
| Post-Condiciones: | Actualización de grados y secciones en la base de datos |

Tabla N° 13: Descripción de Casos de uso Ingresar Alumno

| Descripción Caso de Uso Ingresar Alumno |  |
| --- | --- |
| Nombre de caso de uso: | Ingresar Alumno |
| Id Caso de Uso: | Secretaria01 |
| Actores: | Secretaria |
| Descripción: | Permite ingresar los datos personales de los alumnos |
| Casos de uso relacionados: | Gestión de Alumnos |
| Entradas: | Grado y Sección |
| Salidas: |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| - La secretaria ingresa los datos del alumno. | - El sistema verifica que alumno no esté registrado. |
|  | - El sistema actualiza la base de datos. |
| Curso Alternativo #1 El alumno ya está registrado |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|  | - El sistema muestra un mensaje indicando que el alumno ya está registrado. |
| Pre-Condiciones: | El alumno ya esta validado |
| Post-Condiciones: | Actualización de alumnos en la base de datos |

Tabla N° 14: Descripción de Casos de uso Modificar Alumno

| Descripción Caso de Uso Modificar Alumno |  |
| --- | --- |
| Nombre de caso de uso: | Modificar Alumno |
| Id Caso de Uso: | Secretaria02 |
| Actores: | Secretaria |
| Descripción: | Permite ingresar cambios o agregar información a un alumno registrado |
| Casos de uso relacionados: | Gestión de Alumnos |
| Entradas: | Grado y Sección |
| Salidas: |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| - La secretaria busca al alumno que va a modificar. | - El sistema muestra los datos del alumno solicitado. |
| - La secretaria introduce los nuevos datos para el alumno. |  |
| Curso Alternativo #1 El alumno ya está registrado |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|  | - El sistema muestra un mensaje indicando que el alumno ya está registrado. |
| Pre-Condiciones: | El alumno ya esta validado |
| Post-Condiciones: | Actualización de alumnos en la base de datos |

Tabla N° 14: Descripción de Casos de uso Eliminar Alumno

| Descripción Caso de Uso Eliminar Alumno |  |
| --- | --- |
| Nombre de caso de uso: | Eliminar Alumno |
| Id Caso de Uso: | Secretaria03 |
| Actores: | Secretaria |
| Descripción: | Permite eliminar todo los datos de un alumno |
| Casos de uso relacionados: | Gestión de Alumnos |
| Entradas: | Grado y Sección |
| Salidas: |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| - La secretaria busca al alumno que va a eliminar. | - El sistema muestra los datos del alumno solicitado. |
| Curso Alternativo #1 El alumno ya está registrado |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|  | - El sistema muestra un mensaje indicando que el alumno esta registrado y puede eliminarlo. |
| Pre-Condiciones: | El alumno ya esta validado |
| Post-Condiciones: | Actualización de alumnos en la base de datos |

Tabla N° 14: Descripción de Casos de uso Ingresar Representante

| Descripción Caso de Uso Ingresar Representante |  |
| --- | --- |
| Nombre de caso de uso: | Ingresar Representante |
| Id Caso de Uso: | Secretaria04 |
| Actores: | Secretaria |
| Descripción: | Permite ingresar los datos personales del representante |
| Casos de uso relacionados: | Gestión de Representante |
| Entradas: |  |
| Salidas: |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| - La secretaria ingresa los datos del representante. |  |
|  | - El sistema actualiza la base de datos. |
| Curso Alternativo #1 El representante ya está registrado |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|  | - El sistema muestra un mensaje indicando que el representante ya está registrado. |
| Pre-Condiciones: | El representante ya esta validado |
| Post-Condiciones: | Actualización del representante en la base de datos |

Tabla N° 15: Descripción de Casos de uso Modificar Representante

| Descripción Caso de Uso Modificar Representante |  |
| --- | --- |
| Nombre de caso de uso: | Modificar Representante |
| Id Caso de Uso: | Secretaria05 |
| Actores: | Secretaria |
| Descripción: | Permite ingresar cambios o agregar información a un representante registrado |
| Casos de uso relacionados: | Gestión de Representante |
| Entradas: | Cedula del Representante |
| Salidas: |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| - La secretaria busca el representante que va a modificar. | - El sistema muestra los datos del representante solicitado. |
| - La secretaria introduce los nuevos datos para el representante. |  |
| Curso Alternativo #1 El representante ya está registrado |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|  | - El sistema muestra un mensaje indicando que el representante ya está registrado. |
| Pre-Condiciones: | El representante ya esta validado |
| Post-Condiciones: | Actualización del Representante en la base de datos |

Tabla N° 16: Descripción de Casos de uso Eliminar Representante

| Descripción Caso de Uso Eliminar Representante |  |
| --- | --- |
| Nombre de caso de uso: | Eliminar Representante |
| Id Caso de Uso: | Secretaria06 |
| Actores: | Secretaria |
| Descripción: | Permite eliminar todos los datos del representante |
| Casos de uso relacionados: | Gestión de Alumnos |
| Entradas: | Grado y Sección |
| Salidas: |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| - La secretaria busca al representante que va a eliminar. | - El sistema muestra los datos del representante solicitado. |
| Curso Alternativo #1 El representante ya está registrado |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|  | - El sistema muestra un mensaje indicando que el representante esta registrado y puede eliminarlo. |
| Pre-Condiciones: | El representante ya esta validado |
| Post-Condiciones: | Actualización de representante en la base de datos |

Tabla N°17: Descripción de Casos de uso Ingresar Actividad

| Descripción Caso de Uso Ingresar Actividad |  |
| --- | --- |
| Nombre de caso de uso: | Ingresar Actividad |
| Id Caso de Uso: | Profesor01 |
| Actores: | Profesor |
| Descripción: | Permite ingresar los datos de la actividad |
| Casos de uso relacionados: | Gestión de Profesor |
| Entradas: | Grado y Sección |
| Salidas: |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| - El profesor ingresa los datos de la actividad. | - El sistema verifica que la actividad no esté registrada. |
|  | - El sistema actualiza la base de datos. |
| Curso Alternativo #1 La actividad ya está registrada |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|  | - El sistema muestra un mensaje indicando que la actividad ya está registrada. |
| Pre-Condiciones: | La actividad ya esta validada |
| Post-Condiciones: | Actualización de la actividad en la base de datos |

Tabla N° 18: Descripción de Casos de uso Modificar Actividad

| Descripción Caso de Uso Modificar Actividad |  |
| --- | --- |
| Nombre de caso de uso: | Modificar Actividad |
| Id Caso de Uso: | Profesor02 |
| Actores: | Profesor |
| Descripción: | Permite ingresar cambios o agregar información a una actividad registrada |
| Casos de uso relacionados: | Gestión de profesor |
| Entradas: | Código de la actividad |
| Salidas: |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| - El profesor busca la actividad que va a modificar. | - El sistema muestra los datos de la actividad solicitada. |
| - El profesor ingresa los nuevos datos de la actividad. |  |
| Curso Alternativo #1 la actividad ya está registrada |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|  | - El sistema muestra un mensaje indicando que la actividad ha sido modificada. |
| Pre-Condiciones: | La actividad ya esta validada |
| Post-Condiciones: | Actualización de la actividad en la base de datos |

Tabla N° 19: Descripción de Casos de uso Eliminar Actividad

| Descripción Caso de Uso Eliminar Actividad |  |
| --- | --- |
| Nombre de caso de uso: | Eliminar Actividad |
| Id Caso de Uso: | Profesor03 |
| Actores: | Profesor |
| Descripción: | Permite eliminar todos los datos de la actividad |
| Casos de uso relacionados: | Gestión de Profesor |
| Entradas: | Código de la actividad |
| Salidas: |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| - El profesor busca la actividad a eliminar. | - El sistema muestra los datos de la actividad solicitada. |
| Curso Alternativo #La actividad ya está registrada |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|  | - El sistema muestra un mensaje indicando que la actividad está registrada y puede eliminarla. |
| Pre-Condiciones: | La actividad ya esta validada |
| Post-Condiciones: | Actualización de la actividad en la base de datos |

Tabla N° 20: Descripción de Casos de uso Ingresar Nota

| Descripción Caso de Uso Ingresar Nota |  |
| --- | --- |
| Nombre de caso de uso: | Ingresar Nota |
| Id Caso de Uso: | Profesor04 |
| Actores: | Profesor |
| Descripción: | Permite ingresar la nota |
| Casos de uso relacionados: | Gestión de Profesor |
| Entradas: | Grado, Sección y Actividad |
| Salidas: |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| - El profesor ingresa la nota. | - El sistema verifica que la nota no esté registrada. |
|  | - El sistema actualiza la base de datos. |
| Curso Alternativo #1 La nota ya está registrada |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|  | - El sistema muestra un mensaje indicando que la nota ya está registrada. |
| Pre-Condiciones: | La nota ya esta validada |
| Post-Condiciones: | Actualización de la nota en la base de datos |

Tabla N° 21: Descripción de Casos de uso Modificar Nota

| Descripción Caso de Uso Modificar Nota |  |
| --- | --- |
| Nombre de caso de uso: | Modificar Nota |
| Id Caso de Uso: | Profesor05 |
| Actores: | Profesor |
| Descripción: | Permite ingresar cambios o agregar información a una nota registrada |
| Casos de uso relacionados: | Gestión de profesor |
| Entradas: | Grado, Sección, Código del alumno y nombre |
| Salidas: |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| - El profesor busca la nota que va a modificar. | - El sistema muestra la nota solicitada. |
| - El profesor ingresa la nueva nota. |  |
| Curso Alternativo #1 la nota ya está registrada |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|  | - El sistema muestra un mensaje indicando que la nota ha sido modificada. |
| Pre-Condiciones: | La nota ya esta validada |
| Post-Condiciones: | Actualización de nota en la base de datos |

Tabla N°22: Descripción de Casos de uso Ingresar Asistencia

| Descripción Caso de Uso Ingresar Asistencia |  |
| --- | --- |
| Nombre de caso de uso: | Ingresar Asistencia |
| Id Caso de Uso: | Profesor06 |
| Actores: | Profesor |
| Descripción: | Permite ingresar la asistencia |
| Casos de uso relacionados: | Gestión de Profesor |
| Entradas: | Grado y Sección |
| Salidas: |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| - El profesor ingresa la asistencia. | - El sistema verifica que la asistencia no esté registrada. |
|  | - El sistema actualiza la base de datos. |
| Curso Alternativo #1 La asistencia ya está registrada |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|  | - El sistema muestra un mensaje indicando que la asistencia ya está registrada |
| Pre-Condiciones: | La asistencia ya esta validada |
| Post-Condiciones: | Actualización de la asistencia en la base de datos |

Tabla N° 23: Descripción de Casos de uso Modificar Asistencia

| Descripción Caso de Uso Modificar Asistencia |  |
| --- | --- |
| Nombre de caso de uso: | Modificar Asistencia |
| Id Caso de Uso: | Profesor07 |
| Actores: | Profesor |
| Descripción: | Permite ingresar cambios o agregar una asistencia registrada |
| Casos de uso relacionados: | Gestión de profesor |
| Entradas: | Grado, Sección ,Código del alumno y nombre |
| Salidas: |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| - El profesor busca la asistencia que va a modificar. | - El sistema muestra la asistencia solicitada. |
| - El profesor ingresa la nueva asistencia. |  |
| Curso Alternativo #1 la asistencia ya está registrada |  |
| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|  | - El sistema muestra un mensaje indicando que la asistencia ha sido modificada. |
| Pre-Condiciones: | La asistencia ya esta validada |
| Post-Condiciones: | Actualización de asistencia en la base de datos |

### Actividad: Incorporación de medidas de seguridad como autenticación y cifrado de datos

Se orientó a garantizar la protección de la información académica mediante la implementación de mecanismos de seguridad en la aplicación, a través de un sistema de autenticación por credenciales únicas, con validación en tiempo real y control de acceso por rol. Las contraseñas fueron cifradas utilizando algoritmos hash (bcrypt), y se implementaron filtros de entrada para prevenir inyecciones SQL. Además, se establecieron protocolos de sesión segura, alertas ante intentos de acceso no autorizado y respaldo automático de la base de datos. Estas medidas fueron validadas mediante simulaciones de acceso indebido y pruebas de recuperación de datos, la seguridad implementada fortalece la confianza institucional en el sistema y garantiza la integridad de los registros académicos.

### En cuanto al objetivo  Probar, ajustar y optimizar la plataforma, el proyecto tuvo como propósito garantizar que la aplicación web desarrollada funcionara de manera eficiente, segura y adaptada a las necesidades reales de los usuarios institucionales. Para ello, se ejecutaron actividades orientadas a evaluar el rendimiento del sistema, corregir errores detectados durante las pruebas de campo y mejorar la experiencia de usuario a partir de la retroalimentación directa de docentes y administrativos. Estas acciones permitieron consolidar la calidad técnica del producto, fortalecer su apropiación institucional y asegurar su sostenibilidad operativa.

### Actividad: Realizar pruebas de funcionalidad y rendimiento

Esta actividad consistió en la aplicación de pruebas sistemáticas para verificar que cada módulo de la aplicación cumpliera con los requerimientos funcionales definidos en las fases anteriores. Se evaluaron operaciones clave como el ingreso de notas, la consulta de registros, la generación de reportes y la gestión de usuarios. Las pruebas se realizaron en distintos dispositivos y navegadores, simulando condiciones reales de uso institucional.

Además, se aplicaron herramientas como Apache Benchmark y Google Lighthouse para medir tiempos de respuesta, consumo de recursos y estabilidad del sistema bajo carga, los resultados permitieron optimizar consultas a la base de datos y mejorar la velocidad de carga de la interfaz. Esta evaluación técnica fue complementada con sesiones de validación por parte de los usuarios, quienes confirmaron la mejora en la fluidez y confiabilidad del sistema.

### Actividad: Identificar y corregir errores en el sistema

Durante las pruebas funcionales y las jornadas de uso institucional, se documentaron errores operativos, inconsistencias visuales y comportamientos inesperados del sistema. Esta actividad se centró en la revisión detallada del código fuente, la depuración de funciones y la corrección de errores reportados por los usuarios. Se implementó un formulario interno para el reporte de incidencias, lo que permitió sistematizar los hallazgos y priorizar su resolución. Entre los errores corregidos se incluyeron: validaciones incompletas en formularios, mensajes de alerta mal ubicados, fallos en la actualización de registros y problemas de compatibilidad con ciertos navegadores. Cada corrección fue verificada mediante pruebas unitarias y funcionales, asegurando que el sistema respondiera adecuadamente en todos los escenarios previstos. Esta actividad fortaleció la estabilidad del sistema y generó confianza entre los usuarios, al evidenciar una respuesta oportuna y comprometida ante sus observaciones.

### Actividad: Optimizar la interfaz y experiencia del usuario

Esta se orientó a mejorar la usabilidad y accesibilidad de la plataforma, a partir de la retroalimentación obtenida en talleres y pruebas de campo. Se realizaron ajustes en la disposición de los elementos visuales, el contraste de colores, el tamaño de fuentes y la organización de los menús. También se incorporaron mensajes de confirmación, indicadores de carga y accesos rápidos a funciones frecuentes.

Estas mejoras fueron validadas mediante sesiones de navegación guiada, donde los usuarios pudieron expresar su nivel de satisfacción y proponer nuevas ideas, la optimización de la interfaz facilitó la apropiación del sistema por parte de usuarios con distintos niveles de alfabetización digital. Esta actividad reafirma el compromiso del proyecto con la inclusión, la accesibilidad y la mejora continua, principios fundamentales para una transformación educativa sostenible.

Una vez desarrollada la aplicación web para el registro de calificaciones académicas, se hizo indispensable garantizar su apropiación efectiva por parte de los actores institucionales. En este sentido, la fase de capacitación y adopción se concibió como un componente estratégico del proyecto, orientado a fomentar una cultura digital participativa, autónoma y sostenible dentro del Liceo Andrés Bello. Esta etapa responde al principio metodológico de la Investigación Acción Participativa Tecnológica (IAPT), que reconoce a los usuarios como protagonistas activos en la transformación institucional.

Las actividades ejecutadas en esta fase se diseñaron considerando los distintos niveles de alfabetización digital presentes en la comunidad educativa, así como las dinámicas organizativas y pedagógicas propias del contexto rural. Se priorizó un enfoque práctico, vivencial y progresivo, que combinó talleres presenciales, recursos digitales y acompañamiento técnico personalizado. Además, se promovió el fortalecimiento de capacidades locales mediante la creación de materiales de consulta y la implementación de un sistema de soporte institucional.

Esta fase permitió que los usuarios aprendieran a utilizar la plataforma generando condiciones para su uso regular, autónomo y estratégico; la adopción del sistema se consolidó como un proceso colectivo, donde la confianza, la utilidad percibida y el acompañamiento constante fueron claves para el éxito. A continuación, se describen las actividades desarrolladas en esta etapa, evidenciando cómo la capacitación se convirtió en un motor de apropiación tecnológica y mejora institucional.

Figura N°33:Slogin de la Aplicación

Fuente: Investigadora (2025)

Ingreso de Credenciales: El usuario debe introducir sus datos en los siguientes campos:

Usuario: Campo de texto para el nombre de usuario o código.

Contraseña: Campo de texto protegido (oculta los caracteres) con un ícono para posiblemente mostrar la clave.

Acceso: El botón "Acceso" (en color naranja) es el disparador para enviar las credenciales al servidor.

Proceso de Verificación: Al hacer clic en "Acceso", el sistema debe:

Validar que los campos no estén vacíos.

Verificar las credenciales introducidas contra la base de datos.

Si las credenciales son correctas, redirigir al usuario al Panel de Control correspondiente a su perfil (ej: "Bienvenido, Administrador").

Si las credenciales son incorrectas, mostrar un mensaje de error.

Figura N°34: Panel de Control (Inicio)

Fuente: Investigadora (2025)

Propósito: Es la página principal y el centro de navegación del sistema.

Diseño: Presenta un menú lateral oscuro y persistente con el logo de la institución y un área de contenido principal clara.

Información de Usuario: Muestra el mensaje "Bienvenido, Administrador" y en la esquina superior derecha, identifica al usuario activo (ej: "Bienvenido Administrador USR-001") junto a la opción para Cerrar Sesión.

Figura N°35: Regitrar Usuario

Fuente: Investigadora (2025)

1. Registrar Usuario

Propósito: Creación de nuevas cuentas de usuario en el sistema.

Campos: Solicita datos personales y credenciales:

Nombre de Usuario, Cédula, Nombre, Apellido.

Contraseña (ocultable).

Tipo de Usuario (Selección de perfil).

Correo Electrónico, Teléfono y Operadora.

Figura N°36: Buscar Usuario (Modificar)

Fuente: Investigadora (2025)

Propósito: Localizar un usuario específico para proceder a su modificación o eliminación.

Formulario: Una única caja central con un campo de búsqueda.

Campo: Ingresar Cédula (identificador principal).

Acción: Botón Buscar.

Figura N°37: Eliminar Usuario (Modificar)

Fuente: Investigadora (2025)

Eliminar Usuario

Propósito: Interfaz de búsqueda previa a la eliminación de un usuario.

Campo: Ingresar Cédula.

Acción: Botón Buscar.

Figura N°38: Registrar Grados y Secciones

Fuente: Investigadora (2025)

Propósito: Añadir nuevas combinaciones de Grado y Sección a la base de datos.

Campos: Año, Sección.

Acciones: Botones Ingresar y Limpiar.

Figura N°39: Buscar Grado y Sección (Modificar)

Fuente: Investigadora (2025)

Propósito: Localizar un Grado y Sección existente para editar sus propiedades.

Campo: Ingresar código de grado/sección.

Acción: Botón Buscar.

Figura N°40: Asignar Grado y Sección

Fuente: Investigadora (2025)

Propósito: Vincular a un profesor a un Grado y Sección específico.

Campos (Desplegables):

Cédula del Profesor.

Perfil.

Grado y Sección (ej: 2A).

Acción: Botón Asignar

Figura N°41: Buscar Grado y Sección (Eliminar)

Fuente: Investigadora (2025)

Propósito: Localizar un Grado y Sección existente para removerlo del sistema.

Campo: Ingresar código de grado/sección.

Acción: Botón Buscar.

Figura N°42: Reporte de Auditoría

Fuente: Investigadora (2025)

Propósito: Registra y muestra un historial de acciones críticas realizadas dentro del sistema, ayudando a rastrear cambios.

Datos mostrados:

Fecha y Hora de la acción.

ID. Usuario que ejecutó la acción (ej: User-001).

Acción realizada (ej: Actualización).

Cod. Alumno (o entidad afectada).

Valores Antes y Después del cambio.

Figura N°43: Reporte Usuarios Inactivos

Fuente: Investigadora (2025)

Propósito: Muestra un listado de usuarios que han sido desactivados o que tienen un estatus de inactividad.

Datos mostrados: Los campos son idénticos a los de los usuarios activos: Fecha Ingreso, ID. Usuario, Cédula, Nombre y Apellido, Tipo Usuario, Correo y Teléfono.

Figura N°44: Reporte Grado y Sección

Fuente: Investigadora (2025)

Propósito: Muestra un listado de todas las combinaciones de Grado y Sección registradas en el sistema.

Datos mostrados:

Código (Identificador interno).

Grado (ej: 1, 2, 3, 5).

Sección (ej: A, B, C, D).

Paginación: Incluye paginación "Página 1 | 2 Siguiente >"

Figura N°45: Reporte de Profesores

Fuente: Investigadora (2025)

Propósito: Lista a todos los usuarios con el perfil de Profesor y su asignación académica.

Datos mostrados:

Cédula, Nombres y Apellidos, Perfil (Profesor).

Figura N°46:

Fuente: Investigadora (2025

Grado y Sección (Muestra las asignaciones que tiene el profesor, ej: Profesor de 1er Grado, Sección A).

Paginación: Muestra la opción de paginación "Página 1 | 2 Siguiente >"

Cambiar Contraseña

Propósito: Permite al administrador actualizar su clave de acceso.

Campos:

Contraseña Actual.

Contraseña Nueva.

Repetir Contraseña Nueva.

Acción: Botón Cambiar Contraseña.

VISTA SECRETARIA

Figura N°47: Modificar Alumno

Fuente: Investigadora (2025

Propósito: Localizar la cédula de un alumno existente para editar su información.

Formulario: Solicita la Cédula del alumno a modificar.

Acción: Botón Modificar.

Figura N°48: Ingresar Alumno (Búsqueda Inicial)

Fuente: Investigadora (2025

Propósito: Buscar la cédula de un alumno antes de ingresar sus datos. Esto podría servir para verificar si ya existe o para enlazar al representante.

Formulario: Solicita la Cédula del alumno.

Acción: Botón Buscar

Figura N°49:

Fuente: Investigadora (2025

Propósito: Localizar la cédula de un alumno para eliminar su registro del sistema.

Formulario: Solicita la Cédula del alumno a eliminar.

Acción: Botón Eliminar.

Figura N°50: Panel de Control de la Secretaría

Fuente: Investigadora (2025)

Identificación del Perfil: El mensaje central indica claramente: "Bienvenido, Secretaria".

Diseño: El diseño es idéntico al del Administrador, utilizando el mismo esquema de colores y la misma estructura de menú lateral.

Funcionalidad: Aunque la interfaz es la misma, el perfil de Secretaria suele tener un conjunto de permisos más limitado que el Administrador (por ejemplo, podría no poder registrar otros Administradores o eliminar ciertos datos críticos).

Funcionalidades Disponibles para la Secretaria

El menú lateral visible en la captura muestra que la Secretaría tiene acceso a las funciones principales relacionadas con la gestión de registros:

Inicio.

Alumno (Ingresar, Modificar, Eliminar).

Representante (Ingresar, Modificar, Eliminar).

Reportes (Búsqueda por Código, Nombres, Apellidos, etc.).

Cambiar Contraseña.

El trabajo de la Secretaría se enfoca en la gestión diaria de la información de los estudiantes y sus representantes, así como en la generación de reportes.

Nota sobre la funcionalidad de Reportes: Al igual que el Administrador, esta vista de la Secretaría también se ve afectada por el error de compatibilidad de PHP en la librería Dompdf, lo que impide la correcta generación de archivos PDF.

Figura N°51:

Fuente: Investigadora (2025)

Propósito: Buscar a un alumno por su código interno de la institución.

Contexto: La página está etiquetada como "Sistema de Control y Registro de Productos", lo que sugiere que esta vista se reutiliza desde otra sección o que el sistema maneja tanto registros académicos como inventario/productos.

Acción: Botón Buscar

Figura N°52: Panel de Control de la Secretaría

Fuente: Investigadora (2025)

Propósito: Localizar la cédula de un representante para eliminar su registro.

Formulario: Solicita la Cédula del representante.

Acción: Botón Buscar.

SECCIÓN DE REPORTES

La sección Reportes permite generar listados detallados de alumnos basándose en criterios demográficos y de estatus. Todas estas vistas comparten la misma estructura de búsqueda: un campo de texto y un botón naranja "Buscar Reporte".

1 Búsqueda por Código Alumno

Propósito: Buscar a un alumno por su código interno de la institución.

Contexto: La página está etiquetada como "Sistema de Control y Registro de Productos", lo que sugiere que esta vista se reutiliza desde otra sección o que el sistema maneja tanto registros académicos como inventario/productos.

Acción: Botón Buscar.

2. Búsqueda por Primer Nombre

Propósito: Buscar a un alumno utilizando su primer nombre.

Acción: Botón Buscar Reporte.

3. Búsqueda por Segundo Nombre

Propósito: Buscar a un alumno utilizando su segundo nombre.

Acción: Botón Buscar Reporte.

4. Búsqueda por Primer  Y SEGUNDO Apellido

Propósito: Localizar y listar alumnos por su primer apellido.

Criterio: Primer Apellido Alumno (solicita ingresar el primer apellido).

Contexto: Al igual que otras vistas, lleva el encabezado "Sistema de Control y Registro de Productos".

5. Búsqueda por Nacionalidad

Propósito: Generar un listado de todos los estudiantes que comparten una nacionalidad específica.

Criterio: Nacionalidad del Estudiante (Ej: Venezolano).

6. Búsqueda por Lugar de Nacimiento

Propósito: Generar un listado de estudiantes nacidos en un lugar o ciudad específica.

Criterio: Buscar Lugar De Nacimiento (solicita ingresar el lugar de nacimiento).

7. Búsqueda por Estado del Alumno

Propósito: Filtrar a los alumnos basándose en su estatus actual (ej: Activo, Inactivo, Graduado).

Criterio: Buscar Estado del Alumno (solicita ingresar el Estado, y el campo parece ser un desplegable o un campo con sugerencias, indicado por el icono de flecha hacia abajo).

Figura N°53: Sesión de Reportes

Fuente: Investigadora (2025)

### Actividad: Talleres y sesiones de formación sobre el uso de la aplicación

Esta actividad consistió en la realización de talleres teórico-prácticos dirigidos a docentes, personal administrativo y coordinadores del Liceo Andrés Bello, con el propósito de familiarizarlos con la nueva plataforma digital para el registro de calificaciones. Las sesiones se desarrollaron en espacios institucionales acondicionados para la formación, y se estructuraron en dos momentos: una fase expositiva donde se presentaron los fundamentos del sistema, sus funcionalidades principales y los principios de seguridad digital; y una fase práctica donde los participantes interactuaron directamente con la aplicación en servidores de prueba. Se abordaron temas como el ingreso al sistema, la creación de registros, la consulta de notas, la generación de reportes y el manejo de usuarios por rol.

Durante las sesiones prácticas, se realizaron simulaciones de situaciones reales, como el registro de notas por actividad, la corrección de errores y la consulta de boletines por sección. Los participantes pudieron configurar sus preferencias, resolver dudas operativas y recibir retroalimentación inmediata. Se aplicaron ejercicios interactivos que promovieron la apropiación del sistema y la autonomía en su uso. Esta actividad garantizar la adopción efectiva de la plataforma, ya que permitió que los usuarios se sintieran seguros, capacitados y comprometidos con la transformación digital institucional; se generó un ambiente colaborativo donde se compartieron experiencias, se identificaron buenas prácticas y se fortaleció el sentido de pertenencia hacia la solución tecnológica desarrollada.

### Actividad: Implementación de un sistema de soporte y asistencia técnica

Consistió en el diseño e implementación de un sistema de soporte técnico institucional, destinado a atender las dudas, dificultades y requerimientos de los usuarios en el uso de la aplicación web. Se estableció un canal de comunicación directa mediante correo electrónico y mensajería instantánea, gestionado por el investigador y colaboradores capacitados. Además, se creó un formulario de reporte de incidencias dentro de la misma plataforma, donde los usuarios pueden describir el problema, adjuntar evidencia y recibir respuesta en un plazo determinado. Este sistema fue complementado con una base de conocimientos que incluye soluciones a problemas frecuentes, recomendaciones de uso y actualizaciones del sistema.

La implementación del soporte técnico fue clave para consolidar la adopción de la plataforma, ya que brindó seguridad y acompañamiento a los usuarios en su proceso de transición digital. Durante las primeras semanas de uso, se registraron consultas relacionadas con el ingreso de notas, la recuperación de contraseñas y la visualización de reportes, todas atendidas oportunamente. El sistema permitió identificar áreas de mejora en la interfaz y ajustar funcionalidades según las necesidades reales.

Esta actividad refleja el compromiso con la sostenibilidad del proyecto, al establecer mecanismos institucionales que aseguran el funcionamiento continuo de la solución tecnológica, promoviendo una cultura de mejora continua, donde los usuarios utilizan el sistema y participan activamente en su evolución.

4.4. Evaluación y seguimiento del proyecto

La evaluación del proyecto se concibió como un proceso sistemático, participativo y contextualizado, enmarcado en el enfoque de Investigación Acción Participativa Tecnológica (IAPT). Esta perspectiva permitió valorar los resultados técnicos del sistema desarrollado asi como los procesos de apropiación, transformación institucional y empoderamiento digital que emergieron durante su implementación.

La evaluación se estructuró en tres dimensiones complementarias: técnica, pedagógica y organizacional, en  la dimensión técnica se analizaron aspectos como la funcionalidad, seguridad, rendimiento y escalabilidad de la aplicación web. En la dimensión pedagógica se valoró el impacto del sistema en la planificación docente, la gestión de calificaciones y la comunicación con los representantes. Finalmente, en la dimensión organizacional se examinó la articulación entre los actores institucionales, la disposición al cambio y la sostenibilidad del sistema,, esta integración permitió comprender el proyecto como una experiencia de transformación educativa, más allá de la simple incorporación de tecnología.

De igual forma, las pruebas técnicas se realizaron en condiciones reales de uso, con participación activa de docentes, personal administrativo y coordinadores. Se aplicaron matrices de verificación para evaluar la funcionalidad de cada módulo: ingreso de notas, consulta de registros, generación de reportes, gestión de usuarios y control de acceso. Se utilizaron herramientas como Apache Benchmark y Google Lighthouse para medir tiempos de respuesta, consumo de recursos y estabilidad del sistema. Los resultados evidenciaron una mejora significativa en la eficiencia del registro académico, reduciendo los tiempos de procesamiento de varios minutos a segundos.

A su vez se verificó la integridad de los datos, la correcta actualización de la base de datos y la protección de la información mediante cifrado y autenticación. La validación funcional se complementó con simulaciones de carga y pruebas de estrés, que confirmaron la capacidad del sistema para operar en períodos de alta demanda institucional. Esta fase permitió consolidar la confiabilidad técnica de la plataforma y generar evidencia objetiva sobre su impacto operativo.

Aunado a esto, la retroalimentación de los usuarios fue un componente central del proceso de evaluación, en coherencia con el enfoque participativo del proyecto. Se organizaron sesiones de prueba con docentes y administrativos, quienes interactuaron directamente con la aplicación y compartieron sus observaciones sobre la interfaz, la lógica de navegación, la claridad de los mensajes y la utilidad de las funciones, elementos visuales, la simplificación de formularios, la incorporación de mensajes de confirmación y la mejora en la visualización de datos, se recogieron sugerencias para futuras versiones del sistema, como la integración de módulos de asistencia, comunicación con representantes y generación de estadísticas pedagógicas. Esta retroalimentación fue sistematizada mediante fichas de observación, encuestas y entrevistas, lo que permitió construir un mapa de mejoras priorizadas. El proceso de ajuste promovió el sentido de pertenencia y compromiso de los usuarios con la solución tecnológica.

Cabe destacar que el seguimiento del proyecto se plantea como una estrategia de sostenibilidad, orientada a garantizar la continuidad, actualización y mejora progresiva del sistema. Se propone la conformación de un comité institucional de seguimiento, integrado por representantes de cada área (docencia, administración, coordinación), que se encargue de monitorear el uso de la plataforma, canalizar sugerencias, coordinar acciones de mejora y promover la formación continua. Este comité funcionaría como un espacio de diálogo técnico-pedagógico, donde se analicen indicadores de uso, se identifiquen nuevas necesidades y se planifiquen actualizaciones. Además, se plantea la creación de un calendario de mantenimiento y revisión del sistema, que incluya pruebas periódicas, respaldo de la base de datos y evaluación de seguridad. Esta estrategia busca evitar la obsolescencia tecnológica, fomentar la innovación institucional y consolidar una cultura de mejora continua.

Por último se puede decir, que la evaluación y seguimiento del proyecto permiten proyectar su impacto más allá del ámbito técnico, reconociendo su potencial como herramienta de transformación educativa.

# PARTE V.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## 5.1. Conclusiones

La presente investigación permitió evidenciar que la incorporación de tecnologías digitales en contextos educativos es necesaria para transformar prácticas institucionales que históricamente han sido lentas, fragmentadas y poco eficientes. El diseño e implementación de una aplicación web para el registro de calificaciones en el Liceo Andrés Bello representó una respuesta concreta al problema identificado: la gestión manual y demorada del sistema académico. A través de un proceso participativo, se logró construir una solución contextualizada, funcional y apropiada por los actores institucionales. Esta transformación que impactó en la cultura organizacional, promoviendo la transparencia, la colaboración y la modernización de la gestión escolar.

La participación activa de docentes, administrativos y coordinadores en todas las fases del proyecto (diagnóstico, diseño, validación y ajuste)  permitió construir una solución legítima, útil y sostenible. Es así como la metodología favoreció el diálogo horizontal, la construcción colectiva de saberes y la apropiación progresiva de la herramienta tecnológica. Esta experiencia reafirma que los procesos de innovación educativa deben partir del contexto, reconocer los saberes locales y promover la participación activa de los actores involucrados. La coherencia entre el problema planteado, los objetivos formulados, las acciones ejecutadas y los resultados obtenidos fortalece la validez interna del estudio y su potencial replicabilidad.

De igual forma, la aplicación web desarrollada generó mejoras significativas en la gestión académica del liceo, reduciendo los tiempos de registro, eliminando errores frecuentes y facilitando la consulta de calificaciones por parte de docentes y administrativos. Permitió generar reportes automáticos, organizar la información por período y sección, y establecer mecanismos de seguridad para proteger los datos. El impacto del sistema se evidenció en la mejora de la eficiencia, la transparencia y la trazabilidad de los procesos académicos; esta experiencia demuestra que la tecnología, cuando es diseñada desde el contexto y con participación activa, puede convertirse en un motor de mejora educativa.

Uno de los logros más significativos del proyecto fue el desarrollo de capacidades digitales en los actores institucionales. A través de talleres, guías digitales y acompañamiento técnico, los usuarios aprendieron a utilizar la plataforma, resolver problemas operativos y comprender la lógica del sistema. Esta apropiación progresiva fortaleció la autonomía institucional, redujo la dependencia de procesos externos y promovió una cultura de autoformación.

La experiencia demostró que, incluso en contextos con limitaciones tecnológicas, es posible generar procesos de alfabetización digital si se parte de las necesidades reales, se respeta el ritmo de aprendizaje y se ofrece acompañamiento adecuado. El compromiso institucional con la mejora continua, la transparencia y la innovación educativa se fortaleció a lo largo del proyecto, evidenciando que la transformación es posible cuando se articula visión, participación y acción. Las conclusiones de este estudio abren nuevas posibilidades para seguir construyendo una educación más justa, eficiente y conectada con las realidades de nuestras comunidades.

## 5.2.- Recomendaciones

Fortalecer la formación continua y la apropiación digital: Se recomienda consolidar un plan de formación continua dirigido a docentes, personal administrativo y nuevos integrantes de la institución, con el fin de garantizar el uso eficiente, autónomo y seguro de la aplicación web. Esta formación debe incluir sesiones periódicas de actualización, talleres prácticos, guías digitales y espacios de intercambio de experiencias.

Establecer mecanismos de seguimiento y mejora continua: Para asegurar la sostenibilidad de la aplicación web , se recomienda crear un comité institucional de seguimiento, conformado por representantes de las áreas académica, administrativa y técnica. Este comité tendría como funciones monitorear el uso de la plataforma, canalizar sugerencias de mejora, coordinar acciones de mantenimiento y evaluar periódicamente el impacto del sistema en la gestión escolar.

Promover la integración del sistema en la gestión institucional: Es recomendable que la aplicación web para el registro de calificaciones sea reconocida formalmente como herramienta oficial de gestión académica dentro del liceo. Para ello, se sugiere su incorporación en los reglamentos internos, planes de evaluación y cronogramas institucionales.

Explorar alianzas para la expansión y sostenibilidad del sistema: se recomienda explorar alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales, universidades, organizaciones no gubernamentales y redes de innovación educativa, con el fin de ampliar el alcance del sistema y asegurar su sostenibilidad a largo plazo. Estas alianzas pueden facilitar el acceso a recursos técnicos, financieros y humanos, así como generar espacios de colaboración para el desarrollo de nuevas funcionalidades, la capacitación de usuarios y la evaluación de impacto.

# REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Arnanz Monreal, P., García Montes, M., & Villasante Prieto, T. R. (2023). Investigación participativa y transformación social: Nuevas rutas metodológicas. Editorial UOC.

Bernal Torres, C. A. (2020). Metodología de la investigación: Para administración, economía, humanidades y ciencias sociales (4.ª ed.). Pearson Educación.

Bonet Collazo, N., García-García, F. J., & Pérez-García, M. (2023). Transformación digital en instituciones educativas: Retos y estrategias. Revista Iberoamericana de Educación, 91(1), 45–62.

Cysneiros, L. M., & Yu, E. (2020). Non-functional requirements in software engineering. Springer.

Ferrer Vicente, J. L., Martínez, A., & Sánchez, M. (2019). Gestión de proyectos tecnológicos en entornos educativos. Ediciones Pirámide.

García-González, J. M., & Sánchez-Sánchez, A. (2020). Desarrollo de aplicaciones web educativas: Diseño, implementación y evaluación. Revista de Tecnología Educativa, 28(2), 33–49.

Hernández Sampieri, R., Mendoza, C., & Baptista, P. (2021). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Ibarra-Sáiz, M. S., González-Elorza, M., & Rodríguez Gómez, G. (2023). Evaluación cualitativa y participativa en contextos educativos. Revista de Investigación Educativa, 41(1), 89–108.

Kemmis, S., & McTaggart, R. (2020). Participatory Action Research: Communicative Action and the Public Sphere. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The SAGE Handbook of Qualitative Research (5th ed.). SAGE Publications.

López Meraz, M., & Montes Pacheco, J. (2023). Diseño de sistemas informáticos en instituciones educativas: Un enfoque práctico. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 21(1), 15–34.

Mamani, J. A. (2021). Ingeniería de software aplicada a proyectos educativos. Editorial Académica Española.

Maream Sánchez, L., Fernández, M., & Díaz, R. (2021). Técnicas cualitativas para la recolección de información en educación. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 23(2), 1–18.

Monterrosa Castro, A., Espinel, J. C., & Osorio Moreno, M. (2019). Planeación estratégica de sistemas de información en instituciones educativas. Revista Colombiana de Computación, 20(1), 55–70.

Mujica-Sequera, J. (2022). Sostenibilidad de plataformas digitales en contextos escolares rurales. Revista Venezolana de Tecnología Educativa, 18(2), 77–94.

Nielsen, J. (2020). Usabilidad: Diseño de sitios web centrado en el usuario. Pearson Educación.

Pérez, D., Castiblanco, J., & Mateo, L. (2020). Mantenimiento de software educativo: Estrategias para la mejora continua. Revista de Ingeniería y Tecnología, 12(3), 101–115.

Rincón, M., Pérez, A., & Rodríguez, C. (2021). Modelado de procesos y reglas de negocio en sistemas académicos. Revista de Sistemas y Gestión Educativa, 9(1), 23–39.

Rodelo Molina, J., Torres, M., & Castañeda, L. (2021). Innovación educativa y transformación institucional: El papel de la investigación acción participativa. Revista de Educación y Sociedad, 39(2), 65–84.

Soto Ramírez, M., Carrasco Tapia, M., & Hernández Zapata, L. (2023). Fundamentos epistemológicos de la investigación cualitativa en educación. Revista de Estudios Sociales, 75(1), 12–29.

# ANEXOS