REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO

“MARIO BRICEÑO IRAGORRY”

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA.

NUES “DR. PABLO VILORIA” – LA BEATRIZ.

# SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y CAPACITACIÓN A USUARIOS DE LA UPTTMBI NUES LA BEATRIZ EN EL LABORATORIO 2 DE INFORMÁTICA

Autores:

Araujo Andrés C.I 32.360.642

Guzmán Derick C.I 31.028.932

Rivero Oriana C.I 32.373.897

Terán Orlienderson C.I 32.007.187

Docente Asesor:

Ing. Karina Gutiérrez

Representante Institucional:

Ing. Jhonder Duran

Representante Comunitario:

Ing. Maily Nava

Valera, marzo de 2026

PAGINAS PRELIMINARES

Cartas de aceptación

Tutor comunitario                        tutor institucional

Cartas de culminación

Tutor comunitario                 tutor institucional

Carta de evaluación de socialización

SOPORTE TECNICO A EQUIPOS DE COMPUTACION Y CAPACITACION USUARIOS DE LA UPTTMBI NUES LA BEATRIZ EN EL LABORATORIO 2 DE INFORMATICA.

Autores: Araujo Andrés, Guzmán Derick, Terán Orlienderson, Rivero Oriana

RESUMEN

El Proyecto Socio-Tecnológico (PST) se fundamenta como el núcleo de integración de saberes teóricos y prácticos orientados a resolver problemas reales. Este proyecto tiene como objetivo general desarrollar el soporte técnico, alargar la vida útil de los equipos computacionales del Laboratorio 2 de Informática (UPTTMBI, Núcleo La Beatriz) y capacitar a sus usuarios. La metodología se basó en la Investigación-Acción Participativa (IAP) con un diseño de campo no experimental. Destaca el uso de la investigación aplicada, cuyo propósito fue utilizar los conocimientos técnicos del PNFI para abordar un problema práctico, ejecutando protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo junto con capacitaciones. El diagnóstico evidenció que los 14 equipos de muestra presentaban deficiencias (86% lógicas y 14% físicas) por polvo, sistemas obsoletos y desconocimiento operativo. Con la aplicación directa de estas soluciones teóricas a la realidad del laboratorio, se logró restaurar la operatividad total de las computadoras. Esto garantizó la optimización de los recursos informáticos, prolongó su vida útil y mejoró significativamente el desarrollo de los procesos académicos.

Palabras clave: Soporte técnico, Mantenimiento preventivo, Mantenimiento correctivo, Capacitación, Hardware, Software.

## ÍNDICE GENERAL

PÁGINAS PRELIMINARES

Resumen ........................................................................... 2

Índice General .................................................................... 3,4,5,6

Índice de Cuadros / Tablas ........................................................ 5,6

Índice de Gráficos ................................................................ 6

Introducción ...................................................................... 1

### PARTE I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- 1.1 Descripción del contexto

  - 1.1.1 Nombre de la Comunidad u Organización

  - 1.1.2 Naturaleza de la Organización

  - 1.1.3 Localización geográfica

  - 1.1.4 Reseña histórica

  - 1.1.5 Organizaciones vinculadas al proyecto

- 1.2 Problemas, necesidades o intereses del contexto

  - 1.2.1 Descripción del diagnóstico situacional

  - 1.2.2 Identificación de necesidades

  - 1.2.3 Jerarquización de las necesidades

    - 1.2.3.1 Problema central

    - 1.2.3.2 Causas del problema

    - 1.2.3.3 Efectos del problema

    - 1.2.3.4 Árbol de problemas

- 1.3 Propuesta de solución

  - 1.3.1 Alternativas de solución

  - 1.3.2 Selección de solución

  - 1.3.3 Objetivos

    - 1.3.3.1 Objetivo general

    - 1.3.3.2 Objetivo específico

  - 1.3.3 Plan de acción

  - 1.3.4 Justificación de impacto social de la alternativa de solución

  - 1.3.5 Beneficiarios

### PARTE II. MARCO REFERENCIAL

- 2.1 Antecedentes

- 2.2 Bases Teóricas

  - 2.2.1 Soporte Técnico

    - 2.2.1.1 Soporte técnico a equipos computacionales

    - 2.2.1.2 Soporte Técnico a Usuarios

  - 2.2.2 Términos básicos

### PARTE III. MARCO METODOLÓGICO

- 3.1 Tipo de investigación

- 3.2 Diseño de la investigación

- 3.3 Población y muestra

### PARTE IV. PRODUCTO FINAL

- 3.1 Descripción de las actividades realizadas

  - Fase I: Diagnóstico Técnico de la Infraestructura

  - Fase II: Ejecución del Mantenimiento Correctivo y Preventivo

  - Fase III: Capacitación y Transferencia Tecnológica

  - Fase IV: Evaluación y Seguimiento del Proyecto

### PARTE V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 5.1 Conclusiones

- 5.1 Recomendaciones

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

## ÍNDICE DE CUADROS / TABLAS

- Cuadro 1: Matriz ROLA (Recursos, Oportunidades, Limitaciones, Amenazas)

- Cuadro 2: Árbol de problemas

- Cuadro 3: Matriz de Criterio

- Cuadro 4: Plan de acción

- Cuadro 5: Diagnóstico Técnico de la Infraestructura

- Cuadro 6: Cuadro de Inventario Técnico (Resultado Cuantitativo)

- Cuadro 7: Informe de fallas detectadas

- Cuadro 8: Informe total de equipos operativos, con fallas de software y con fallas de hardware

- Cuadro 9: Actividad 1: Limpieza física de los componentes electrónicos del computador

- Cuadro 10: Actividad 2: Limpieza física de los componentes electrónicos del computador restantes

- Cuadro 11: Actividad 3: Mantenimiento correctivo con la sustitución de piezas

- Cuadro 12: Actividad 4: Mantenimiento correctivo con la sustitución de piezas

- Cuadro 13: Actividad 5: Instalación de sistemas operativos y programas de ofimática y drivers

- Cuadro 14: Taller: Componentes y Mantenimiento Básico del Computador

- Cuadro 15: Cuadro de Control de Operatividad (Post-Intervención)

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

- Imagen 1: Localización de la comunidad

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la evolución tecnológica ha transformado los cimientos de la educación y la gestión institucional, convirtiendo a la infraestructura informática en el eje central de las actividades académicas, sin embargo, las limitaciones institucionales han generado desafíos significativos para el sostenimiento de las plataformas tecnológicas, haciendo indispensable la ejecución de proyectos orientados a la recuperación, optimización y cuidado del hardware existente, puesto que garantizar el acceso equitativo a estas herramientas digitales es un pilar fundamental para el desarrollo socio-tecnológico y educativo del país.

La Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry” a través del Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI), asume la responsabilidad de formar profesionales capaces de intervenir positivamente en su entorno. Específicamente en el Núcleo Universitario "Dr. Pablo Viloria" La Beatriz, ubicado en la ciudad de Valera, el Laboratorio 2 de Informática cumple una función vital para el desarrollo de las actividades académicas, sin embargo, la falta de mantenimiento preventivo, la carencia de personal técnico y el uso inadecuado por parte de los usuarios han provocado la baja operatividad de sus equipos computacionales, esta situación ha creado problemáticas de procesamiento y fallas de hardware por acumulación de polvo y sistemas operativos desactualizados, limitando así el potencial de aprendizaje de los estudiantes e interrumpiendo las dinámicas investigativas de la institución.

Este proyecto tecnológico tiene como propósito fundamental intervenir de manera directa en esta problemática mediante un plan integral de soporte técnico y capacitación a usuarios, que, en este caso, serían estudiantes, docentes y encargada del laboratorio. A través de un diagnóstico preciso, la ejecución metódica de mantenimiento correctivo y preventivo, y la capacitación de los usuarios, se busca no solo restaurar la operatividad total del laboratorio, sino fomentar una cultura de preservación tecnológica, vinculando el conocimiento adquirido en las aulas con las necesidades reales del recinto bajo un enfoque participativo que involucra y responsabiliza a todos los actores de la comunidad.

Para exponer de manera clara y secuencial todo este proceso de intervención, el presente documento se encuentra estructurado en cinco partes fundamentales, iniciando con la Parte I donde se detalla el contexto de la organización, el diagnóstico situacional que dio origen al problema y los objetivos trazados para dar respuesta a las necesidades encontradas. Seguidamente, en la Parte II se desarrollan los antecedentes investigativos y las bases teóricas que fundamentan las labores técnicas aplicadas, dando paso a la Parte III que enmarca la metodología y el diseño de la investigación. Posteriormente, la Parte IV describe a fondo el producto final evidenciando todas las fases de ejecución del mantenimiento y la transferencia tecnológica, culminando en la Parte V con las conclusiones derivadas de la práctica y las recomendaciones pertinentes para mantener los logros alcanzados a lo largo del tiempo.

En las siguientes secciones de este proyecto, se detallan cuidadosamente las fases de diagnóstico, las bases teóricas, la justificación de las acciones técnicas realizadas y la evaluación final, demostrando cómo este proyecto fortalece la independencia técnica y mejora la calidad educativa de la institución.

PARTE I. DESCRIPCION DEL PROYECTO

A. Caliman (2004), define la descripción de un proyecto tecnológico como “el resultado de una búsqueda tendiente a solucionar, metódica y racionalmente, un problema del mundo material (problema tecnológico). El objetivo de un Proyecto Tecnológico es satisfacer una necesidad, deseo o demanda concreta” (p.27)

En este sentido, a continuación, se establecen todos los aspectos más importantes de la descripción de este proyecto.

## 1.1 Descripción del contexto

A continuación, se presentan los aspectos más importantes de este proyecto, el presente proyecto se desarrolla en el marco de una necesidad creciente por parte de institución educativa universitaria de contar con el servicio de soporte técnico para usuarios y equipos computacionales.

1.1.1 Nombre de la Comunidad u Organización

Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry” Núcleo Dr.  Pablo Viloria - RIF G- 20005902-8

1.1.2 Naturaleza de la Organización

Encargo social

La Universidad Politécnica Territorial del estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry", tiene como encargo social contribuir activamente al desarrollo endógeno integral y sustentable en su área de influencia territorial, bajo enfoques Inter y Transdisciplinarios, para abordar los problemas y retos de su contexto territorial, de acuerdo con las necesidades y potencialidades del pueblo, a partir de las realidades geo históricas, culturales, sociales y productivas, ayudando a conformar una nueva geopolítica nacional.

Objetivo

La Universidad Politécnica Territorial de estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry" desarrollará proyectos y programas académicas de formación, creación intelectual, desarrollo tecnológico, innovación, asesoría y vinculación social en todo el estado Truiillo. en estrecha relación con la Misión Sucre y, a través de alianzas con otras instituciones de educación universitaria.

La creación de programas y proyectos responderá a los requerimientos de desarrollo territorial Integral y estará en correspondencia con las necesidades planteadas por del Poder Popular, previa aprobación del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y de cumplimiento de los trámites legales respectivos.

1.1.3 Localización geográfica

El laboratorio 2 de informática está ubicada en el segundo piso de la torre 2 de la UPTTMBI núcleo la Beatriz, estado Trujillo

Referencias:  La UPTTMBI núcleo la Beatriz se encuentra alado del parque botánico

Coordenadas geográficas: Latitud: 9.29695° N Longitud: -70.60936°

Imagen 1: Localización comunidad

## Fuente: Google maps, https://maps.app.goo.gl/M9X24PqwGozjHeJc6

## 1.1.4 Reseña histórica

El Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo (IUTET) fue creado el 01 de agosto de 1978 según Decreto Presidencial N° 2275, respondiendo a la política del Estado venezolano de formación de recurso humano que requiera el desarrollo regional y nacional. Inicia sus actividades docentes el 5 de mayo de 1980. Las edificaciones que actualmente conforman Núcleo La Beatriz, fueron construidas en un terreno cedido en comodato al IUTET por el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), con la finalidad de desarrollar allí su sede definitiva.

Este comodato se da bajo resolución 051-011 de fecha 18 de octubre de 1979; al director del IUTET de ese entonces, José David Silva. Del anteproyecto existente para la consolidación de la sede definitiva del IUTET   solo se han construido 2 edificios: el edificio B y C, contando ambos con un área similar de 2.443,59 metros cuadrados. El edificio C primero en construirse, fue ocupado por las carreras de Mantenimiento de Equipos Eléctricos y Banca y Finanzas. El edificio B destinado para la Carrera de Construcción Civil es ocupado en el año 2003. Núcleo “Dr. Pablo Viloria” – La Beatriz.

### 1.1.5 Organizaciones vinculadas al proyecto

Las diferentes organizaciones que están vinculadas al proyecto socio tecnológico y al PNFI en general, son principalmente gobernante tales como alcaldías, instituciones educativas, organizaciones científico-tecnológicas, FUNDACITE y otras como organizaciones comunales, consejos comunales y cooperativas, y centros comunitarios

Por lo tanto, en la ejecución del PNFI convergen diversas instituciones gubernamentales que garantizan su viabilidad y alcance como por ejemplo la misión Sucre actúa como el brazo ejecutor en la formación académica, mientras que organismos como PDVSA y FUNDACITE impulsan el componente técnico mediante el financiamiento y soporte de proyectos de investigación e innovación tecnológica. Finalmente, la OPSU y la Misión Alma Mater desempeñan un rol estratégico en la gestión administrativa, encargándose de la asignación estudiantil y de supervisar la implementación efectiva del programa en las instituciones universitarias.

## 1.2 Problemas, necesidades o intereses del contexto

Roger Kaufman (2001) define una necesidad como "la brecha (o discrepancia) entre los resultados actuales (lo que es) y los resultados deseados o requeridos (lo que debería ser)" (p.1).

En este contexto, la necesidad se entenderá como la carencia de un mantenimiento preventivo en los equipos computacionales, además de falta de capacitación a los usuarios para el manejo adecuado de los equipos computacionales.

1.2.1 Descripción del diagnóstico situacional

Según Valarezo (2022) “en el diagnóstico situacional se diferencia tres etapas principales a saber; Generación de información; Organización de la información y Perspectivas del diagnóstico organizacional.” (p.p), en este sentido, para este proyecto en el diagnóstico situacional se identificaron una serie de problemáticas que afectan a la comunidad estudiantil.

Realizando observaciones en el laboratorio, se identificó un mal uso de los equipos computacionales por parte de los usuarios, además de grandes cantidades de polvo en estos equipos lo cual puede producir lentitud y sobrecalentamiento por lo cual estos equipos al momento de su uso dan una actividad y operatividad ineficaz

Mediante encuestas y entrevistas a los usuarios y encargada del laboratorio, se identifico un problema de lentitud en los equipos además de que poseen software obsoleto, tomando en cuenta lo anterior,  a continuación, se presenta una matriz ROLA donde se puede apreciar de manera gráfica los recursos, oportunidades limitaciones, amenazas ya con la estructura de la ROLA  el grupo investigador detallamos las  respectivas estrategias las cuales  identificamos y aplicaremos en este proyecto

Cuadro 1: Matriz Rola:

| Recursos | Estrategia |
| --- | --- |
| - Conocimientos en soporte técnico - Apoyo del personal del laboratorio | - Diseñar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo - Implementar programas de formación técnica |
| Oportunidades | Estrategia |
| - Espacio físico disponible para practicas - Disposición de los usuarios para aprender | - Realizar jornadas de mantenimiento para detectar y solucionar fallas críticas en el centro |
| Limitaciones | Estrategia |
| - Hardware con capacidad limitada u obsoleto - Falta de presupuesto para repuestos nuevos - Ausencia de normas visibles | - Recuperar piezas en buen estado de equipos fuera de servicio para reparar otros - Crear material gráfico con normas de uso |
| Amenazas | Estrategia |
| - Perdida de equipos por falta de inversión - Sobrecalentamiento por falta de limpieza | - Ejecutar limpiezas profundas para evitar daños por calor |

Fuentes: Autores (2026)

1.2.2 Identificación de necesidades

Es decir, que atreves de observaciones directas, encuestas y entrevistas realizadas a usuarios del laboratorio 2 de informática, se identificaron una serie de problemáticas.

Problemas generales

- Laboratorio con equipos sin su debido mantenimiento

- Aplicaciones desactualizadas

Problemas relacionados al soporte técnico

- No se hace el debido mantenimiento a los equipos

- Equipos con hardware con capacidad limitada

- Software desactualizado

- Mal uso de los equipos por parte de los usuarios

1.2.3 Jerarquización de las necesidades

Dicho esto, la baja operatividad y obsolescencia de los equipos computacionales del laboratorio 2 de informática, agravada por la ausencia de mantenimiento y soporte técnico especializado, limita el acceso adecuado a recursos digitales afectando el desempeño académico y obstaculiza el uso eficiente de la infraestructura tecnológica disponible el cual se les dará solución de una manera que esté al alcance de nosotros

Tomando en cuenta los problemas identificados, se debe seleccionar el problema central para este proyecto.

## 1.2.3.1 Problema central

Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computación y asesorías a usuarios

1.2.3.2 Causas del problema

En primer lugar, las causas directas que han originado la falta de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos computacionales del laboratorio 2 de informática se relacionan con la inexistencia de personal especializado asignado para realizar intervenciones técnicas periódicas, así como con la ausencia de planificación institucional que establezca rutinas de revisión y cuidado de los equipos. A esto se suma el desconocimiento por parte de los usuarios en cuanto al uso adecuado, manipulación responsable y preservación de los recursos tecnológicos disponibles, lo que conlleva un deterioro progresivo tanto físico como lógico de los dispositivos.

Por este motivo estos factores actúan de forma inmediata contribuyendo directamente a la pérdida de funcionalidad de los equipos, afectando la eficiencia operativa del laboratorio y limitando el acceso de la comunidad universitaria a herramientas informáticas indispensables para el desarrollo académico

En segundo lugar, se identificaron causas indirectas que han contribuido de manera significativa a la situación de deterioro y mal funcionamiento de los equipos computacionales del laboratorio, entre ellas destacan las limitaciones económicas de la institución que restringen la posibilidad de renovar equipos y adquirir repuestos o contar con personal especializado, además, que el uso inadecuado de los dispositivos por parte de los usuarios, producto de una manipulación descuidada y falta de seguimiento de normas básicas y escaso sentido de preservación agrava el desgaste natural de los equipos, en este contexto, la carencia de conocimientos técnicos en el manejo de software y hardware limita su capacidad para prevenir daños y resolver problemas menores, aunque no generan el problema directamente.

1.2.3.3 Efectos del problema

El deterioro progresivo de los equipos computacionales del laboratorio, sumando la falta de soporte técnico eficiente, ha generado una serie de efectos que afectan tanto el funcionamiento de los dispositivos como la experiencia de los usuarios

Dicho de otro modo, el mal estado de los equipos computacionales del laboratorio 2 ha provocado varios efectos negativos que impactan directamente en su rendimiento y en la experiencia de los usuarios. En primer lugar, se observa una mayor frecuencia de fallos en el hardware y software, lo que interrumpe constantemente el flujo de trabajo académico. Esto se relaciona con un segundo efecto: la reducción del tiempo de vida útil de los dispositivos, lo que limita su capacidad para sostener el ritmo de las exigencias educativas. Además, los equipos presentan limitaciones por su lentitud o incompatibilidad con programas modernos

Por eso, desde el punto de vista de los usuarios, estos problemas técnicos generan una frustración constante, especialmente entre quienes dependen exclusivamente del laboratorio para cumplir con sus actividades. Esto deriva en una disminución de la productividad, tanto en estudiantes como en personal docente

### 1.2.3.4 Árbol de problemas

A continuación, se presenta un árbol de problemas donde se evidencia de manera detallada, el problema central, sus causas y efectos identificados en este proyecto

Cuadro 2: Árbol de problemas

| Estructura | Elementos |
| --- | --- |
| Efectos (Ramas) | • Equipos lentos • Desgaste temprano de los equipos • Limitan el aprendizaje • Incompatibilidad con programas actuales • Pocos equipos operativos |
| Problema Central (Tronco) | Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computación y asesoría a usuarios |
| Causas (Raíces) | • Falta de mantenimiento • Mal uso de los usuarios a los equipos de computación • Falta de inversión • Equipos desactualizados • Poca capacitación y asesoría de los usuarios para el buen uso de los equipos de computación |

Fuentes: Autores (2026)

Propuesta de solución

En este contexto, es importante proponer una solución para prevenir el desgaste temprano de los equipos computacionales, al respecto Gutiérrez (2007) menciona que “hay que explicar la prioridad y urgencia del problema para el que se busca solución, hay que justificar por qué este proyecto que se formula es la propuesta de solución más adecuada o viable para resolver este problema.” (p.p)

Dicho de otro modo, esta propuesta sirve para establecer las bases operativas que guiarán la recuperación y optimización de los equipos tecnológicos del laboratorio

    - Alternativas de solución

En este apartado, se presentará las opciones de intervención técnica en el laboratorio considerando las diferentes problemáticas presentes en el mismo, en este contexto Castañeda (2010) dice que:

“En la mayoría de las veces, un problema puede ser solucionado de diversas formas, debido a que existen diferentes técnicas, materiales y la iniciativa e ideas de los creadores de proyectos no son iguales; por lo que para un problema se pueden presentar varias propuestas de solución" (p.16)

En este sentido, se comprende que estas alternativas sirven para realizar una comparación objetiva mediante la matriz de criterio, asegurando la elección de la opción más viable para la institución

Alternativa 1

La alternativa 1 propuesta por nuestro equipo, se contempla la implementación de los equipos de una estrategia centrada en el diagnóstico, mantenimiento de los equipos computacionales, así como la capacitación de los usuarios para el buen uso de los equipos tecnológicos en el laboratorio.

Alternativa 2

Reestructurar la red instalada de internet en el laboratorio 2 de informática, así como también la instalación de equipos adecuados y la elaboración de normas de uso responsable, con el fin de optimizar los procesos académicos, investigativos y administrativos, garantizar el acceso equitativo a recursos digitales, y fomentar el mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica.

Alternativa 3

Esta alternativa fue presentada por la ingeniera encargada del laboratorio 2 de informática por la propuesta y opiniones de estudiantes del ese laboratorio donde destaca la sustitución completa de los equipos computacionales por unos más actualizados en conjunto con la implementación de internet y software actualizado a las computadoras y un taller del buen uso de las computadoras y de los beneficios y consecuencias del internet.

## La matriz de criterio es una herramienta que ayuda a elegir la mejor opción entre varias alternativas en situaciones complejas, como la selección de una estrategia de un proyecto

Cuadro 3: Matriz de criterio:

| Criterios | Opción A: | Opción B : | Opción C: |
| --- | --- | --- | --- |
| Costo | 3 | 2 | 1 |
| Vialidad técnica | 4 | 3 | 1 |
| Impacto social | 4 | 3 | 4 |
| Tiempo de implementación | 3 | 3 | 4 |
| Sostenibilidad | 5 | 3 | 2 |
|  | 4 | 2.85 | 2.4 |

### Fuentes: Autores (2026)

### 1.3.2 Selección de solución

Mediante el análisis comparativo de la matriz de criterio tomando en consideración todas las alternativas, hemos seleccionado la solución A por su mayor puntuación.

1.3.3 Objetivos

Tamayo y Tamayo (2005) dice que “el objetivo es el enunciado claro y preciso de los propósitos por los cuales se lleva a cabo la investigación” (p.130)

En este sentido, los objetivos de este proyecto se definen a continuación:

1.3.3.1 Objetivo general

Desarrollar el soporte técnico a equipos computacionales, alargar la vida útil de los equipos computacionales del laboratorio 2 de informática de la UPTT y la capacitación a usuarios sobre el uso adecuado de las computadoras

1.3.3.2 Objetivo específico

- Proporcionar herramientas tecnológicas compatibles

- Proveer inventario detallado de los ordenadores disponibles actualizados

- Implementar herramientas adecuadas para el soporte técnico

- Capacitar a los usuarios y encargaros del laboratorio para un manejo seguro de los equipos computacionales

1.3.3 Plan de acción

A continuación, en el plan de acción se desglosará los objetivos en pasos específicos definiendo las tareas, los plazos y los recursos necesarios para alcanzar ese objetivo de manera organizada y eficiente

Cuadro 4: Plan de acción:

| Objetivo | ¿Que? | ¿Cómo? | ¿Dónde? | ¿Cuándo? | ¿Para Qué? | Recursos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llevar acabo un diagnóstico del estado funcional de las computadoras | Recopilación de información y diagnóstico de equipos | Con una implementación de técnica de recolección de información como la observación directa participativa y entrevista | Laboratorio 2 de informática en la torre B de la UPTT | 5 y 6 de mayo del 2025 | Para detectar las problemáticas computacionales que afectan el uso del laboratorio para los usuarios | Torre, monitor, mouse, teclado, programas y usuarios |
| Garantizar el funcionamiento de los equipos de informática del laboratorio 1 mediante un mantenimiento preventivo | Se implementará el Mantenimiento preventivo | Con una serie de pasos adecuados para garantizar la limpieza y cuidado de las computadoras con las debidas precauciones | Laboratorio 2 de informática en la torre B de la UPTT | 14 y 17 de octubre del 2025 | Para prolongar la vida útil de los equipos y reducir y prevenir fallas operativas | Torre, monitor, mouse, teclado |
| se llevar acabo un mantenimiento correctivo de los equipos con el fin de elevar el número de computadoras operativas para garantizar la educación a más usuarios de la comunidad | Se llevará a cabo el mantenimiento correctivo | Con una serie de acciones secuenciales como desconectar el equipo de la fuente de energía para su posterior desarme y así corregir las fallas que presenta con el remplazo de piezas obsoletas y a nivel de software una reinstalación de sistema operativo actualizados y compatibles con sus programas de ofimáticas | Laboratorio 2 de informática en la torre B de la UPTT | 21, 22 y 24 de octubre del 2025 | Para restaurar la operatividad de las computadoras que presenten fallas con posible solución y así mejorar el rendimiento de las computadoras | Torre, monitor, mouse, teclado y repuestos básicos de otras computadoras dañadas |
| Instruir a usuarios de la comunidad para lograr prevenir el uso inadecuado de los equipos de informáticas tanto en el laboratorio | Llevar a cabo una capacitación en 3 clases a los usuarios | Con clases prácticas y teóricas sobre el uso adecuado de equipos informáticos, detección de fallas y soluciones y el reconocimiento de componentes internos y su función | Laboratorio 2 de informática en la torre B de la UPTT | 9 de febrero primera capacitación 27 de febrero segunda capacitación Y 28 de febrero tercera capacitación | para enseñarles a cómo solucionar fallas que pueden presentar las computadoras y concientizar sobre el uso inadecuado de las computadoras del laboratorio |  |

Fuentes:  Autores (2026)

1.3.4 justificación de impacto social de la alternativa de solución

La justificación del impacto social de una alternativa de solución, según “La facultad de estudios generales”, consiste en explicar cómo dicha solución contribuye al bienestar y la equidad, abordando necesidades específicas y beneficiando a la sociedad en su conjunto. Para ello, se deben argumentar la viabilidad, pertinencia e importancia de la propuesta, respondiendo por qué y para qué se realiza, y detallando los cambios positivos esperados,

## Justificación teórica

El proyecto Soporte técnico a equipos de computación y capacitación a usuarios de la upttmbi nues la Beatriz laboratorio 2 de informática se fundamenta en el PNFI, la planificación situacional y la educación transformadora, aportando una perspectiva integradora entre tecnología formación y contexto. Esta investigación contribuye a llenar vacíos teóricos en la gestión de infraestructura tecnológica en instituciones educativas públicas, especialmente en entornos con limitaciones presupuestarias y escasa cultura de mantenimiento preventivo.

Este estudio amplía modelos teóricos al integrar el concepto de soberanía tecnológica presente en el PNFI y en el Decreto 3.390 sobre software libre, con prácticas de mantenimiento y formación técnica en laboratorios universitarios. Al hacerlo, cuestiona la visión tradicional del laboratorio como espacio meramente instrumental, proponiéndolo como núcleo de innovación, formación ética y desarrollo comunitario

Justificación técnica

La justificación técnica del proyecto, nace en la necesidad de restaurar y optimizar la operatividad de las computadoras del laboratorio 2 de informática, mediante acciones concretas de diagnóstico, mantenimiento y capacitación. Esta propuesta responde a criterios de viabilidad, pertinencia tecnológica y sostenibilidad institucional.

Justificación practica

La justificación práctica explica el por qué es importante un estudio porque sus resultados tendrán aplicación en la vida real, ofreciendo una solución a un problema, mejorando un proceso, o contribuyendo a la prevención de consecuencias graves. Esta justificación debe detallar cómo se beneficiarán los individuos o grupos afectados y en qué plazo se obtendrán esos beneficios, demostrando la utilidad de la investigación para el ámbito de estudio.

De acuerdo a lo dicho a anteriormente, este proyecto de soporte técnico a usuarios y equipos computacionales en el laboratorio 2 de informática de la UPTTMBI tiene una aplicación directa en la vida académica de estudiantes, docentes y personal técnico. Su importancia radica en que aborda un problema concreto: la obsolescencia tecnológica y el deterioro operativo de los equipos, que afecta el rendimiento académico, limita el acceso a herramientas digitales y genera frustración entre los usuarios.

La solución propuesta contempla el mantenimiento preventivo y correctivo y la capacitación a los usuarios, y mejora el estado físico y lógico de los equipos

Justificación legal

Según la constitución, este proyecto tiene su respaldo legal en el artículo 102:

“La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad.”

Así mismo, en la educación que es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal.

El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana, de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y en la ley”. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial N.º 36.860, 30 de diciembre de (1999)

El Artículo 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que:

“El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para las mismas. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía.”

Por lo tanto, el Artículo 110 reconoce que la ciencia y la tecnología son pilares estratégicos para el desarrollo integral del país. Al establecer la obligación del Estado de financiar y organizar un sistema nacional, y al exigir la participación del sector privado, garantiza que el conocimiento se convierta en un recurso compartido que fortalezca la economía, la soberanía y la seguridad nacional.

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2006):

Artículo 1:

“Objeto de esta Ley. La presente Ley tiene por objeto desarrollar los principios orientadores que en materia de ciencia, tecnología e innovación y sus aplicaciones, establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, organizar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, definir los lineamientos que orientarán las políticas y estrategias para la actividad científica, tecnológica, de innovación y sus aplicaciones, con la implantación de mecanismos institucionales y operativos para la promoción, estímulo y fomento de la investigación científica, la apropiación social del conocimiento y la transferencia e innovación tecnológica, a fin de fomentar la capacidad para la generación, uso y circulación del conocimiento y de impulsar el desarrollo nacional.”

Artículo 2: “Interés público. Las actividades científicas, tecnológicas, de innovación y sus aplicaciones son de interés público y de interés general.”

Artículo 4:

“Ámbito de acción. De acuerdo con esta Ley, las acciones en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, estarán dirigidas a: Promover mecanismos para la divulgación, difusión e intercambio de los resultados de investigación y desarrollo y de innovación tecnológica generados en el país.”

Artículo 5: “Actividades de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones. Las actividades de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, así como, la utilización de los resultados, deben estar encaminadas a contribuir con el bienestar de la humanidad, la reducción de la pobreza, el respeto a la dignidad, a los derechos humanos y la preservación del ambiente.”

Decreto Nº 3.390, Artículo 1:

“La Administración Pública Nacional empleará prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos y entes de la Administración Pública Nacional iniciarán los procesos de migración gradual y progresiva de éstos hacia el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos.”

Participantes- comunidad

Durante el desarrollo del proyecto Soporte técnico a equipos de computación y capacitación a usuarios de la upttmbi nues la Beatriz laboratorio 2 de informática, el equipo de trabajo ha tenido la oportunidad de interactuar directamente con la comunidad universitaria, identificando necesidades reales, compartiendo saberes técnicos y fortaleciendo vínculos de cooperación. Esta experiencia ha sido profundamente enriquecedora, no solo en términos académicos, sino también humanos y sociales.

Andrés Araujo integrante del proyecto destaca cómo el contacto directo con los usuarios del laboratorio permitió comprender la frustración que genera la falta de equipos funcionales. “Muchos estudiantes dependen exclusivamente de estos espacios para cumplir con sus asignaciones. Poder ayudarlos con soluciones concretas nos hace sentir útiles y comprometidos con el entorno.”

Derick Guzmán resalta el valor de aplicar conocimientos técnicos en un contexto real: “Diagnosticar, reparar y capacitar no es solo una práctica académica, es una forma de devolverle a la comunidad lo que hemos aprendido. Este proyecto nos ha enseñado que la informática también puede ser solidaria.”

Orlienderson Terán comenta que el trabajo colaborativo con docentes y encargados del laboratorio permitió identificar problemas invisibles para la gestión institucional. “Escuchar a los usuarios nos ayudó a diseñar soluciones más pertinentes y sostenibles.”

Oriana Rivero enfatiza el impacto formativo del proyecto: “Aprendimos a planificar, ejecutar y evaluar acciones técnicas, pero también a comunicar, sensibilizar y educar. La capacitación a usuarios fue una experiencia transformadora.”

Justificación metodológica

El presente proyecto se sustenta en la metodología de acción participativa, un enfoque que combina la investigación con la intervención directa

En la investigación descriptiva se da a conocer el nivel de las necesidades las cuales  se presentaron los distintos fenómenos estudiados los cuales se identificaron en el diagnóstico técnico el cual fue ejecutado por el grupo investigador , a través del diagnóstico minucioso se detectaron fallas físicas y lógicas en los equipos como problemas de software y hardware, y en el análisis de la necesidades se logro que los usuarios tuvieran conocimiento sobre el buen uso de los equipos a trabajar

La investigación aplicada la cual tiene todo el sentido ya que su objetivo principal no es crear teorías abstracta si no utilizar los conocimientos técnicos de programa nacional en informática (PNFI) y este para abordar un problema practico, ya que a poner en practica los protocolos de mantenimiento correctivo y preventivo en los computadores junto con las capacitaciones se dieron los diferentes conocimientos teóricos que restauran la operatividad de los equipos y mejoras de los procesos académicos

Línea de investigación del PNFI

Sistema de información y modelado de datos, en la dimensión operativa gestión tecnológica, bajo el enfoque de proyecto socio tecnológico

### 1.3.5 Beneficiarios

Según M. Padilla (2011) “Los beneficiarios de un proyecto son aquellos individuos o grupos que recibirán los beneficios directos del mismo, es decir, aquellos hacia quienes el proyecto se dirige” (p.36) En este contexto, los beneficiarios directos son aquellos estudiantes y profesores que hacen uso activo del laboratorio 2 de informática, siendo más de 400 estudiantes y aproximadamente 10 docentes del PNFI de la universidad politécnica territorial “Mario Briceño Iragorry” núcleo la Beatriz. Por otro lado, los beneficiarios indirectos son los más de 4000 estudiantes de la universidad politécnica territorial “Mario Briceño Iragorry” núcleo la Beatriz y aproximadamente 100 docentes

PARTE II. MARCO REFERENCIAL

  - Antecedentes

Retamozo (2014)  los antecedentes son una breve revisión bibliográfica exploratoria donde se muestra el conocimiento de las principales referencias escritas sobre su tema (p. 184).

Como primer antecedente citamos el proyecto Araujo  y Rivas    (año 2024)  su trabajo se títula como “soporte técnico a equipos de computación y usuarios de la E.T.C pedro García leal”  según el contexto dado, el objetivo fue realizar Soporte técnico a equipos de computación y usuarios en la Escuela Técnica Comercial “Pedro García Leal”. Utilizando  una metodología  para determinar causas problemas y consecuencias y darle solución,

Esta investigación  se tomo  por su aporte en la detección y solución de problemas  en los equipos informáticos a través de un  sus técnicas de recolección de información  y su plan de acción para implementarlas en nuestro proyecto.

Zambrano  Zambrano y Vera Mesías (Año 2020), En su trabajo titulado como “Control de mantenimiento preventivo en computadores a nivel de software” en le contexto dado, este trabajo se centra en la implementación de un programa de mantenimiento preventivo de software como objetivo primordial la duración extendida de los computadores

Esta investigación se toma como referencia porque ofrece una base metodológica  alineada con nuestro proyecto, Su enfoque en la planificación y ejecución nos beneficia para adaptarlos a nuestro proyecto .

Jonathan Francisco y Hilario Ureta (Año 2018), En su trabajo titulado como “Sistemas de Gestión para el Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de informática del Banco de la nación en la región Pasco “En el contexto dado ,esta tesis se centra en la implementación de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo concientizando sobre la importancia que tiene para la conservación de los equipos y maquinas dentro del área de trabajo como también para su uso adecuado.

Esta investigación se toma como referencia porque ofrece una base metodológica  alineada con nuestro proyecto, Su enfoque en la concientización,  planificación y ejecución en una comunidad bancaria donde sus clientes y personal de trabajo se beneficia directamente y creando un gran impacto

2.2 Bases Teóricas

Arias (2012) menciona que “las bases teóricas implican un desarrollo amplio de los conceptos y proposiciones que conforman el punto de vista o enfoque adoptado, para sustentar o explicar el problema planteado.” (p. 108). En este sentido, para este proyecto se exponen los conceptos más importantes.

2.2.1 Soporte Técnico

El soporte técnico es un elemento fundamental para garantizar el funcionamiento adecuado de las tecnologías de la información. Para comprender a fondo este concepto orientado a los equipos computacionales, es necesario revisar las posturas de diversos autores. En una primera aproximación enfocada en la operatividad de la infraestructura, Aranda (2025): "el soporte técnico es el área encargada de mantener operativa la infraestructura tecnológica de una organización" (p.p).

Por otro lado, este concepto detalla la resolución directa de fallas sobre los componentes del sistema, Cooper (2025) señala lo siguiente:

“El soporte técnico es el servicio dedicado a ayudar a personas y organizaciones a resolver problemas técnicos con sus sistemas informáticos, software o cualquier dispositivo electrónico. El objetivo principal es garantizar que la tecnología funcione correctamente, minimizando las interrupciones y maximizando la productividad.” (p.p)

Asimismo, es importante destacar las tareas específicas que se realizan directamente sobre las máquinas para garantizar su rendimiento, en este sentido, Danby (2024) explica que:

“El soporte técnico nivel 1 constituye el primer punto de contacto entre el usuario y el equipo de asistencia humano, cuya función es atender consultas y problemas que, aunque sencillos, requieren la intervención de una persona. [...] los profesionales de esta fase se encargan de resolver inconvenientes relativos a los inicios de sesión, el reinicio de los servicios, la verificación de las configuraciones básicas o el mantenimiento común del software y el hardware” (p.p)

Con esto se aclara que los equipos computacionales del laboratorio no podrían mantener su operatividad en el tiempo sin un soporte técnico adecuado, ya que tanto el hardware como el software requieren de revisiones, configuraciones y reparaciones constantes para funcionar correctamente, es por esto que el soporte técnico es un proceso fundamental para alargar la vida útil de las computadoras y minimizar las fallas en las actividades académicas.

2.2.1.1 Soporte técnico a equipos computacionales

Para abordar el soporte técnico enfocado directamente en los equipos, es fundamental comprender primero sobre qué elementos se trabaja, en este sentido, Graglia (2025) explica lo siguiente "el hardware se refiere a los componentes físicos de una computadora o de cualquier sistema tecnológico, incluyendo teclados, monitores y componentes internos como procesadores y memorias" (p.p).

Al respecto, Cooper (2025) define como “el soporte técnico es el servicio dedicado a ayudar a personas y organizaciones a resolver problemas técnicos con sus sistemas informáticos, software o cualquier dispositivo electrónico. “(p.p). De igual forma, estas labores requieren intervenciones específicas ante las fallas más comunes que presentan los ordenadores en su uso diario, en este sentido Danby (2024) explica que:

“El soporte técnico nivel 1 constituye el primer punto de contacto entre el usuario y el equipo de asistencia humano, cuya función es atender consultas y problemas que, aunque sencillos, requieren la intervención de una persona. [...] los profesionales de esta fase se encargan de resolver inconvenientes relativos a los inicios de sesión, el reinicio de los servicios, la verificación de las configuraciones básicas o el mantenimiento común del software y el hardware” (p.p)

De lo mencionado anteriormente se comprende que la atención técnica a los equipos es indispensable para el entorno del laboratorio, ya que al mantener en buen estado los componentes físicos y solucionar los errores de los programas de manera frecuente, se logra que las computadoras funcionen sin problemas, evitando interrupciones molestas y asegurando que los estudiantes puedan realizar sus prácticas académicas con normalidad.

2.2.1.1.1 Tipos de mantenimiento

García (2024) menciona que “existen varios tipos de mantenimiento que se pueden aplicar dependiendo de las necesidades y el estado de los equipos" (p. 31). Asimismo, realizar estos distintos tipos de cuidado nace de la necesidad de distinguir cuándo se debe realizar una labor de mantenimiento preventivo, y cuándo un mantenimiento correctivo, en este contexto, Solano-Gutiérrez et al. (2023) explican lo siguiente:

“Tenemos que entender que mantenimiento nos sirve para como la palabra lo dice mantener algo, más no repararlo esto quiere decir que cada cierto tiempo debemos de limpiar, depurar todo tipo de impureza en la computadora para evitar que estas lo dañan. “(p. 75)

Por otro lado, cualquier clasificación de estos tipos de mantenimiento busca un objetivo común, la protección de la inversión, en este sentido Bonilla (2024) señala que:

“Hay diferentes clasificaciones de mantenimiento de un centro de datos, dependiendo si éste se realiza antes, durante o después de que ocurre algún fallo. En cualquier caso, la consigna siempre es la misma: reducir los riesgos técnicos y económicos ligados a los equipos”. (p.p)

Teniendo esto claro, la clasificación de las tareas técnicas en distintos tipos de mantenimiento es fundamental para el laboratorio de informática, ya que permite aplicar métodos concretos tanto para prevenir daños rutinarios como para resolver averías existentes, es por esto que conocer y ejecutar estas categorías resulta indispensable para garantizar el rendimiento y la vida útil de los ordenadores.

2.2.1.1.1.1 Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo es una práctica indispensable para asegurar la estabilidad de los equipos computacionales a largo plazo, en este sentido Valle (2024) explica que "el mantenimiento preventivo es crucial en el ámbito de operaciones de IT. Se trata de un enfoque estratégico diseñado para anticipar y mitigar posibles problemas antes de que se conviertan en incidentes mayores" (p.p).

Por otro lado, la constancia de estas revisiones es lo que permite evaluar el estado real de los componentes antes de que se deterioren al respecto Eitutis (2024) define mantenimiento preventivo como "un tipo de mantenimiento creado para las revisiones periódicas de equipos o maquinaria" (p.p).

En este sentido, la limpieza y revisión periódica de las computadoras del laboratorio son acciones estrictamente necesarias, ya que tanto las piezas físicas como los programas sufren desgaste, acumulan polvo y generan errores silenciosos con el uso diario, es por esto que adelantarse a las fallas mediante rutinas de cuidado evita daños graves, alarga la vida útil de las máquinas y garantiza que los estudiantes puedan realizar sus prácticas sin interrupciones.

2.2.1.1.1.2 Mantenimiento Correctivo

El mantenimiento correctivo representa la intervención técnica directa frente a las averías que interrumpen el funcionamiento de los equipos computacionales, en este contexto Solano-Gutiérrez et al. (2023) menciona que “en esencia, el mantenimiento correctivo de la computadora tiene como objetivo solucionar cualquier problema que pueda haber surgido durante el uso del dispositivo mediante la reparación de posibles fallas" (p. 85).

Asimismo, esta práctica entra en acción para reparar tanto los componentes físicos como los programas una vez que el daño se detecta el daño, en este sentido Bonilla (2024) explica lo siguiente:

“El mantenimiento correctivo consiste en reparar y sustituir las piezas defectuosas de cualquiera de los componentes de un data center. Puede incluir el ajuste de tuercas y tornillos o la sustitución de rodamientos y motores para garantizar la fiabilidad del funcionamiento del sistema.” (p.p)

Así mismo, el mantenimiento correctivo es fundamental para el laboratorio de informática, ya que, sin este, los equipos computacionales que han sufrido averías físicas o errores lógicos no podrían recuperar su operatividad, es por esto que la reparación es un proceso indispensable para devolver la funcionalidad a las computadoras y garantizar las actividades académicas.

2.2.1.2 Soporte Técnico a Usuarios

En este proyecto, el soporte técnico no se limita únicamente a la intervención sobre los componentes físicos y lógicos de los equipos, sino que también abarca la atención y capacitación a los usuarios que utilizan los equipos de computación, en este sentido, Joseph (2023) argumenta que "La asistencia al usuario es la asistencia que se brinda a los usuarios de software cuando encuentran problemas técnicos o preguntas sobre el producto o servicio" (p.p).

Además, Gupta (2025) explica lo siguiente:

“La capacitación del usuario final consiste en familiarizar a los usuarios con el uso de una plataforma, herramienta o sistema. Esta capacitación sobre aplicaciones tiene como objetivo dotar a los usuarios de las habilidades y los conocimientos necesarios para navegar por el sistema, aprovechar al máximo sus funciones y resolver problemas comunes que puedan surgir.” (p.p)

Tomando en cuenta lo anterior, la capacitación es un elemento indispensable para los usuarios del laboratorio de informática, ya que, sin estas, las personas no sabrían cómo resolver dificultades básicas ni operar las máquinas de manera apropiada.

Los tipos de capacitación que se utilizaron fueron capacitaciones técnicas en arquitectura de hardware y mantenimientos de sistemas informáticos, donde se hablaron varios puntos entre ellos el principal fue el mantenimiento preventivo de los componentes del computador

    - Términos básicos

Para adentrarse en el ámbito del soporte técnico es importante definir primero los conceptos elementales que componen a los equipos computacionales.

Ordenador:

Desde una perspectiva basada en la electrónica y en la responsabilidad de su procesamiento central, Rodríguez (2021) detalla lo siguiente “un computador es un sistema secuencial síncrono complejo que procesa información, esta se trata de información binaria, utilizando solamente los dígitos de valores lógicos ‘1’ y ‘0’” (p. 5)

Asimismo, para entender cómo esta máquina interactúa con el mundo exterior y maneja el flujo de la información, Solano-Gutiérrez et al. (2023) establecen que:

“Como organización básica de una computadora tenemos claro que utiliza en su primera instancia una unidad de entrada, por la cual se introducen los datos para así ser procesados por el usuario en el computador, una vez cumplido el proceso se utiliza una unidad de salida para ver el resultado final de los datos” (p. 4)

Tomando en cuenta lo anterior, el ordenador es la herramienta indispensable en el entorno de aprendizaje del laboratorio, ya que, sin su capacidad física y lógica para recibir, procesar y mostrar datos, los usuarios no podrían ejecutar ninguna de sus actividades académicas, es por esto que comprender su arquitectura y funcionamiento es un paso fundamental para diagnosticar fallas y aplicar un soporte técnico efectivo.

Hardware:

Para comprender la naturaleza tangible de los equipos computacionales, es indispensable definir este concepto y los elementos que lo integran, menciona Graglia (2025) lo siguiente "el hardware se refiere a los componentes físicos de una computadora o de cualquier sistema tecnológico, incluyendo teclados, monitores y componentes internos como procesadores y memorias" (p.p).

Por otro lado, al enfocarse en la disponibilidad y estandarización de estos elementos físicos en el mercado tecnológico, Spasojevic (2024) menciona que "el hardware básico se refiere a componentes o dispositivos informáticos estandarizados y ampliamente disponibles que normalmente se producen en masa y son rentables" (p.p).

Asimismo, para complementar la visión de las partes físicas tanto a nivel interno como externo con las que interactúa el usuario, en este contexto Heisserer (2022) menciona lo siguiente "el hardware de computadora es todas las partes físicas de tu computadora como el teclado y el mouse. También incluye todas las partes internas de la computadora" (p.p).

Tomando en cuenta lo anterior, el hardware es la base fundamental para un ordenador, ya que, sin este, no existiría una plataforma física capaz de recibir datos, ejecutar el software y mostrar los resultados, es por esto que el diagnóstico y mantenimiento de estas piezas resulta indispensable para garantizar la operatividad de los equipos.

Software:

Para comprender el funcionamiento integral de los equipos computacionales, es necesario definir la parte lógica e intangible que da vida a los componentes físicos, en este sentido López (2025) menciona que "un software es un conjunto de programas o aplicaciones que llevan instrucciones y usos específicos para un sistema informático" (p.p).

En este sentido, detallando su función como elemento de control y dirección de la máquina, Heisserer (2022) dice que "el software de computadora es el código/instrucciones que están programados para ser ejecutados por la computadora. El software dirige al hardware qué, cuándo y cómo hacer algo" (p.p).

Por otro lado, al ampliar esta visión hacia su capacidad de ejecutar tareas concretas coordinándose con los dispositivos tangibles en beneficio de la persona, Carrasco (2024) explica lo siguiente:

“Un Software es la parte lógica, o más bien el soporte lógico, de cualquier sistema de tipo informático. Sea un ordenador, un teléfono móvil o incluso una tablet, es todo aquel programa que se ejecuta en él gracias a la coordinación de la parte física, es decir, el hardware, para llevar a cabo alguna tarea en concreto o un conjunto de estas a petición del usuario. “(p.p)

Tomando en cuenta lo anterior, el software es un elemento fundamental para cualquier ordenador, ya que, sin este, no existiría un sistema capaz de darle órdenes al hardware para procesar la información o ejecutar herramientas útiles, es por esto que el mantenimiento lógico y la actualización de los programas resultan indispensables para garantizar el desarrollo de las actividades en el laboratorio.

      - Componentes internos principales:

Para abordar el estudio del hardware, es necesario definir los componentes físicos que se encuentran dentro de la carcasa y que hacen posible el funcionamiento del equipo computacional.

Placa Base:

La placa base o placa madre, es un componente fundamental en el ordenador, ya que, en esta, se ajustan las demás partes tangibles del ordenador, al respectoCarrillo et al. (2025) dice lo siguiente "la tarjeta madre actúa como la plataforma central de interconexión, albergando los circuitos y ranuras que permiten la comunicación de datos y alimentación eléctrica entre los distintos dispositivos" (p. 40).

De igual manera, al examinar la integración de estas piezas desde su funcionalidad práctica para el ensamblaje, Fernández (2021) explica lo siguiente:

“La placa base es el circuito impreso más grande y fundamental dentro del chasis de la computadora. Su propósito principal es servir como el núcleo de operaciones donde convergen y se comunican directamente el procesador, las memorias, las tarjetas gráficas y las distintas unidades de almacenamiento para funcionar coordinadamente.” (p.p)

Tomando en cuenta lo anterior, la placa base es un componente indispensable para el ordenador, ya que, sin esta, las diferentes piezas físicas carecerían de un medio material que les proporcione energía y les permita comunicarse entre sí, es por esto que su correcto diagnóstico y cuidado resulta vital para garantizar el arranque y la estabilidad de los equipos en el laboratorio.

CPU (Unidad Central de Procesamiento):

Para comprender el funcionamiento del ordenador, debemos comprender el CPU, aquel encargado de todo el cálculo lógico en un ordenador, Fernández (2025) explica lo siguiente:

“CPU son las siglas de Central Processing Unit, lo que traducido significa Unidad Central de Procesamiento. Se trata de uno de los componentes vitales que te vas a encontrar en tu ordenador, tu smartphone o tu tableta o portátil, e incluso en relojes y prácticamente cualquier dispositivo electrónico.” (p.p)

Por otro lado, al enfocarse en la naturaleza técnica de su arquitectura y en cómo gobierna lógicamente al resto de las piezas, Rodríguez (2021) menciona que:

"La unidad central de procesamiento o unidad de procesamiento central (conocida por las siglas CPU, del inglés: Central Processing Unit), es el hardware dentro del computador u otros dispositivos programables, que interpreta las instrucciones de un programa mediante la realización de las operaciones básicas aritméticas, lógicas y de entrada/salida del sistema" (p. 7).

Asimismo, al profundizar en su rol indispensable para la operatividad general y la ejecución de los programas, Carrillo et al. (2025) señalan que:

“El centro del procesamiento de datos de un computador es la CPU; sus componentes trabajan juntos para realizar cálculos, administrar el flujo de información en el sistema y ejecutar instrucciones. Su función es fundamental para garantizar una ejecución efectiva de las tareas y para que el computador funcione correctamente.” (p. 30)

Tomando en cuenta lo anterior, la CPU es el componente de procesamiento más importante para un ordenador, ya que, sin este, no existiría un circuito central capaz de interpretar el software, realizar las operaciones aritméticas y enviarle instrucciones al resto del hardware, es por esto que su correcto diagnóstico y cuidado térmico resulta indispensable para evitar bloqueos y asegurar la estabilidad de los equipos en el laboratorio.

GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico):

Dentro de la estructura lógica y física del ordenador, existe una pieza especializada exclusivamente en el manejo del entorno visual, este componente es el responsable directo de procesar toda la información que finalmente se observa en la pantalla, Fernández (2023) menciona que:

“la tarjeta gráfica o tarjeta de vídeo de un componente que viene integrado en la placa base del PC o se instala a parte para ampliar sus capacidades. Concretamente, esta tarjeta está dedicada al procesamiento de datos relacionados con el vídeo y las imágenes que se están reproduciendo en el ordenador” (p.p)

En relación a su impacto sobre los periféricos de salida y la interacción con el usuario, Solano-Gutiérrez et al. (2023): "La tarjeta gráfica es el componente que se encarga de renderizar las imágenes y vídeos que se muestran en tu monitor" (p. 111).

Asimismo, al enfocarse en los requerimientos visuales más exigentes y en el desempeño gráfico de las máquinas actuales, Solano-Gutiérrez et al. (2023) menciona que "la tarjeta gráfica es uno de los componentes más importantes para un PC gamer, ya que determina la calidad de imagen y los efectos visuales que podrás disfrutar en tus juegos" (p. 116).

Tomando en cuenta lo anterior, la GPU es un elemento fundamental para el ordenador, ya que, sin esta, el sistema carecería de la capacidad electrónica para renderizar y traducir los datos en imágenes fluidas hacia el monitor, es por esto que su correcto diagnóstico y mantenimiento resulta indispensable para asegurar una excelente calidad visual en las actividades de los usuarios.

RAM (Memoria de Acceso Aleatorio):

Dentro de la arquitectura de cualquier equipo computacional, existe un espacio de almacenamiento temporal de alta velocidad esencial para la ejecución de procesos, al respecto, Fernández (2025) dice que "el término RAM es sinónimo de memoria principal, la memoria disponible para programas. Es lo que comúnmente se llama memoria de trabajo porque todos los procesos que se ejecutan en el ordenador están cargados en la memoria RAM" (p.p).

Asimismo, al definir sus características técnicas y su función frente a los programas en ejecución, Carrillo et al. (2025) menciona que "es un dispositivo de almacenamiento volátil de capacidad limitada y de alta velocidad, utilizado para el almacenamiento de las instrucciones de los programas y sus correspondientes datos" (p. 27).

Por otro lado, al detallar cómo este componente se integra con la tarjeta principal y colabora directamente con el procesador para el manejo de la información, Rodríguez et al. (2021) explican lo siguiente:

“A la memoria principal se la conoce también como memoria RAM, debido que contiene chips de este tipo de memoria, pero también contiene el chip CMOS, que almacena al programa BIOS del sistema, para conformar el subsistema de memoria de la computadora. La CPU direcciona las posiciones de la memoria RAM para acceder a los datos almacenados en ella y para poder colocar los resultados de las operaciones realizadas” (p. 54)

Tomando en cuenta lo anterior, la memoria RAM es un componente indispensable para el ordenador, ya que, sin esta, el procesador no tendría un espacio temporal de alta velocidad para cargar y ejecutar las instrucciones, es por esto que su correcta configuración y mantenimiento es fundamental para asegurar un rendimiento fluido de las computadoras en el laboratorio.

Unidades de Almacenamiento:

Dentro de la arquitectura de cualquier equipo informático, existe una categoría de componentes destinados a la preservación persistente de la información y de los programas, en este sentido Graglia (2025) explica que: "el almacenamiento secundario comprende todos aquellos componentes físicos de retención a largo plazo, diferenciándose de la memoria principal por su naturaleza no volátil y su capacidad masiva para resguardar datos" (p.p).

Asimismo, Solano-Gutiérrez et al. (2023) define que "debido a que es una memoria de almacenamiento no volátil, los datos se mantienen seguros incluso si la computadora está apagada" (p. 62).

Por otro lado, al detallar cómo estos dispositivos se agrupan según su tecnología de fabricación para cumplir con la información del sistema operativo, Carrillo et al. (2025) señalan lo siguiente:

“El subsistema de almacenamiento de un ordenador está conformado principalmente por los discos duros mecánicos y las unidades de estado sólido. A diferencia de las memorias de trabajo, estas unidades tienen la misión fundamental de contener todo el entorno lógico del equipo de manera permanente, permitiendo que el sistema inicie correctamente en cada sesión.” (p. 42)

Tomando en cuenta lo anterior, las unidades de almacenamiento son fundamentales para un ordenador, ya que, sin estas, no existiría un medio físico capaz de guardar el sistema operativo y los archivos de los usuarios de forma permanente, es por esto que su diagnóstico y mantenimiento resultan indispensables para asegurar que los equipos del laboratorio puedan iniciar correctamente.

Fuente de Alimentación:

Todo equipo informático requiere de un dispositivo que regule y transforme la corriente eléctrica para el funcionamiento seguro de todos sus circuitos internos.

En este sentido, Molinos (2021) dice que "la fuente de alimentación permite proveer corriente eléctrica a los distintos componentes del equipo. El parámetro más importante es la potencia ya que debe alimentar a todos los dispositivos" (p.p).

Por otro lado, al evaluar su impacto directo en la protección general de la máquina, Carrillo et al. (2025) dice que "una fuente de buena calidad no solo asegura un suministro de energía estable y eficiente, sino que también protege el sistema de daños eléctricos" (p. 10).

Tomando en cuenta lo anterior, la fuente de alimentación es un componente indispensable para el ordenador, ya que, sin esta, las piezas de hardware no recibirían la energía continua necesaria para operar, es por esto que su correcta elección y mantenimiento resulta vital para evitar cortocircuitos y garantizar la estabilidad de los equipos en el laboratorio.

      - Estructura externa:

En la estructura externa del ordenador, es aquello que protege los componentes internos del ordenador, manteniendo en su interior componentes delicados como por ejemplo la fuente, tarjetas de expansión, placa madre entre otros

Case (Carcasa):

Todo ordenador requiere de un armazón físico externo diseñado para organizar, proteger y ventilar adecuadamente sus piezas electrónicas.

Asimismo, es importante resaltar que depende del tipo de ordenador y su hardware, hay que seleccionar un case acorde a las necesidades del hardware, tanto para el espacio físico, como para las necesidades terminas, al respecto Solano-Gutiérrez et al. (2023) mencionan que "el gabinete es el componente que alberga todos los componentes de tu PC. Es importante elegir un modelo que tenga una buena ventilación y que sea compatible con el resto de los componentes" (p. 111).

Tomando en cuenta lo anterior, el case o carcasa es un elemento indispensable para el ordenador, ya que, sin este, las delicadas piezas internas quedarían totalmente expuestas al polvo y a posibles daños mecánicos, es por esto que realizar mantenimientos frecuentes al equipo ayuda a extender la vida útil de todo el ordenador.

Dispositivos de Entrada/Salida

Los dispositivos de entrada son aquellos que nos permiten introducir información al ordenador, Carrillo et al (2025) definen los dispositivos de entrada como “el usuario puede introducir datos e instrucciones al computador con los dispositivos de entrada; estos dispositivos transmiten información al sistema para que pueda ser procesada.” (p.32)

Por otro lado, están los dispositivos de salida, que muestran la información ya procesada, ya sea un monitor, impresora, proyector entre otros.

Carillo et al (2025) define los dispositivos de salida como: “Al mostrar o reproducir datos procesados, los dispositivos de salida permiten que el computador comunique información al usuario.” (p.32)

En este sentido, vamos a definir los dispositivos tanto de entrada como de salida más importantes para este proyecto, en este contexto son los principales con lo que el usuario inserta información en el ordenador, y con los que el ordenador muestra la información ya procesada.

Ratón:

Al respecto, categorizando su función principal como dispositivo de entrada, Carrillo et al. (2025): "dispositivo que, mediante movimientos y clics, permite al usuario interactuar con la interfaz gráfica del sistema" (p. 32).

Tomando en cuenta lo anterior, el ratón es un componente indispensable para el ordenador, ya que, sin este, el usuario no podría desplazarse ni seleccionar elementos de manera intuitiva dentro de la interfaz gráfica, es por esto que su correcta conexión y limpieza resultan fundamentales para garantizar la comodidad y fluidez en el uso de los equipos del laboratorio.

Monitor:

Es el principal periférico de salida, en este contexto Herrera (2024) dice que “un monitor, también conocido como pantalla, es un dispositivo de salida que muestra imágenes y gráficos generados por un ordenador u otro dispositivo electrónico.” (p.p).

Carrillo et al (2025) menciona que: “ofrece información visual como gráficos, video o texto. Es uno de los dispositivos de salida más importantes para la visualización de datos.”

Por otro lado, desde la perspectiva del diagnóstico y el soporte técnico frente a posibles fallas físicas o lógicas, Ramos et al. (2023) detallan lo siguiente:

“Los problemas con el monitor o pantalla pueden surgir por diversas razones, que van desde averías físicas con el hardware hasta configuraciones incorrectas en el software. El monitor es el principal medio de retroalimentación visual y su cuidado constante previene la fatiga del usuario.” (p. 62)

Tomando en cuenta lo anterior, para el uso común y corriente del ordenador, el monitor es un componente indispensable, ya que, sin este, los usuarios no tendrían una interfaz visual para observar los procesos ni interactuar con el sistema operativo, es por esto que su correcta configuración y mantenimiento resultan fundamentales para garantizar una experiencia eficiente en el laboratorio.

Teclado

El teclado es un dispositivo de entrada, el cual permite a los usuarios ingresar texto, numero, símbolos en el ordenador, este funciona mediante un conjunto de teclas que hacen de interruptores que envían señales al equipo, en este contexto Solano-Gutiérrez et al. (2023) dicen que "como organización básica de una computadora tenemos claro que utiliza en su primera instancia una unidad de entrada, por la cual se introducen los datos para así ser procesados por el usuario" (p. 4).

Tomando en cuenta lo anterior, el teclado es un componente indispensable para el ordenador, ya que, sin este, las personas no tendrían una herramienta física primaria para ingresar caracteres, redactar textos o darle órdenes básicas al sistema operativo, es por esto que su correcta conexión y mantenimiento preventivo resultan fundamentales para garantizar el trabajo de los usuarios en el laboratorio.

USB:

Para interconectar periféricos externos y asegurar una rápida transferencia de información, los equipos computacionales emplean un estándar de comunicación universal, al respecto, definiendo su función básica como medio de comunicación con el ordenador y suministro de energía, Carrillo et al. (2025) menciona que "comunicación de datos y alimentación eléctrica entre dispositivos" (p. 138).

### Tomando en cuenta lo anterior, el puerto USB es un componente indispensable para un ordenador, ya que, sin este, los usuarios carecerían de una interfaz física unificada y veloz para conectar periféricos esenciales o unidades de almacenamiento, es por esto que su correcta manipulación y limpieza resultan fundamentales para evitar falsos contactos y garantizar la operatividad en el laboratorio.

### PARTE III.  MARCO METODOLOGICO

La selección de modelo de investigación no debe ser azarosa, ya que esta selección dicta la pauta de como se deben recolectar y analizar los datos. en este sentido, la arquitectura de la investigación se configura a partir de las interrogantes iniciales y la capacitación operativa del investigador. De acuerdo con Arias (2012), el tipo de investigación de define como el "grado de profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudia" (p. 23) por lo tanto, establecer dicha categoría es un paso crucial que garantiza la coherencia entre las preguntas de investigación y los objetos que se buscan cristalizar

A continuación, presentamos la base metodológica de nuestro proyecto, aquí se especifica el enfoque que elegimos, como estructuramos el diseño del estudio y la población con la que interactuamos, también incluimos los instrumentos que nos sirvieron para recolectar todos los datos que sustentan los resultados de este proyecto socio tecnológico.

3.1.  TIPO DE INVESTIGACION

En última instancia, el proyecto se apoya con un alcance descriptivo que permita fundamentar la línea base de la intervención. Al respecto, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) señalan que “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 108).

Investigación Descriptiva

Finalmente, el proyecto requiere un nivel descriptivo para establecer la línea base de la intervención, según Arias (2012), "la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento" (p. 24).

En este sentido, la fase de diagnóstico técnico sirve como evidencia de este nivel, al permitir el desglose de las especificaciones de los equipos y la documentación de sus fallas críticas.

Este proceso incluye el registro de las condiciones operativas, la detección de vulnerabilidades en el software y el análisis de las incidencias técnicas más comunes. Así como también, se caracterizan las necesidades para la capacitación.

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .

El diseño de la investigación constituye la columna vertebral de cualquier estadio científico, al proporcionar una estructura metodológica clara para abordar el problema de investigación de manera estructurada. Bernal (2016) indica que "el diseño de la investigación es el esquema o marco de referencia que guía el proceso de recolección, procesamiento y análisis de la información para dar respuesta a los objetivos del estudio" (p. 162).

Atendiendo a los objetivos del proyecto, se ha optado por un diseño de campo de carácter no experimental. Bajo esta perspectiva  y de acuerdo con Baena (2017): “La investigación de campo es la que se realiza en el lugar de los hechos, es decir, donde ocurre el fenómeno. Los datos se recogen de manera directa de la realidad mediante la observación o la aplicación de instrumentos, sin que el investigador altere las condiciones existentes” (p. 54).

Por otra parte, la investigación es no experimental, ya que el proyecto se basa en la observación de los equipos computacionales y las dinámicas de los usuarios en su estado natural, sin la creación de condiciones creadas en un laboratorio. Al respecto, tal como sostiene Hernández-Sampieri y Mendoza (2018): “La investigación no experimental se realiza sin manipular deliberadamente las variables, lo que hace es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural para posteriormente analizarlos. En este diseño no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes” (p.174).

Finalmente, dado que se utiliza la Investigación-Acción Participativa (IAP), el diseño es de carácter flexible y emergente, lo que permite ajustar las soluciones técnicas a medida que la comunidad interactúa y expresa sus necesidades hacia los investigadores. En este sentido y de acuerdo con Creswell y Poth (2018):

El diseño de investigación cualitativa es emergente, lo que significa que el plan inicial de la investigación no puede establecerse de manera rígida y todas las fases del proceso pueden cambiar o modificarse después de que el investigador entre al campo y comience a recopilar datos (p. 43).

  - POBLACION Y MUESTRA.

Para un proyecto socio tecnológico, se establece una segmentación de la población en dos dimensiones: la dimensión humana, conformada por los usuarios, y la dimensión técnica, integrada por los equipos computacionales.

Unidad de Análisis Técnica (Población Tecnológica)

La unidad de análisis corresponde al parque tecnológico institucional. En cuanto a la intervención, se aplicó un muestreo intencional, técnica que, según Arias (2012), permite que "los elementos son escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos" (p. 83). Este enfoque permite focalizar los esfuerzos técnicos en las estaciones de trabajo con fallas críticas, optimizando los recursos para restaurar la operatividad del software y hardware donde existe mayor necesidad.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Para obtener la información necesaria tanto en el área técnica como en la social, se seleccionaron técnicas que permiten una interacción directa con la realidad estudiada.

Técnicas

Las técnicas representan el "cómo" se recabará la información. En este proyecto se emplearán:

1. Observación Directa y Participativa: En el marco de la IAP, la observación directa y participativa constituye una herramienta esencial, ya que permite al investigador integrarse en las labores de soporte técnico junto a los usuarios. Esta inmersión facilita la comprensión de las dinámicas internas y las necesidades reales del colectivo, logrando una visión fidedigna de la situación tecnológica desde la experiencia compartida en el entorno.

2. Entrevista:  Técnica de interacción verbal que permite conocer las

necesidades tecnológicas y formativas de los usuarios.

3. La Encuesta:  Se utiliza para diagnosticar los conocimientos técnicos

previos de los usuarios y evaluar el impacto de las capacitaciones.

4. Revisión Técnica de Hardware y Software: Se trata del diagnóstico integral de los componentes físicos y lógicos del sistema, orientado a detectar fallas o conflictos de compatibilidad en los equipos.

Instrumentos

Siguiendo la definición de Arias (2012), los instrumentos de recolección constituyen los "formatos en papel o digitales que permiten registrar la información de forma organizada" (p. 69). En términos prácticos, estos representan el soporte material indispensable para sistematizar los datos obtenidos en campo; para los fines de esta investigación, se emplearán las siguientes herramientas:

* Ficha de Diagnóstico Técnico: Es un formato diseñado para asentar las especificaciones de hardware (procesador, RAM, disco duro) y el estado del software.

* Guion de Entrevista o Cuestionario: Aplicado a los usuarios para recolectar datos sobre el uso que les dan a los equipos.

* Diario de Campo o Bitácora de Visitas: Donde se registrarán desde el diagnostico, los avances del soporte técnico y las reacciones de la comunidad durante la ejecución del Proyecto.

Matriz ROLA

Instrumento de análisis situacional utilizado para identificar los Recursos disponibles, las Oportunidades de mejora, las Limitaciones técnicas y las Amenazas externas, permitiendo establecer estrategias viables para la recuperación y sostenibilidad del parque tecnológico.

PARTE IV. PRODUCTO FINAL

Al respecto, Ortegón et al (2005) sostienen que en la ejecución de un proyecto “los componentes o productos son las obras, estudios, servicios y capacitación que se requiere que complete la gerencia del proyecto para que se logre el propósito” (p. 45).

En este sentido, el resultado final expuesto no únicamente se restringe a la funcionalidad técnica del hardware, sino que también abarca el desarrollo de las competencias técnicas de los integrantes de la comunidad, garantizando de esta manera la perdurabilidad de la acción tecnológica a lo largo del tiempo.

3.1. Descripción de las actividades realizadas

En contexto con el plan de acción previamente establecido, en esta sección se describe detalladamente el conjunto de procedimientos técnicos y operativos ejecutados para solventar la baja operatividad detectada en los equipos del laboratorio 2 de Informática, en este sentido, la intervención práctica se estructuró de forma secuencial, transformando las demandas iniciales en una respuesta tecnológica integral y funcional, para poder garantizar el cumplimiento de los objetivos y el abordaje sistemático del problema, el desarrollo práctico del proyecto se fraccionó en cuatro etapas principales.

Iniciando con un diagnóstico técnico exhaustivo de la infraestructura (Fase I), seguido por la ejecución directa del mantenimiento preventivo y correctivo tanto de hardware como de software (Fase II), continuando con la capacitación y transferencia tecnológica a los usuarios habituales del recinto (Fase III), y culminando con el control y evaluación de la operatividad de los equipos (Fase IV). A continuación, se detalla el desarrollo técnico y los recursos empleados en cada una de estas fases.

Fase I: Diagnóstico Técnico de la Infraestructura

A continuación, se detallan las acciones realizadas para la revisión de los equipos computacionales, las herramientas utilizadas, y seguidamente el inventario realizado a los equipos computacionales del laboratorio 2, es importante resaltar que esta tarea facilita la detección de fallas relevantes, componentes obsoletos y necesidades de mantenimiento, esto facilitas intervenciones posteriores.

Cuadro 5: Diagnostico técnico de la infraestructura:

| VISITA\FECHA | HORA Y DURCION | ACTIVIDADES REALIZADAS | DESCRIPCION TECNICA Y RECURSOS |
| --- | --- | --- | --- |
| N 1: 5 de mayo de 2025 | HORA: 7:30 a 9:00 am DURACION: 1:30 | Recopilación de información y diagnóstico de equipos | DESCRIPCION: se hicieron preguntas a los usuarios y personal a cargo para saber el estado funcional de las computadoras y luego un diagnóstico profundo al destaparlas las computadoras RECURSOS: técnica de recolección de información, destornillador, guantes tapaboca |
| N2: 6 de mayo de 2025 | HORA: 7:30 a 9:00 am DURACION: 1:30 | Mantenimiento preventivo | DESCRIPCION: desarme, desconexión de fuente de energía y desconcertar (RAM, fuente de poder y ventiladores) y limpieza técnica de todos los componentes del computador RECURSOS: Brochas, guantes, linterna, destornillador, borrador, tapaboca |
| N3: 14 de octubre del 2025 | HORA: 7:30 a 9:00 am DURACION: 1:30 | Mantenimiento preventivo | DESCRIPCION: desarme, desconexión de fuente de energía y desconcertar (RAM, fuente de poder y ventiladores) y limpieza técnica de todos los componentes del computado RECURSOS: Brochas, guantes, linterna, destornillador, borrador, tapaboca |
| N4: 17 de octubre del 2025 | HORA: 7:30 a 9:00 am DURACION: 1:30 | Mantenimiento preventivo | DESCRIPCION: desarme, desconexión de fuente de energía y desconcertar (RAM, fuente de poder y ventiladores) y limpieza técnica de todos los componentes del computado RECURSOS: Brochas, guantes, linterna, destornillador, borrador, tapaboca |
| N5: 21 de octubre del 2026 | HORA: 7:30 a 9:00 am DURACION: 1:30 | Mantenimiento correctivo | DESCRIPCION: desarme de la torre de algunos computadores que presentan fallas de hardware para la sustitución por piezas funcionales y instalación de sistema operativo actualizado y compatible junto con programas de ofimática RECURSOS: Brochas, guantes, linterna, destornillador, borrador, tapaboca |
| N 6: 22 de octubre del 2026 | HORA: 7:30 a 9:00 am DURACION: 1:30 | Mantenimiento correctivo | DESCRIPCION: desarme de la torre de algunos computadores que presentan fallas de hardware para la sustitución por piezas funcionales e instalación de sistema operativo actualizado y compatible junto con programas de ofimática RECURSOS: Brochas, guantes, linterna, destornillador, borrador, tapaboca |
| N 7: 24 de octubre del 2026 | HORA: 7:30 a 9:00 am DURACION: 1:30 | Mantenimiento correctivo | DESCRIPCION: desarme de la torre de algunos computadores que presentan fallas de hardware para la sustitución por piezas funcionales y instalación de sistema operativo actualizado y compatible junto con programas de ofimática RECURSOS: Brochas, guantes, linterna, destornillador, borrador, tapaboca, pendrive |
| N 8: 9 de febrero del 2026 | HORA: 2:00 a 3:30 pm DURACION: 1:30 | Capacitación a usuarios | DESCRIPCION: Capacitación a usuarios de la comunidad sobre reconocimiento de las partes del computador y su función y también de cómo hacer el diagnostico operativo de un computador y concientización del buen uso de las computadoras en el laboratorio RECURSOS: |
| N9: 27 de febrero del 2026 | HORA: 12:00 a 1:30 PM DURACION: 1:30 | Capacitación a usuarios | DESCRIPCION: Capacitación a usuarios de la comunidad sobre reconocimiento de las partes del computador y su función y también de cómo hacer el diagnostico operativo de un computador y concientización del buen uso de las computadoras en el laboratorio RECURSOS: |
| N 10: 28 de febrero del 2026 | HORA: 12:00 a 1:30 PM DURACION: 1:30 | Capacitación a usuarios | DESCRIPCION: Capacitación a usuarios de la comunidad sobre reconocimiento de las partes del computador y su función y también de cómo hacer el diagnostico operativo de un computador y concientización del buen uso de las computadoras en el laboratorio RECURSOS: Placa madre, RAM, fuente de poder, |

Fuentes: Autores (2026)

- Cuadro de Inventario Técnico (Resultado Cuantitativo)

A continuación, se presenta el inventario donde se reporta el hardware disponible en el laboratorio 2, registrando código, modelo, procesador, RAM y almacenamiento

Cuadro 6: Cuadro de inventario técnico:

| Código | Marca\Modelo | Procesador | Memoria RAM | Almacenamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pc-01358 | Lenovo | Pentium (R)Dual-core E5200 | 1,0 Gb | 28.5 Gb |
| Pc-02695 | HP | Intel (R) Celeron (R) D CPU | 512 Mb | 29.8 Gb |
| Pc-01364 | Lenovo | Pentium (R)Dual-core E5200 | 1,00 Gb | 25.26 Gb |
| Pc-02661 | HP | Intel (R) Celeron (R) D CPU | 512 Mb | 24.8 Gb |
| Pc-07872 | Lenovo | Pentium (R)Dual-core E5200 | 256Mb | 25.3 Gb |
| Pc-02701 | HP | Intel (R) Celeron (R) D CPU | 256 Mb | 47.8 Gb |
| Pc-02694 | HP | Intel (R) Celeron (R) D CPU | 256 Mb | 48.8 Gb |
| Pc-02496 | HP | Intel (R) Celeron (R) D CPU | 1.0 Gb | 25.76 Gb |
| PC-01359 | Lenovo | Pentium (R)Dual-core E5200 | 1.0 Gb | 148 Gb |
| Pc- 01365 | Lenovo | Pentium (R)Dual-core E5200 | 2.0 Gb | 148 Gb |
| Pc -02495 | HP | Intel (R) Celeron (R) D CPU | 256 Mb | 46,8 Gb |
| Pc - 01368 | Lenovo | Pentium (R)Dual-core E5200 | 1.0 Gb | 148 Gb |
| Pc- 01361 | Lenovo | Pentium (R)Dual-core E5200 | 1.25 Gb | 148 Gb |

Fuentes: Autores (2026)

- Informe de Fallas Detectadas (Resultado Cualitativo)

A continuación, se presentan las averías detectadas tanto a nivel de hardware como de software en los equipos computacionales del laboratorio 2

• Fallas de Hardware: RAM averiada, fuente de poder inoperativa, ventiladores con ruido, altas temperaturas, polvo

• Fallas de Software: Sistemas operativos desactualizados, programas de informática desactualizado y otros inexistentes

A continuación, se presenta un informe detallado de la muestra de equipos computacionales que se tomaron en cuenta para este proyecto:

Cuadro 7: Informe de falla detectadas:

| Código | Estado Actual (Fallas Detectadas) | Observaciones Técnicas |
| --- | --- | --- |
| Pc-01358 | Inoperativo | RAM dañada |
| Pc-02695 | Inoperativo | RAM dañada |
| Pc-01364 | Operativo con lentitud | Sistemas operativos desactualizados y con programas de ofimáticas mal instalados y obstrucción por polvo en los componentes electrónicos que provocan fallos térmicos, ruido y lentitud |
| Pc-02661 | Operativo con lentitud | Sistemas operativos desactualizados y con programas de ofimáticas mal instalados y obstrucción por polvo en los componentes electrónicos que provocan fallos térmicos, ruido y lentitud |
| Pc-07872 | Operativo con lentitud | Sistemas operativos desactualizados y con programas de ofimáticas mal instalados y obstrucción por polvo en los componentes electrónicos que provocan fallos térmicos, ruido y lentitud |
| Pc-02701 | Operativo con lentitud | Sistemas operativos desactualizados y con programas de ofimáticas mal instalados y obstrucción por polvo en los componentes electrónicos que provocan fallos térmicos, ruido y lentitud |
| Pc-02694 | Operativo con lentitud | Sistemas operativos desactualizados y con programas de ofimáticas mal instalados y obstrucción por polvo en los componentes electrónicos que provocan fallos térmicos, ruido y lentitud |
| Pc-02496 | Operativo con lentitud | Sistemas operativos desactualizados y con programas de ofimáticas mal instalados y obstrucción por polvo en los componentes electrónicos que provocan fallos térmicos, ruido y lentitud |
| Pc-01359 | Operativo con lentitud | Sistemas operativos desactualizados y con programas de ofimáticas mal instalados y obstrucción por polvo en los componentes electrónicos que provocan fallos térmicos, ruido y lentitud |
| PC-01365 | Operativo con lentitud | Sistemas operativos desactualizados y con programas de ofimáticas mal instalados y obstrucción por polvo en los componentes electrónicos que provocan fallos térmicos, ruido y lentitud |
| Pc-02495 | Operativo con lentitud | Sistemas operativos desactualizados y con programas de ofimáticas mal instalados y obstrucción por polvo en los componentes electrónicos que provocan fallos térmicos, ruido y lentitud |
| Pc-01368 | Operativo con lentitud | Sistemas operativos desactualizados y con programas de ofimáticas mal instalados y obstrucción por polvo en los componentes electrónicos que provocan fallos térmicos, ruido y lentitud |
| Pc-01361 | Operativo con lentitud | Sistemas operativos desactualizados y con programas de ofimáticas mal instalados y obstrucción por polvo en los componentes electrónicos que provocan fallos térmicos, ruido y lentitud |

Fuentes: Autores (2026)

A continuación, se presenta un informe detallado de la muestra del informe total de equipos operativos que se tomaron en cuenta para este proyecto:

Cuadro 8: Informe total de equipos operativos, con fallas de software y con fallas de hardware:

| Categoría de Hallazgo | Cantidad de Equipo | Porcentaje (%) |
| --- | --- | --- |
| Equipos Operativos (Óptimos) | 0 |  |
| Equipos con Fallas de software (Lentos\Virus) | 12 | 86% |
| Equipo con Fallas de Hardware | 2 | 14% |
| Total de Muestras | 14 | 100% |

Fuentes: Autores (2026)

El análisis evidencia que el 100% de los recursos tecnológicos muestran deficiencias, predominando las fallas lógicas (100%), en este sentido, estos hallazgos ratifican que la mayor parte de los equipos pueden ser recuperados a través de un mantenimiento preventivo exhaustivo y la optimización del software, reservando el mantenimiento correctivo para el 14% restante que presenta daños físicos severos.

- Propuesta de Acción

A continuación, se presenta el plan de soporte técnico, donde se detalla las acciones implementadas en este proyecto

  - Mantenimiento Preventivo

Este mantenimiento se aplicó al 100% de los equipos con la finalidad de prevenir futuras fallas más graves, extendiendo así su vida útil

- Limpieza Física: Aplicación de limpieza profunda con instrumentos de limpieza de equipos computacionales para conseguir el debido flujo de aire entre los componentes y así evitar el exceso de calor de los componentes

- Mantenimiento Correctivo: Se ejecutó el mantenimiento correctivo en los equipos que presentaron fallas críticas en el hardware, donde se realizó todo lo posible para dejarlos operativos

    - Sustitución de Componentes: Se realizó remplazo e intercambio de memorias RAM y fuente de poder en los equipos con fallas presentes en los componentes ya

    - Reinstalación de Sistemas: Reinstalación y configuración de sistemas operativos ligeros junto con sus correspondientes programas de desarrollo y aprendizaje de lenguaje de programación restituyendo la operatividad de los equipos que permanecían inactivos.

  - Plan de Capacitación y Transferencia Tecnológica

Con el fin de asegurar que las mejoras perduren en el tiempo, es necesario impartir una capacitación formativa a los usuarios con los siguientes puntos:

- Buenas prácticas de uso: Evitar comer o beber cerca de los equipos para prevenir daños por líquidos o residuos, así como también no golpear el equipo y apagar correctamente el equipo al finalizar

• Nociones de Mantenimiento Básico: Orientar al usuario en la identificación temprana de fallas (sonidos inusuales, ralentización o avisos del sistema) y en la realización de labores básicas de limpieza.

En este sentido, con este plan de soporte técnico se tiene como objetivo entregar una infraestructura tecnológica que mantenga los equipos informáticos en óptimas condiciones mediante mantenimiento preventivo y correctivo, además de capacitar a los usuarios para un uso adecuado y eficiente de sus herramientas digitales, con la finalidad de buscar y mejorar el desempeño académico, así como también el desempeño administrativo, reducir fallas y prolongar la vida útil de los equipos, asegurando que el soporte técnico brinde una solución duradera a la comunidad.

Fase II: Ejecución del Mantenimiento Correctivo y Preventivo

En esta fase se presenta el plan de mantenimiento correctivo y preventivo ejecutado a los equipos computacionales del laboratorio

- Mantenimiento Preventivo:

Ahora se da a conocer el proceso de mantenimiento preventivo el cual se ejecuto en este proyecto el cual esta plasmado en el siguiente cuadro

Cuadro 9: Actividad 1: Limpieza física de los componentes electrónicos

del ordenador

| DESCRIPCION | se procedió a destapar el equipo para la remoción de polvo en la placa base, fuente de poder y ventiladores y así como también la limpieza de los contactos de la RAM con un borrador de goma |
| --- | --- |
| N. VISITA A LA COMUNIDAD | 3 |
| FECHAS | 14 de octubre del 2025 |
| DURACION | 1:30 Horas en Total |
| UTILIZADOS | Destornillador, guantes, tapaboca, borrador, brochas |

Fuentes: Autores (2026)

Aquí se da a conocer el proceso de limpieza que ejecuto el grupo investigador la cual fue de la limpieza de los componentes de los computadores

Cuadro 10: Actividad 2: Limpieza física de los componentes del computador restantes

| DESCRIPCION | se procedió a destapar los equipos faltantes para la remoción de polvo en la placa base, fuente de poder y ventiladores y así como también la limpieza de los contactos de la RAM con un borrador de goma |
| --- | --- |
| N. VISITA A LA COMUNIDAD | 4 |
| FECHAS | 17 de octubre del 2025 |
| DURACION | 1:30 Hora |
| UTILIZADOS | Destornillador, guantes, tapaboca, brochas |

Fuentes: Autores (2026)

  - Mantenimiento Correctivo

A continuación, se presenta un informe sobre el mantenimiento correctivo en los equipos con respectiva sustitución de piezas:

Cuadro 11: Actividad 3: Mantenimiento correctivo con sustitución de piezas

| DESCRIPCION | Se procedió a abrir los equipos para la sustitución de piezas criticas como memoria RAM y así como también botón de encendido de otro equipo |
| --- | --- |
| N. VISITA A LA COMUNIDAD | 5 |
| FECHAS | 21 de octubre del 2025 |
| DURACION | 1:30 Hora |
| UTILIZADOS | Destornillador, guantes, tapaboca, borrador de goma , probador eléctrico |

Fuentes: Autores (2026)

Cuadro 12: Actividad 4: Mantenimiento correctivo con sustitución de piezas

| DESCRIPCION | Se procedió a abrir los equipos para la sustitución de piezas criticas como memoria RAM y así como también la prueba de una fuente de poder para lograr sustituirla por una dañada |
| --- | --- |
| N. VISITA A LA COMUNIDAD | 6 |
| FECHAS | 22 de octubre del 2025 |
| DURACION | 1:30 Hora |
| RECURSOS UTILIZADOS | Destornillador, guantes, tapaboca, borrador de goma, probador eléctrico |

Fuentes: Autores (2026)

Cuadro 13: Actividad 5: Instalación de sistemas operativos y programas de ofimática y drivers:

| DESCRIPCION | Se procedió instalar diferentes sistemas operativos de acuerdo a la capacidad de cada computadora y también la instalación de nuevos programas de ofimática y actualización de drivers |
| --- | --- |
| N. VISITA A LA COMUNIDAD | 7 |
| FECHAS | 24 de octubre del 2025 |
| DURACION | 1:30 Hora |
| RECURSOS UTILIZADOS | Destornillador, guantes, tapaboca, borrador de goma, probador eléctrico y pendrive de booteo |

Fuentes: Autores (2026)

Fase III: Capacitación y Transferencia Tecnológica

Es necesario realizar jornadas de capacitación dirigidas a los usuarios del laboratorio, esta serie de capacitaciones deben enfocarse en el buen uso de un equipo computacional, mantenimiento preventivo y normas de seguridad para el laboratorio 2, logrando así que los usuarios aprendan a realizar un buen uso de los equipos computacionales, logrando así resguardar los equipos.

Cuadro 14: Taller: Componentes y mantenimiento básico del computador

| Actividad: | Taller: Componentes y Mantenimiento Básico del Computador |
| --- | --- |
| Contenido Programático: | - Arquitectura del computador: Identificación de componentes internos de la torre (CPU, fuente de poder, componentes de entrada y salida, Memoria RAM) - Función: Explicación de la función de cada componente y comunicación entre componentes - Limpieza y Detección de Fallas: Reglas básicas de limpieza de los componentes internos del computador y diagnostico preventivo |
| Justificación | La actividad nace de la necesidad de fortalecer las capacidades de las personas de la comunidad, considerando que la institución cuenta únicamente una técnica para atender la totalidad de los equipos del laboratorio 2, ante esta limitación, se plantea que los estudiantes obtengan conocimiento básico para resolver a incidencia menores de manera inmediata garantizando la continuidad operativa de la computadora, la ininterrupción el aprendizaje y disminuir la dependencia de personal técnico |
| Impacto y Participación | Asistencia: 3 secciones Resultados: Se logró una interacción activa durante la sesión de capacitación, en la cual el personal evidencio la adquisición de conocimiento básicos y practico orientados al cuidado y mantenimiento del laboratorio 2 de informática. La actividad permitió reforzar buenas prácticas de uso, consolidar |
| Fecha\Hora | 9, 27 y 28 de febrero del 2026 |
| Duración | 1:30 hora cada capacitación |
| Recursos | Placa base, RAM, Disipador, fuente de poder, Disco duro y herramientas de limpieza como brochas, y borrador |

Fuentes: Autores (2026)

Fase IV: Evaluación y Seguimiento del Proyecto

Es importante comprobar la efectividad de las actividades realizadas, ya que no es suficiente con realizar el soporte técnico, es importante comprobar que luego de un tiempo determinado, tanto el plan de soporte técnico como la capacitación realizada, hayan tenido buenos resultados.

Cuadro 15: Cuadro de Control de Operatividad (Post-Intervención):

| Indicadores | Estado de inicial (diagnostico) | Estado final (Evaluación ) |
| --- | --- | --- |
| Equipos operativos | 0 | 14 (100%) |
| Equipos con fallas | 14 | 0 (0%) |

Fuentes: Autores (2026)

  - Plan de Seguimiento Tecnológico

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se plantean las siguientes acciones de seguimiento y control

- Visitas de Control: Establecer revisiones semanales mientras se mantenga en ejecución el proyecto con el propósito de comprobar que los equipos conservan un rendimiento óptimo.

- Conclusión de la Evaluación

A partir del seguimiento efectuado, se verifica que la intervención técnica del equipo de proyecto logró eliminar ciertas problemáticas de la comunidad dicha anteriormente, ya que el personal ahora es capaz de identificar y resolver por sí mismo ciertas incidencias básicas con respecto a las computadoras y al laboratorio 2 de informática, así mismo, este cambio no solo reduce la dependencia de asistencia externa, sino que fortalece la autonomía operativa de los usuarios, en este sentido, los resultados evidencian que la articulación entre soporte técnico, mantenimiento preventivo, correctivo y procesos de capacitación constituye la estrategia más eficaz para abordar  este tipo de problemáticas presentadas en la comunidad, garantizando la sostenibilidad del proyecto y la continuidad del buen funcionamiento de los equipos a largo plazo.

Parte V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Esta parte representa el final de este proyecto, donde se presentarán las conclusiones y recomendaciones finales a la comunidad.

5.1 Conclusiones

Según Arias (2012) las conclusiones sintetizan los resultados, las respuestas a las interrogantes y el cumplimiento de los objetivos de la investigación (p.139).

La ejecución del Proyecto Socio-Tecnológico en el Laboratorio 2 de Informática de la UPTTMBI permitió alcanzar los objetivos propuestos, arrojando las siguientes conclusiones:

Se logró dotar a los equipos de un entorno lógico funcional mediante la instalación de sistemas operativos ligeros y programas de ofimática adaptados a las capacidades reales del hardware existente en los equipos computacionales, esto ayudo a mitigar la lentitud e incompatibilidad detectada en el diagnóstico, garantizando que los usuarios cuenten con el software necesario para sus actividades.

Se levantó y estructuró un inventario técnico exhaustivo de los equipos del laboratorio, este registro permitió transparentar las especificaciones de hardware (procesadores, memoria RAM y almacenamiento) y el estado operativo de cada máquina, facilitando a la institución de un instrumento de control vital para futuras gestiones y asignación de recursos.

Se realizo a aplicación meticulosa de un plan de mantenimiento preventivo (limpieza profunda de componentes) y correctivo (sustitución de piezas críticas como memorias RAM y fuentes de poder) demostró ser altamente efectiva, a través de esto, se logró restaurar la operatividad del 100% de los equipos, revirtiendo el deterioro físico y lógico causado por la acumulación de polvo y la falta de rutinas de cuidado.

Se comprobó que la transferencia tecnológica es fundamental para la sostenibilidad del proyecto, a través de las jornadas de capacitación, los usuarios adquirieron competencias prácticas para el reconocimiento de componentes, la detección de fallas básicas y el manejo seguro de las computadoras, promoviendo una cultura de cuidado y prevención que disminuye la dependencia del personal técnico.

5.1 Recomendaciones

Según Arias (2012) las recomendaciones son sugerencias o exhortaciones que pueden estar dirigidas a futuras investigaciones o a cualquier ente vinculado con el objeto de estudio (p.139)

Se recomienda a la institución establecer un programa de mantenimiento preventivo para los equipos computacionales del laboratorio, con cronogramas definidos de revisión, limpieza y actualización de software, con el fin de evitar el deterioro prematuro de los dispositivos.

Se sugiere implementar normas visibles de uso y conservación de los equipos informáticos dentro del laboratorio, acompañados de material informativo que oriente a los usuarios sobre el manejo adecuado de computadoras y periféricos.

En la medida de las posibilidades presupuestarias, se recomienda planificar progresivamente la actualización o sustitución de los equipos más obsoletos, con el propósito de garantizar la compatibilidad con software más moderno y mejorar el rendimiento general del laboratorio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

https://invgate.com/es/itsm/service-request-management/it-support

Aranda, R. (2023). Mantenimiento correctivo. Cuerva Energía. https://cuervaenergia.com/es/comunidad/construccion-e-instalacion/mantenimiento-correctivo/

Arias, F. G. (2012). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica (6.ª ed.). Editorial Episteme.

Bonilla, L. (2024). Cómo debe ser el mantenimiento de un CPD: todas las claves. Data Center Market. https://www.datacentermarket.es/tendencias-ti/como-debe-ser-el-mantenimiento-de-un-cpd-todas-las-claves/

Caballero Escudero, P., Carbajosa Domínguez, J. M., Gallego Cano, J. C., Gómez Venegas, D., y Miranda Blanco, J. (2022). Montaje y Mantenimiento de Sistemas y Componentes Informáticos. Editorial RA-MA.

Castañeda Ortega, R. (2010). Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión en Servicios Públicos Locales: Conceptualización y Metodología de Casos. INDETEC.

Cooper, V. (2025). Qué es el soporte técnico e información clave. Splashtop. https://www.splashtop.com/es/blog/what-is-tech-support

Eitutis, A. (2024). ¿Qué es el mantenimiento preventivo y cómo puede ayudar el software FSM a configurarlo? Frontu. https://frontu.com/es/blog/que-es-el-mantenimiento-preventivo-y-como-puede-ayudar-el-software-fsm-a-configurarlo

Fernandez, Y. (2023). Tarjeta gráfica: qué es, qué hay dentro y cómo funciona. Xataka. https://www.xataka.com/basics/tarjeta-grafica-que-que-hay-dentro-como-funciona

Fernandez, Y. (2025). CPU: qué es, cómo es y para qué sirve. Xataka. https://www.xataka.com/basics/cpu-que-como-sirve

Fernandez, Y. (2025). Memoria RAM: qué es, para qué sirve y cómo mirar cuánta tiene tu ordenador o móvil. Xataka. https://www.xataka.com/basics/memoria-ram-que-sirve-como-mirar-cuanta-tiene-tu-ordenador-movil

Freda, A. (2021). ¿Qué es la memoria RAM? AVG Signal. https://www.avg.com/es/signal/what-is-ram

Graglia, I. (2025). Tipos de hardware. InvGate. https://blog.invgate.com/es/tipos-de-hardware

Gutiérrez Betancur, J. F. (2007). Formulación de proyectos. EFDeportes. https://www.efdeportes.com/efd106/formulacion-de-proyectos.htm

Heisserer, N. (2022). 1.2: Hardware y Software. Libretexts. https://espanol.libretexts.org/

Herrera, J. (2024). Cómo funciona un monitor. Guía Hardware. https://www.guiahardware.es/como-funciona-monitor/

Joseph, L. (2023). Glosario: Soporte al usuario. LemonLearning. https://lemonlearning.com/es/blog/glosario-soporte-al-usuario

Lopez, O. (2025, 11 de septiembre). Glosario de tecnología: Qué significa software. Infobae. https://www.infobae.com/tecno/2025/09/11/glosario-de-tecnologia-que-significa-software/

López Carrillo, D. P., Acuña Félix, Á. M., Tipán Tisalema, R. F., Vanega Zabala, G. I., y Yumisa León, D. F. (2025). Arquitectura de computadoras. Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador.

Molinos, Y. (2021). Componentes Internos de un Ordenador. Scribd. https://es.scribd.com/document/433136652/Anexo-I-componentes-internos-de-un-ordenador-pdf

Ramos, J. M., et al. (2023). Montaje y Mantenimiento de Equipos. Editorial RA-MA.

Solano-Gutiérrez, G. A., Núñez-Freire, L. A., Mendoza-Loor, J. J., Choez-Calderón, C. J., y Montaño-Cabezas, L. J. (2023). Evolución del Computador: desde el ABC de su Arquitectura hasta la Construcción de una PC Gamer. Editorial Grupo AEA.

Spasojevic, A. (2024). Hardware básico. phoenixNAP. https://phoenixnap.mx/glosario/hardware-b%C3%A1sico

Valle, N. (2024). Mantenimiento preventivo. InvGate. https://blog.invgate.com/es/mantenimiento-preventivo Aranda, H. (2025). ¿Qué es el soporte técnico? InvGate.

Valle, N. (2026). Soporte técnico nivel 1. InvGate. https://blog.invgate.com/es/soporte-tecnico-nivel-1