# Evaluación End-to-End: Módulo LML (Líneas de Investigación)

Evaluadora (PO/Tech Lead): Ale

Fecha de Revisión: 25/08/2026

Presentan: Yisus, Salcedo, Orlando, Piña

### 1. 🔌 Interoperabilidad y Consumo de la API (El Contrato)

Esta es la regla de oro: el módulo debe comportarse como un "enchufe" del Core.

- [🟡] El módulo logra conectarse y consumir correctamente el JSON estructurado con las métricas enviado por el Core.

- [🟡 ] Validación Anti-NLP: Queda demostrado que el modelo de Machine Learning opera estrictamente con los valores numéricos del JSON y no está intentando procesar texto natural ni leer los PDFs.

- [🟡 ] Manejo de Errores (Resiliencia): Si se simula una caída del Core o se le envía un JSON vacío, el módulo LML no colapsa, sino que muestra un mensaje de advertencia amigable.

📝 Notas / Observaciones:

Se debe establecer el contrato entre el Core y el MLM, donde el ML sea alimentado únicamente con los datos del JSON.

Arreglar el índice de porcentaje y barras respecto a las lineas.

Clasificación del hallazgo: [ ] Bug 🔴 | [ ] Faltante 🟡 | [ ] Pulido 🔵

### 2. ⚙️ Gestión de Líneas de Investigación (CRUD Administrativo)

La herramienta de trabajo directo para el Comité Científico.

- [🔴] Existe una interfaz clara para que las autoridades puedan Crear, Leer, Actualizar o Deshabilitar una línea de investigación.

- [🔴] El formulario de gestión cuenta con validaciones visuales (no permite guardar una línea sin nombre o con caracteres inválidos).

- [🔴] La interfaz respeta el Sistema de Diseño global (UI Kit) y la paleta de colores del Repositorio para que se sienta como un solo ecosistema unificado.

📝 Notas / Observaciones:

Arreglar el mensaje encima del formulario/tarjetas para añadir Linea de Investigación (letras invisibles).

Colocar restricción para que no se permiten crear sin descripción (Líneas de Investigación).

Arreglar también la paleta de colores para que sea igual al core.

Clasificación del hallazgo: [ ] Bug 🔴 | [ ] Faltante 🟡 | [ ] Pulido 🔵

### 3. 📈 Análisis Predictivo (Series de Tiempo)

El corazón matemático del equipo de Yisus usando Sklearn/NumPy.

- [🔴 ] El modelo logra procesar el historial numérico y proyectar un escenario estadístico a futuro (Ej: volumen esperado de investigaciones para el próximo trimestre).

- [🟡 ] La predicción se actualiza o recalcula correctamente cuando varían los datos de prueba en el JSON de entrada.

- [x ] Los resultados estadísticos se calculan con velocidad, respetando la restricción de hardware institucional sin sobrecargar la memoria RAM.

📝 Notas / Observaciones:

El modelo de Series de Tiempo tiene detalles a corregir, probablemente falta reentrenamiento o bien que no tome datos aleatorios.
Nota: Se debe preparar para el entrenamiento estricto con el material que proporcione el JSON, única y exclusivamente.

Acomodar visualmente la gráfica para que presente únicamente la proyección de la línea de investigación (si está en alza o baja).

Nota: El consumo de hardware se probará el el servidor.

Clasificación del hallazgo: [ ] Bug 🔴 | [ ] Faltante 🟡 | [ ] Pulido 🔵

### 4. 📊 Dashboards y Clasificación Visual

La traducción de la matemática a algo que los profesores entiendan.

- [🔴] El sistema presenta paneles estadísticos (dashboards) interactivos o legibles para el Comité Científico.

- [🟡 ] El modelo aplica una "Clasificación" automática a las líneas según su tendencia, otorgando etiquetas visuales claras (Ej: "Línea en Auge", "Línea Obsoleta").

- [🔴] Los gráficos son claros, tienen leyendas explicativas y no están sobrecargados de información innecesaria.

📝 Notas / Observaciones:

Acomodar el apartado gráfico, para que sea más acorde al sistema Core.

Se deben acomodar los gráficos y sus leyendas, que sean responsivas respecto a añadir, editar o eliminar líneas de investigación.

Clasificación del hallazgo: [ ] Bug 🔴 | [ ] Faltante 🟡 | [ ] Pulido 🔵

Notas generales:

Preguntar cuando se suben los PST, sea cada que termina un año escolar o el anual (final del año).

Se debe añadir el ML de clasificación simple.

Se debe integrar el cambio de la Base de Datos.

Actualizar el sistema con el sistema actual.